东莞市2019年度地质灾害防治方案

根据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《广东省地质环境管理条例》、《广东省地质灾害防治“十三五”规划》、《东莞市地质灾害防治“十三五”规划》，为切实做好我市2019年度地质灾害防治工作，最大限度降低地质灾害隐患风险，减少地质灾害可能造成的人民群众生命财产损失，特制定我市2019年度地质灾害防治方案。

一、基本情况

2019年全市共排查确定地质灾害隐患点287处（比2018年净减少48处），威胁人口1032人，威胁财产7606万元。其中崩塌灾害点135处，占47.0%；滑坡灾害点28处，占9.8%；不稳定斜坡隐患点124处，占43.2%。

分析我市地质灾害隐患点构成情况，主要有五个特征：一是隐患类型以崩塌滑坡为主。全市287处地质灾害隐患点中，崩塌灾害点135处，占全市总数的46.6%；滑坡灾害点28处，占全市总量的9.8%，其他为不稳定斜坡隐患点（潜在崩塌、潜在滑坡）。二是隐患规模小型为主。经核查，全市287处隐患点中，威胁10人以上的一类隐患点15处，威胁3-10人的二类隐患点100处，威胁3人以下的三类隐患点172处。三是风险等级主要为中低风险。按照隐患规模以及威胁对象，对全市地质灾害隐患点划分了风险等级，确定高风险隐患点6处，中风险隐患点43处，低风险隐患点238处。四是形成原因主要为人为因素。人工因素仍是我市形成地质灾害隐患的主要因素，全市隐患点中，属于人工因素诱发的隐患点282处，占98.3%；属于自然因素诱发的隐患点仅有5处，占1.7%。五是隐患点分布不均衡。我市隐患点集中分布于东南临深片区和沿海片区，如凤岗、清溪、虎门、长安等镇街，水乡片区的道滘、麻涌等镇街暂未发现地质灾害隐患点。

二、趋势预测

（一）天气趋势预测。强降雨是我市地质灾害的主要诱因，根据气象部门预测，2019年属于偏差年景，旱涝急转、洪涝灾害重；台风强度大、灾害重；阶段性、局地性气象灾害突出，龙舟水偏重，汛期降水集中期内我市局部可能出现特大暴雨等极端强降水。前汛期（3-6月）雷雨大风等强对流天气较频繁，表现为降雨场次多、持续时间长、降雨总量大。特别注意“龙舟水”期间（5-6月）是降雨最为集中持续，容易出现旱涝急转，局地性气象灾害突出。后汛期（7-9月）降雨偏少1~2成，影响我市的热带气旋2～3个，接近常年，其中将可能有1个强台风对我市有较大影响。

（二）地质灾害趋势预测。结合我市年度气象降雨预计情况，以及我市地质灾害隐患点分布特征，预计我市今年地质灾害总体接近往年，需特别注意防范汛期集中降雨期和台风过后强降雨期间地质灾害防范：一是前汛期（３-6月）发生崩塌、滑坡等地质灾害预计接近常年，应特别注意“龙舟水”期间（5-6月）降雨集中期，可能引发群发性突发性崩塌、滑坡和泥石流地质灾害；后汛期（7-9月）发生崩塌、滑坡、泥石流地质灾害接近常年或偏多，应特别注意台风带来的持续性暴雨，可能引发群发性地质灾害。二是根据已有地质灾害的空间分布特征，结合地质环境条件以及人类工程活动情况等综合分析，预测今年我市的突发性地质灾害活动区域为山区片的凤岗和清溪，沿海片的长安和虎门，埔田片的常平和茶山，丘陵片的寮步和大岭山，以及城区片的东城等镇街。此外，随着全市工程建设活动不断增多，需特别注意山体周边工程建设行为，避免引发地质灾害。

三、防治重点

我市今年地质灾害防治工作的重点防范期、重点防治区、重点隐患点如下：

（一）重点防范期。强降雨是我市地质灾害的主要诱发因素，我市4～10月份降雨量约占全年降雨量的80%以上，此时段是“龙舟水”和台风暴雨诱发地质灾害的高发时期。鉴于今年我市提前入汛，确定今年我市地质灾害重点防范期为3月9日至10月15日。需特别注意5月下旬至6月上旬“龙舟水”降雨集中期，以及7～9月台风或热带风暴期间的防范工作。特别是汛期内日降雨量50mm以上，或连续大雨3日以上的时段，需重点防范。

（二）重点防治区。根据《东莞市地质灾害防治“十三五”规划》，全市共划分地质灾害高易发区4个、中易发区6个、低易发区2个。存在地质灾害隐患点的高、中易发区的17个镇街，确定为今年重点防治区，即东城、企石、东坑、横沥、常平、寮步、樟木头、大朗、清溪、凤岗、大岭山、长安、虎门、茶山、塘厦、黄江、桥头等17个镇街，涉及社区（村）72个（详见附件2）。

（三）重点隐患点。根据隐患排查情况，综合分析地质灾害隐患点的稳定性、危险性及其危害性，综合确定今年我市需重点防范的地质灾害隐患点16处，其中凤岗镇6处、虎门镇3处、长安镇2处、大岭山镇1处、东城街道1处、大朗镇1处、清溪镇1处、沙田镇1处（详见附件3）。

四、目标任务

今年我市地质灾害防治工作的总体目标是：坚持以人民为中心的发展思想，贯彻“以人为本、生命至上”的地质灾害防治理念，按照“预防为主，防抗救相结合”的工作方针，积极主动做好地质灾害防治工作，确保不因地质灾害造成人员伤亡，最大限度避免或减少地质灾害造成的财产损失。具体任务如下：

（一）抓早抓小抓细抓实提前做好风险预防。以隐患防范为核心，逐点落实防范措施。一是将隐患点查清查透。按照“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”的要求，认真组织开展拉网式、全覆盖的排查，确保“一个不漏、一个不少”，不留死角、不留盲区。对排查确定的隐患点，要根据威胁对象和稳定程度，合理划分风险等级，分类施策、精准防控。要通过排查，制定一套防治工作台帐、构建一个地灾防治数据库、绘好一张地灾风险隐患分布图，筑牢防治工作基础。二是将预防措施抓细抓小。对排查确定的每一个隐患点，都必须逐一落实隐患点责任领导、责任人和监测人、巡查人，确保每个点有人管、有人防、有人查。要严格按照“七个有”的防范措施，逐一落实责任人、监测人、警示牌，逐一发放明白卡、搬迁避让通知书、督促治理通知书和部门间防治协助函，提前落实防范措施。三是将撤离演练做早做好。建立撤离演练常态化机制，按照“一点一演练”的原则，每年对辖区内所有隐患点组织开展一次避让撤离演练，使隐患点各责任人清楚如何组织开展防范工作，如何发布预警信号，如何撤离受威胁群众，使受威胁群众清楚险情来临时，如何避让撤离。

（二）及时预警强化巡查认真做好汛期防范。汛期台风、强降雨等极端天气多发频发，历来是地质灾害防治工作的重点防范时期，来不得半点放松。一是强化风险预警。各镇人民政府（街道办事处、园区管委会）、各有关单位要建立完善地质灾害气象风险预警机制，在台风强降雨期间，要及时向隐患点责任人、监测人、受威胁群众发布风险预警信息，并严格按照不同的预警等级要求，启动相应的预警响应，做好动态巡查、隐患监测和搬迁避让等工作，做到“提前预警，提前防范”。二是强化动态巡查。各镇人民政府（街道办事处、园区管委会）、各有关单位要严格执行地质灾害隐患点监测巡查制度，按照“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”的要求，开展隐患点巡查监测，重点加强对城镇村庄、主干道路、旅游景点等人流密集区域的巡查排查，及时发现风险隐患。在强降雨期间，对明显威胁到人身安全的地质灾害隐患点，以及安全没有保障的隐患点，要及早采取措施，果断撤离受威胁群众。三是强化应急值守。密切关注天气预报和雨情雨势变化，严格执行领导带班、24小时值班和灾情险情速报制度，向社会公布地质灾害报警电话，接受社会监督。一旦发现灾情险情，要第一时间赶赴现场，开展应急处置。

（三）千方百计落实资金加快隐患搬迁治理。工程治理是彻底消除地灾隐患的根本措施，必须加快隐患搬迁治理。一是落实整治任务。根据珠三角地区年度治理率不低于15%的要求，今年我市分解落实地质灾害隐患点搬迁和治理任务44处（具体见附件4），各镇人民政府（街道办事处、园区管委会）、各有关单位要提前谋划、提前准备、提前实施，制定年度地质灾害隐患点搬迁治理任务进度工作台账，按照轻重缓急优先治理一批重点隐患。二是保障治理资金。各镇人民政府（街道办事处、园区管委会）、各有关单位要积极筹措资金，多渠道、多方式破解资金难题，将地质灾害防治资金列入年度计划和预算，建立地质灾害防治资金常态化管理机制。按照市分解下达的隐患点整治任务，该治理的隐患点一个都不能少，该投入的资金一分都不能少，扎实推进本地区地质灾害隐患点搬迁治理。三是依法依规实施。严格按照地质灾害防治工程项目程序实施工程整治，委托专业资质队伍，认真开展勘查、设计、施工和监理各项工作，依法依规整治。对地质灾害易发区内的工程项目，严格执行地质灾害危险性评估和“三同时”制度，对经评估可能引发地质灾害或可能遭受地质灾害威胁的，必须配套地质灾害治理工程。配套治理工程未验收的，建设单位不得组织主体工程验收。

（四）不断加大宣传力度提升群众防灾避险能力。加大地质灾害防治工作的宣传力度，进一步增强广大干部群众对地质灾害的防灾避险意识。一是开展主题宣传。以“4·25地球日”、“5·12防灾减灾日”、“6·25土地日”为契机，开展主题宣传，通过开展一系列贴近实际、贴近生活、贴近群众、贴近基层的宣传教育活动，增强群众灾害识别和防灾自救能力，从“要我防”向“我要防”转变。二是组织重点宣传。主动到各地质灾害隐患点受威胁群众、村社区和企业单位宣讲，重点宣讲培训村社区的地质灾害群测群防人员，举办防灾知识“进学校上课堂”的学习教育活动，有针对性地开展全方位、多角度、立体化的集中宣传教育活动，做到防治知识“进村入户、进学校上课堂”。三是发挥媒体宣传。充分发挥新媒体宣传力量，通过广播电视、新闻报刊、微博微信、公益短信、户外活动、自媒体、网络直播等多种途径推出更多形式多样、内容丰富的防灾知识宣传活动，推动形成“社会众人关心，群众人人参与”的良好舆论氛围。

五、保障措施

（一）深刻认清形势。地质灾害防治是关乎群众安危的“生命工程”，党和政府向来高度重视。2018年10月10日中央财经委员会第三次会议上，习近平总书记特别强调要加强自然灾害防治，建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力。李希书记专门召开省委常委会会议，亲自研究部署我省自然灾害防治能力建设9 项重点工程。市委市政府高度重视地灾防治工作，市主要领导多次就防灾减灾工作做出专门指示批示。各镇街要深刻领会各级领导重要指示精神，牢记民安，恪守为人民服务的根本宗旨，以高度的政治自觉、责任担当做好新时期地质灾害防治工作，满足人民群众日益增长美好生活需要。特别是要以机构改革为契机，不断强化地质灾害防治体制机制，构建全面完善的地质灾害防治体系，为我市“湾区都市、品质东莞”战略的顺利实现筑牢安全屏障。

（二）坚决落实责任。各镇人民政府（街道办事处、园区管委会）、各有关部门要严格按照地质灾害防治责任分工，各负其责共同做好防治工作。一是坚决落实政府属地责任。各镇人民政府（街道办事处、园区管委会）是辖区地质灾害防治工作的责任主体，政府主要负责人是地质灾害防治工作的第一责任人，对本行政区域地质灾害防治工作负总责，分管领导是地质灾害防治工作的直接责任人，具体抓好落实。要结合机构改革工作，及时调整充实完善地质灾害防治小组，层层签订地质灾害防治责任书，细化分解各级各部门工作责任，形成工作合力。二是坚决落实部门共同责任。各有关部门按照职能分工，各负其责共同做好防治工作：自然资源部门要加强对地质灾害防治工作的组织协调和指导监督；住建部门负责牵头做好全市削坡建房综合整治工作，从严监管房屋建设行为；水务部门及时提供水雨情信息，做好水利设施地灾巡查、监测、治理；教育部门对位于地质灾害易发区中小学校校区(舍)周边的地质灾害隐患点进行排查，并指导学校做好监测工作，发现险情，要及时采取防范措施；旅游部门做好旅游景区地质灾害防治、监测与防范；林业部门做好我市森林公园的地质灾害防范工作；气象部门及时通报降雨信息，会同自然资源部门做好地灾气象风险预警；应急部门指导协调地质灾害防治有关工作，并督促工矿企业做好地质灾害防范工作；交通、铁路、市政、电力、通讯各部门做好公路、铁路、市政道路、电力、通讯设施范围的地质灾害防治、监测与防范工作。三是坚决落实群测群防责任。各镇街、各单位要严格按照《东莞市地质灾害群测群防员管理暂行办法》，落实补助资金，给予群测群防员开展工作必须的经费保障。要充分发挥群测群防员作用，做好巡查监测、撤离避险、灾险情速报、应急值守、宣传教育等各项工作，确保“点点有人抓、处处有人管”。

（三）做好资金保障。要将地质灾害防治资金纳入政府年度财政预算，建立常态化、稳定的财政资金投入机制，做好地质灾害防治工作的资金保障工作，确保地质灾害群测群防、动态监测、搬迁治理等等各项防范工作有序开展。对于地质灾害隐患点较多的、重点地质灾害隐患点没有治理消除的镇街（园区），更要千方百计筹措资金，多渠道、多方式、多元化破解资金难题，加大地质灾害防治资金投入，迅速落实防治资金开展搬迁治理，确保人民群众生命财产安全。

（四）强化监督检查。全面落实2019年“执行力建设年”要求，结合汛前排查、汛中巡查、汛后复查工作，强化目标导向、结果导向，建立常态化地质灾害防治督查工作机制，进一步加大地质灾害监督检查力度。要提前谋划监督检查事宜，组织专项督导检查，压实工作责任、压实隐患防范、压实搬迁治理工作。市将结合实际不定期进行督导检查，对于防范工作不力的、搬迁治理不落实的，一律通报批评。因疏于管理、责任不落实、人员不到位而造成事故的有关人员，严格按照《地质灾害防治条例》有关规定严肃处理。

附件：

1.2019年度东莞市地质灾害隐患点分类汇总表

2.2019年东莞市地质灾害隐患重点防治区

3.2019年度东莞市地质灾害隐患重点防治点

4.2019年东莞市地质灾害隐患点治理任务分解表

5.广东省东莞市2019年地质灾害群测群防点基本信息表

附件1：

2019年度东莞市地质灾害隐患点分类汇总表

单位：个

| 镇街 | 隐患点数 | 崩塌 | 滑坡 | 不稳定斜坡 | 稳定性好 | 稳定性较差 | 稳定性差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 287 | 135 | 28 | 124 | 50 | 188 | 49 |
| 虎门 | 41 | 22 | 1 | 18 | 9 | 26 | 6 |
| 凤岗 | 34 | 11 | 14 | 9 | 3 | 19 | 12 |
| 大岭山 | 31 | 17 | 0 | 14 | 7 | 16 | 8 |
| 东城 | 31 | 9 | 1 | 21 | 14 | 17 | 0 |
| 长安 | 26 | 19 | 1 | 6 | 1 | 16 | 9 |
| 大朗 | 23 | 10 | 1 | 12 | 4 | 15 | 4 |
| 寮步 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1 | 13 | 2 |
| 常平 | 17 | 11 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 |
| 黄江 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 |
| 清溪 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| 塘厦 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 茶山 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 东坑 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 横沥 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 企石 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 桥头 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 厚街 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 樟木头 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 谢岗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 沙田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 莞城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石龙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

附件2：

2019年东莞市地质灾害隐患重点防治区

| 序号 | 镇街 | 社区（居委会/村委会） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东城 | 主山、堑头、同沙、光明、黄旗林场、牛山、温塘、岗贝 |
| 2 | 企石 | 旧围、企石 |
| 3 | 东坑 | 东坑、初坑、角社 |
| 4 | 横沥 | 山厦、石涌 |
| 5 | 常平 | 板石、朗贝、桥沥、卢屋、霞坑、朗洲 |
| 6 | 寮步 | 牛杨、上屯、新旧围、下岭贝、泉塘、西溪 |
| 7 | 樟木头 | 柏地、樟罗 |
| 8 | 大朗 | 沙步、石厦、松木山、水口、杨涌、水平、犀牛陂 |
| 9 | 清溪 | 青皇、九乡、清溪林场、大埔 |
| 10 | 凤岗 | 凤德岭、塘沥、黄洞、竹塘、官井头、五联 |
| 11 | 大岭山 | 连平、大岭、太公岭、马蹄岗、水朗、旧飞鹅 |
| 12 | 长安 | 锦厦、厦边、上沙、新安 |
| 13 | 虎门 | 新联、新湾、镇口、虎门寨、武山沙、北面、怀德、农业技术服务中心 |
| 14 | 茶山 | 曾埗、横江 |
| 15 | 塘厦 | 横塘、石马 |
| 16 | 黄江 | 田美、社贝、黄京坑 |
| 17 | 桥头 | 迳联、岭头 |

附件3：

2019年东莞市地质灾害隐患重点防治点

| 序号 | 编号 | 灾害类型 | 镇 | 村/社区 | 组 | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 潜在危害 | 防治建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC01 | 不稳定斜坡 | 东城 | 主山 | 上三杞“三大人灶” | 30 | 100 | 威胁坡脚26栋居民楼及人员 | 分级削坡，坡面挂网喷砼，坡顶、坡脚建截排水沟 |
| 2 | DL11 | 崩塌 | 大朗 | 沙步 | 石龙岭 | 30 | 500 | 威胁一间简易厂房及12间民房及居民 | 分级削坡，坡面喷砼护面或格构梁植草，锚杆支护，整个坡体做好截排水措施 |
| 3 | DLS12 | 崩塌 | 大岭山 | 大岭 | 沙地门 | 12 | 50 | 威胁坡前5F楼房三栋及居民 | 挂网喷砼，在坡脚修建排水沟、挡土墙 |
| 4 | CA07 | 崩塌 | 长安 | 新安 | 新安社区花木场后山 | 9 | 12 | 威胁平房及花木场地及特警训练基地 | 分级削坡，锚杆格构植草，坡顶、坡脚修建截排水沟 |
| 5 | CA09 | 崩塌 | 长安 | 新安 | 新安社区老城建办富生厂后山 | 9 | 50 | 威胁坡脚有民房、厂房 | 削坡分级，挂网喷砼，修建截排水沟 |
| 6 | FG01 | 滑坡 | 凤岗 | 竹塘 | 浸校塘 | 4 | 10 | 威胁汽车棚和6层高楼房及工人 | 分级放坡，抗滑桩，锚杆支护，格梁植草，修建排水沟 |
| 7 | FG07 | 滑坡 | 凤岗 | 黄洞 | 洪屋围村/凤泉西路1号/远光 | 9 | 100 | 威胁办公楼一栋、仓库一间 | 分级削坡，挂网喷砼或格构+锚杆护面，并做好排水措施 |
| 8 | FG08 | 滑坡 | 凤岗 | 黄洞 | 快捷厂 | 8 | 50 | 威胁办公楼一栋、仓库一间及人员 | 分级削坡，喷砼护面，建截排水沟 |
| 9 | FG13 | 滑坡 | 凤岗 | 凤德岭 | 金兴螺丝厂 | 10 | 50 | 威胁办公楼、宿舍楼及员工 | 分级削坡，土钉墙支护，坡面喷砼，坡顶、底修建截排水沟 |
| 10 | FG23 | 滑坡 | 凤岗 | 五联 | 华顺工业园旁 | 12 | 200 | 坡脚道路、厂房及人员 | 锚杆加固，格构植草坡脚建挡土墙，坡顶和坡脚建截排水沟 |
| 11 | FG45 | 崩塌 | 凤岗 | 塘沥 | 碧联大道（翼达龙对面山） | 4 | 200 | 威胁公路行人、路边水管及高压线塔 | 重新修复格构，锚索加固，修复挡土墙 |
| 12 | QX05 | 滑坡 | 清溪 | 九乡 | 东风凹 | 10 | 200 | 威胁坡脚道路车辆及行人 | 分级削坡，抗滑桩，锚杆格构植草，坡顶、底建截排水沟或封锁该道路 |
| 13 | HM19 | 滑坡 | 虎门 | 武山沙 | 虎门大道西海岸加油站两侧 | 15 | 150 | 威胁坡脚加油站、公路、居民房屋及人员 | 分级放坡，锚杆加固， |
| 14 | HM42 | 滑坡 | 虎门 | 新湾 | 渔港村新港南路住宿区后 | 8 | 200 | 威胁坡脚房屋四栋及人员 | 分级削坡，锚杆格构植草，坡顶底修建截排水沟 |
| 15 | HM43 | 崩塌 | 虎门 | 新湾 | 渔港兴鱼路7-12号、22-29号、32号 | 12 | 100 | 威胁坡脚7栋2-4层房屋及居民 | 分级削坡，坡面统一喷砼或格构植草护理，坡脚筑抗滑桩，坡顶底建截排水沟 |
| 16 | ST01 | 崩塌 | 沙田 | 阇西 | 银通玻璃厂 | 30 | 100 | 威胁工厂厂房、设备及简易道路 | 削坡分级，坡面喷浆，修建排水沟，清理危石 |

附件4：

2019年度东莞市地质灾害隐患点治理任务分解表

单位:个

| 镇街 | 隐患点数 | 年度治理任务 |
| --- | --- | --- |
| 总计 | 287 | 44 |
| 莞城 | 1 | 1 |
| 东城 | 31 | 4 |
| 石龙 | 1 | 1 |
| 茶山 | 5 | 1 |
| 企石 | 4 | 1 |
| 横沥 | 5 | 1 |
| 桥头 | 3 | 1 |
| 谢岗 | 2 | 1 |
| 东坑 | 5 | 1 |
| 常平 | 17 | 2 |
| 寮步 | 16 | 2 |
| 樟木头 | 2 | 1 |
| 大朗 | 23 | 3 |
| 黄江 | 11 | 2 |
| 清溪 | 14 | 2 |
| 塘厦 | 10 | 1 |
| 凤岗 | 34 | 4 |
| 大岭山 | 31 | 4 |
| 长安 | 26 | 4 |
| 虎门 | 41 | 5 |
| 厚街 | 3 | 1 |
| 沙田 | 2 | 1 |