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[bookmark: _Toc228214323]第一章 计划调整的目的、意义、指导思想、原则
[bookmark: _Toc228214324]一、目的及意义
为加强和规范东莞市土地储备管理，市自然资源局已组织编制《广东省东莞市土地储备三年（2026—2028）滚动计划和2026年度土地储备计划》，于2025年12月上报并经市政府同意实施。在实施《东莞市2026年度土地储备计划》过程中，从需求侧层面，受宏观经济影响土地市场遇冷，东莞市采取了连片土地整备、分批次集中供地及促动工等一揽子稳经济促发展政策措施，调整了土地收储与供应的节奏；从供给侧层面，部分地块因拆迁补偿未到位、无意向项目、拆旧指标未落实等，难以完全按照计划实施收储入库和供应，或需要结合近期重点工作逐步推进成熟落实地块保障。为有效实施年度土地储备计划，根据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）文件第（六）条“因土地市场调控政策变化或低效用地再开发等原因，确需调整年度土地储备计划的，每年中期可调整一次，按原审批程序备案、报批”的规定，结合东莞市土地收储实际，按照“成熟一宗、落实一宗”的原则，编制《东莞市2026年度土地储备计划（调整）》（下简称“年度计划调整”），对2026年度土地储备计划进行局部调整，进一步规范东莞市土地储备制度的运作，科学指导土地储备工作的开展，推动土地资源节约集约利用，优化建设用地结构，促进土地市场供需平衡，助力东莞高质量发展。
[bookmark: _Toc228214325]二、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省、市高质量发展大会的部署要求与市委、市政府的各项决策部署，围绕“智创优品、和美宜居”的新时期城市发展战略目标，树立科创兴城、减量发展的理念，加快发展新质生产力，坚持实体经济为本、制造业当家，培育壮大新动能、改造提升旧动能，大力开展全域土地综合整治，推动城市功能布局优化、人居环境提升与城乡协调发展，保障重大项目、民生工程、公共设施和公益事业的落地实施，推动科学、有序储备土地，实现“十五五”良好开局，加快建设现代化新东莞。
[bookmark: _Toc228214326]三、基本原则
[bookmark: _Toc73013521][bookmark: _Toc73008882][bookmark: _Toc228214327][bookmark: _Toc98176831][bookmark: _Toc73009217][bookmark: _Toc135233881][bookmark: _Toc70261389][bookmark: _Toc71575543][bookmark: _Toc118127288][bookmark: _Toc90328835][bookmark: _Toc90390339][bookmark: _Toc90373725][bookmark: _Toc90376780][bookmark: _Toc70102343][bookmark: _Toc68165167]（一）规划引领原则
以东莞市国民经济和社会发展第十四个五年规划、东莞市国土空间总体规划（2021-2035年）、土地储备三年滚动计划（2026-2028年）等相关重要规划、计划为指引，结合东莞市城市发展战略、全域土地综合整治专项规划，持续深化“一主两副六片区”空间格局，推动松山湖与中心城区一体化联动、提升两大副中心能级，年度计划调整后聚焦城市重点地区、重点项目的土地储备，推动实施连片土地整备，加快优质项目落地。
[bookmark: _Toc73008883][bookmark: _Toc98176832][bookmark: _Toc228214328][bookmark: _Toc73013522][bookmark: _Toc73009218][bookmark: _Toc135233882]（二）节约集约原则
树立减量发展理念，以全域土地综合整治为抓手，严守开发边界与强度管控，加大存量土地的盘活力度，优化城市功能布局，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，进一步推动土地利用方式由外延扩张向内涵挖潜、粗放低效向集约高效转变，优化收储土地结构，提高土地利用率，增强土地资源有效供给能力。
[bookmark: _Toc73009219][bookmark: _Toc135233883][bookmark: _Toc73013523][bookmark: _Toc228214329][bookmark: _Toc98176833][bookmark: _Toc73008884]（三）综合最优原则
充分发挥土地储备在落实自然资源“两统一”职责、落实重大发展战略、优化营商环境、促进经济社会发展等方面的作用，深入贯彻生态文明思想，平衡生态效益和生态影响，以实现“效益最大化，成本最小化”为目标，致力营造生态效益、经济效益和社会效益“三赢”的格局。
[bookmark: _Toc73008885][bookmark: _Toc73009220][bookmark: _Toc135233884][bookmark: _Toc98176834][bookmark: _Toc73013524][bookmark: _Toc228214330]（四）协调发展原则
优先储备城市核心区、连片重点产业地区、枢纽门户地区等重点战略地区，兼顾区域协调发展，合理确定各镇街（园区）土地储备规模，优化城市空间结构。提高城市产业类项目、基础设施类项目、民生类项目的用地保障力度，推动城乡人居环境和城市综合承载力整体提升，全面提升城市协调发展水平。
[bookmark: _Toc70261393][bookmark: _Toc73008886][bookmark: _Toc73009221][bookmark: _Toc71575547][bookmark: _Toc70102347][bookmark: _Toc73013525][bookmark: _Toc68165171][bookmark: _Toc98176835][bookmark: _Toc135233885][bookmark: _Toc228214331]（五）动态平衡原则
综合考虑土地储备潜力、社会经济发展水平以及城市发展需求，结合年度土地需求及城市发展需要，科学、合理确定土地储备总量指标，适度设立弹性空间，保持年度土地储备供需总量动态平衡，保障土地市场平稳发展。

[bookmark: _Toc228214332]第二章 2026年度土地储备计划调整情况
[bookmark: _Toc228214333]一、全市总体调整情况
东莞市2026年度新增拟储备土地，原计划6227.64亩，计划调整后10944.71亩，比原计划增加4717.07亩（占75.7%）。计划调整后，按意向规划用途划分，新增拟储备土地主要为工矿仓储用地，合计5297.92亩，占比48.4%；按空间布局划分，布局在四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区的新增拟储备土地（含市级收储）面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的60.6%。2026年度计划供应储备土地，原计划4674.49亩，计划调整后8545.77亩，比原计划增加82.9%。
表2-1  2026年度土地储备计划调整全市总体情况
单位：亩
	统计项
	新增拟储备土地计划
	储备土地供应计划

	原计划
	6227.64
	4674.49

	计划调整后
	10944.71
	8545.77

	比原计划增减（保留±号）
	+4717.07
	+3871.28

	
	+75.7%
	+82.9%


[bookmark: _Toc228214334]二、新增拟储备土地计划调整情况
东莞市2026年度原计划新增拟储备土地6227.64亩，其中，保留4439.90亩，调整删减1787.74亩，调整新增6504.81亩，计划调整后新增拟储备土地合计10944.71亩，对比原计划增加4717.07亩。市镇两级新增拟储备土地计划调整情况，具体如下：
[bookmark: _Hlk183767765]市级原计划新增拟储备土地108.53亩，其中，保留108.53亩，调整新增476.02亩，计划调整后新增拟储备土地合计584.55亩，对比原计划增加476.02亩。
镇街（园区）原计划新增拟储备土地6119.11亩，其中，保留4331.37亩，调整删减1787.74亩，调整新增6028.79亩，计划调整后新增拟储备土地合计10360.16亩，对比原计划增加4241.05亩。
表2-2  新增拟储备土地计划调整情况
单位：亩
	统计项
	市级
	镇街/园区
	全市

	原计划合计
	108.53
	6119.11
	6227.64

	计划调整后
	保留
	108.53
	4331.37
	4439.90

	
	调整删减
	0
	1787.74
	1787.74

	
	调整新增
	476.02
	6028.79
	6387.01

	
	合计
	584.55
	10360.16
	10944.71

	
	对比原计划
（保留±号）
	+476.02
	+4241.05
	+4717.07


[bookmark: _Toc228214335]三、年度储备土地供应计划调整情况
东莞市2026年度原计划供应储备土地4674.49亩，其中，保留3658.41亩，调整删减1016.08亩，调整新增4887.36亩，计划调整后计划供应储备土地合计8545.77 亩，对比原计划增加3871.28亩。
表2-3  年度储备土地供应计划调整情况
单位：亩
	统计项
	全市合计

	原计划合计
	4674.49

	计划调整后
	保留
	3658.41

	
	调整删减
	1016.08

	
	调整新增
	4887.36

	
	合计
	8545.77 

	
	对比原计划
（保留±号）
	+3871.28


[bookmark: _Toc228214336]四、年度计划调整原因分析
[bookmark: _Toc118127301][bookmark: _Toc228214337][bookmark: _Hlk183770034]（一）精准发力稳经济，土地收储入库稳中有进
[bookmark: _Hlk152227333]虽然受宏观经济影响，全国土地市场遇冷，东莞市土地收储及供应存在观望态度，但得益于东莞围绕“智创优品、和美宜居”的新时期城市发展战略目标，坚持实体经济为本，并实施分批次集中供地和促动工等一揽子措施精准发力、持续落实好稳经济促发展，今年土地储备工作仍有条不紊推进、高效有效落实。计划调整后，合计计划新增拟储备土地10944.71亩，为满足2026年市政府工作报告“完成收储土地5000亩”的任务要求预留充足弹性空间，其中拟收储工矿仓储用地5297.92亩，占比48.4%，充分体现了今年我市全力抓项目、促招商、拼经济的积极成效。
[bookmark: _Toc228214338][bookmark: _Hlk183770055]（二）聚焦土地收储重点，收储地块向重点地区倾斜
[bookmark: _Hlk183770061][bookmark: _Hlk152200324]结合市委市政府的战略部署，支撑我市增创制造业新优势的要求，进一步强化四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区收储，拓展产业发展空间，优化城市环境品质，保障优质连片空间供给。计划调整后，重点地区计划新增拟储备土地（含市级收储）面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的60.6%。
[bookmark: _Toc118127302][bookmark: _Toc228214339][bookmark: _Hlk183770074]（三）尊重权属人合法权益，收储协商工作存在不确定性
[bookmark: _Hlk183770084]东莞市土地资源紧缺，在局部地区土地和房屋征拆标准不断攀升的推动下，原权属人对收储补偿预期普遍较高，甚至日趋提升，增加了土地收储难度，加上历史问题处理，涉及较多协商谈判，所需流程时间较长，也存在较大不确定性。因此，收储计划需结合收储协商工作推进做出适当调整，保证提升收储计划的可实施性。


[bookmark: _Toc228214340]第三章 计划调整后2026年度土地储备安排
[bookmark: _Toc228214341]一、新增拟储备土地规模及结构、布局安排
计划调整后，2026年度全市新增拟储备地块232宗，总规模10944.71亩。其中，市级新增拟储备地块5宗584.55亩，占新增拟储备土地总量的5.3%；镇级新增拟储备地块227宗10360.16亩，占新增拟储备土地总量的94.7%。
[bookmark: _Toc228214342]（一）按规划用途划分
计划调整后，2026年度新增拟储备土地按规划用途，主要分为工矿用地、交通运输用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、仓储用地、其他用地、特殊用地十类。其中，工矿用地5098.72亩（46.6%），交通运输用地2342.25亩（21.4%），居住用地860.62亩（7.9%），公用设施用地790.4亩（7.2%），公共管理与公共服务用地643.76亩（6.7%），商业服务业用地589.15亩（5.4%），绿地与开敞空间用地195.29亩（1.8%）、仓储用地199.2亩（1.8%）、其他用地79.96亩（0.7%）、特殊用地54.33亩（0.5%）。
表3-1 东莞市2026年度新增拟储备土地规划用途情况表（调整）
单位：亩
	规划用途
	新增拟储备土地面积
	占计划比例

	工矿用地
	5098.72
	46.6%

	交通运输用地
	2342.25
	21.4%

	居住用地
	860.62
	7.9%

	公共管理与公共服务用地
	734.74
	6.7%

	公用设施用地
	790.45
	7.2%

	商业服务业用地
	589.15
	5.4%

	绿地与开敞空间用地
	195.29
	1.8%

	仓储用地
	199.2
	1.8%

	其他用地
	79.96
	0.7%

	特殊用地
	54.33
	0.5%

	合计
	10944.71
	100.0%


各镇街（园区）具体情况如下表：
表3-2  东莞市2026年度新增拟储备土地规划用途镇街情况表（调整）
单位：亩
	镇街/园区
	总计
	工矿
用地
	居住用地
	商业服务业用地
	公共管理与公共服务用地
	交通运输用地
	公用设施用地
	绿地与开敞空间用地
	仓储用地
	其他用地
	特殊用地

	市级
	584.55
	0
	144.4
	0
	23.36
	369.94
	0
	0
	0
	46.85
	0

	松山湖
	177.55
	97.09
	0
	46.71
	0
	8.19
	25.56
	0
	0
	0
	0

	石龙镇
	111.73
	83.93
	0
	27.8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	茶山镇
	42.39
	42.39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	石排镇
	136.73
	117.9
	18.83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	企石镇
	166.24
	166.24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	横沥镇
	149.03
	71.5
	44.42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33.11
	0

	东坑镇
	25.66
	19.05
	6.61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	寮步镇
	170.15
	163.23
	0
	0
	6.92
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大朗镇
	398.79
	284.78
	0
	0
	13.97
	0
	100.04
	0
	0
	0
	0

	大岭山镇
	1155.84
	685.68
	74.62
	0
	8.85
	218.26
	168.43
	0
	0
	0
	0

	道滘镇
	312.48
	298.83
	13.65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	洪梅镇
	817.24
	216.34
	24.9
	19.87
	7.63
	143.97
	350.2
	0
	0
	0
	54.33

	麻涌镇
	207.32
	182.44
	0
	0
	0
	24.88
	0
	0
	0
	0
	0

	望牛墩镇
	417.89
	142.59
	0
	0
	77.73
	190.7
	6.87
	0
	0
	0
	0

	中堂镇
	167.97
	157.92
	0
	0
	10.05
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	东城街道
	325.83
	0
	0
	325.83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	南城街道
	57.47
	0
	47.7
	0
	9.77
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	万江街道
	356.04
	308.74
	0
	47.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	莞城街道
	35.19
	0
	0
	0
	35.19
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	石碣镇
	280.1
	228.62
	51.48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高埗镇
	48.2
	48.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	滨海湾新区
	1820.82
	197.09
	52.78
	91.71
	45.07
	1122.08
	116.8
	195.29
	0
	0
	0

	长安镇
	415.23
	98.99
	308.19
	0
	8.05
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	虎门镇
	249
	63.78
	0
	29.93
	6.75
	148.54
	0
	0
	0
	0
	0

	厚街镇
	140.97
	0
	43.26
	0
	29
	68.71
	0
	0
	0
	0
	0

	沙田镇
	754.85
	754.85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	桥头镇
	47.21
	0
	0
	0
	47.21
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	谢岗镇
	36.88
	29.94
	0
	0
	0
	0
	6.94
	0
	0
	0
	0

	常平镇
	362.88
	163.68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	199.2
	0
	0

	黄江镇
	309.73
	25.63
	29.78
	0
	254.32
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	樟木头镇
	39.14
	8.39
	0
	0
	0
	30.75
	0
	0
	0
	0
	0

	清溪镇
	139.48
	68.21
	0
	0
	39.43
	16.23
	15.61
	0
	0
	0
	0

	塘厦镇
	228.65
	223.25
	0
	0
	5.4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	凤岗镇
	255.48
	149.44
	0
	0
	106.04
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	总计
	10944.71
	5098.72
	860.62
	589.15
	734.74
	2342.25
	790.45
	195.29
	199.2
	79.96
	54.33



[bookmark: _Toc228214343]（二）按土地权属划分
计划调整后，2026年度新增拟储备土地分类，可分为收回国有土地与征收集体土地两类。其中，收回国有土地3172.53亩，征收集体土地7772.18亩。 
表3-3 东莞市2026年度新增拟储备土地权属情况表（调整）
单位：亩
	项目类型
	新增拟储备地块面积
	占新增拟储备地块
总面积的比例

	收回国有土地
	3172.53
	29.0%

	征收集体土地
	7772.18
	71.0%

	合计
	10944.71
	100.0%



各镇街（园区）具体情况如下表：
表3-4 东莞市2026年度新增拟储备土地权属镇街情况表（调整）
单位：亩
	镇街
	合计
	土地权属

	
	
	收回国有土地
	征收集体土地

	市级
	584.55
	561.19
	23.36

	松山湖
	177.55
	0
	177.55

	石龙镇
	111.73
	67.01
	44.72

	茶山镇
	42.39
	42.39
	0

	石排镇
	136.73
	96.62
	40.11

	企石镇
	166.24
	0
	166.24

	横沥镇
	149.03
	104.61
	44.42

	东坑镇
	25.66
	19.05
	6.61

	寮步镇
	170.15
	48.62
	121.53

	大朗镇
	398.79
	0
	398.79

	大岭山镇
	1155.84
	126.14
	1029.70

	道滘镇
	312.48
	236.18
	76.3

	洪梅镇
	817.24
	52.83
	764.41

	麻涌镇
	207.32
	182.44
	24.88

	望牛墩镇
	417.89
	69.31
	348.58

	中堂镇
	167.97
	50.64
	117.33

	东城街道
	325.83
	0
	325.83

	南城街道
	57.47
	51.45
	6.02

	万江街道
	356.04
	203.08
	152.96

	莞城街道
	35.19
	0
	35.19

	石碣镇
	280.1
	245.73
	34.37

	高埗镇
	48.2
	33.03
	15.17

	滨海湾新区
	1820.82
	0
	1820.82

	长安镇
	415.23
	0
	415.23

	虎门镇
	249
	60
	189

	厚街镇
	140.97
	43.26
	97.71

	沙田镇
	754.85
	649.81
	105.04

	桥头镇
	47.21
	0
	47.21

	谢岗镇
	36.88
	29.94
	6.94

	常平镇
	362.88
	199.2
	163.68

	黄江镇
	309.73
	0
	309.73

	樟木头镇
	39.14
	0
	39.14

	清溪镇
	139.48
	0
	139.48

	塘厦镇
	228.65
	0
	228.65

	凤岗镇
	255.48
	0
	255.48

	合计
	10944.71
	3172.53
	7772.18


[bookmark: _Toc228214344]（三）重点地区布局安排
计划调整后，2026年度新增拟储备土地布局在四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区范围内的共计120宗，面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的61.3%。
表3-5 东莞市2026年度新增拟储备土地在重点地区布局情况表（调整）
	空间范围
	重点地区布局情况

	
	调整前
	调整后

	
	宗数
	面积（亩）
	占全市比例
	宗数
	面积（亩）
	占全市比例

	全市情况
	115
	6227.64
	100.0%
	232
	10944.71
	100.0%

	四大战略平台
	12
	822.61
	13.2%
	56
	3216.38
	29.7%

	轨道交通TOD
	18
	850.75
	34.8%
	38
	2914.47
	26.9%

	市镇村三级产业社区（“5+10+20”）
	25
	2169.51
	57.6%
	36
	1770.85
	16.4%

	16个市级重点片区
	12
	822.61
	13.2%
	43
	2657.49
	24.5%

	重点地区合计
	55
	[bookmark: _Hlk183767852]3585.1
	13.2%
	120
	6634.68
	61.3%


[bookmark: _Toc228214345]（四）减量发展专项衔接说明
2026年全市减量任务为3.22万亩，计划调整后，2026年度新增拟储备土地在各镇初步申报的2026年计划实施减量图斑范围内的面积共计229.1亩，占全市新增拟储备土地的2.1%，其中，空闲地61.2亩，处置地15.4亩，低效地152.5亩。后续由各镇街（园区）推进减量图斑的分类处置，以“减量+提质”为导向，鼓励将复垦复绿与产业扩容、提质增效统筹谋划，提升储备土地的综合实施效益。

[bookmark: _Toc228214346]二、年度储备土地供应安排
计划调整后，2026年度计划供应储备地块207宗，总规模8545.77亩。其中，本年度储备土地计划供应地块115宗4394.76亩；往年度储备土地计划供应地块92宗4151.01亩。
计划调整后，2026年度计划供应储备土地按规划用途，主要分为工矿用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、交通运输用地、居住用地、商业服务业用地。其中，工矿用地4174.77亩、居住用地1228.94亩、公共管理与公共服务用地1009.24亩、公用设施用地914.91亩、商业服务业用地772.77亩、交通运输用地445.15亩。
表3-6 东莞市2026年度计划供应储备土地规划用途情况表（调整）
单位：亩
	意向规划用途
	计划供应土地面积
	占计划比例

	工矿用地
	4174.77
	48.9%

	居住用地
	1228.94
	14.4%

	公共管理与公共服务用地
	1009.24
	11.8%

	公用设施用地
	914.90
	10.7%

	商业服务业用地
	772.77
	9.0%

	交通运输用地
	445.15
	5.2%

	合计
	8545.77
	100.0%


各镇街（园区）具体情况如下表：
表3-7 东莞市2026年度计划供应储备土地镇街（园区）情况表（调整）
单位：亩
	镇街/园区
	合计
	工矿用地
	居住用地
	公共管理与公共服务用地
	公用设施用地
	交通运输用地
	商业服务业用地

	市级
	318.34
	0
	103.39
	0
	214.95
	0
	0

	松山湖
	538.87
	395.08
	0
	0
	143.79
	0
	0

	石龙镇
	72.52
	72.52
	0
	0
	0
	0
	0

	茶山镇
	234.57
	134.53
	0
	100.03
	0
	0
	0

	石排镇
	253.10
	194.60
	47.72
	10.78
	0
	0
	0

	企石镇
	127.22
	127.22
	0
	0
	0
	0
	0

	横沥镇
	425.46
	187.76
	97.67
	104.41
	0
	35.62
	0

	东坑镇
	62.43
	35.31
	14.78
	0
	0
	0
	12.34

	寮步镇
	134.15
	105.53
	0
	21.70
	6.92
	0
	0

	大朗镇
	370.30
	268.83
	101.47
	0
	0
	0
	0

	大岭山镇
	643.08
	617.39
	0
	11.52
	0
	14.17
	0

	道滘镇
	124.75
	98.54
	26.20
	0
	0
	0
	0

	洪梅镇
	52.50
	0
	21.05
	0
	31.46
	0
	0

	麻涌镇
	75.42
	75.42
	0
	0
	0
	0
	0

	望牛墩镇
	102.17
	0
	0
	102.17
	0
	0
	0

	中堂镇
	53.73
	53.73
	0
	0
	0
	0
	0

	东城街道
	630.33
	154.11
	0
	0
	0
	0
	476.22

	南城街道
	335.80
	0
	251.62
	42.62
	0
	41.56
	0

	万江街道
	215.19
	68.06
	112.00
	0
	12.89
	0
	22.25

	莞城街道
	165.21
	0
	0
	154.16
	0
	11.05
	0

	石碣镇
	21.38
	0
	21.38
	0
	0
	0
	0

	高埗镇
	108.19
	87.17
	0
	0
	21.02
	0
	0

	滨海湾新区
	583.94
	132.61
	52.78
	0
	116.80
	177.22
	104.53

	长安镇
	202.22
	195.11
	0
	0
	7.11
	0
	0

	虎门镇
	221.22
	133.19
	39.82
	0
	7.44
	40.76
	0

	厚街镇
	375.10
	169.11
	108.28
	29.00
	0
	68.71
	0

	沙田镇
	313.45
	137.13
	0
	0
	105.62
	0
	70.70

	桥头镇
	30.94
	0
	0
	30.94
	0
	0
	0

	谢岗镇
	332.41
	112.81
	127.34
	71.87
	6.94
	13.44
	0

	常平镇
	130.12
	111.58
	0
	0
	13.76
	4.77
	0

	黄江镇
	362.52
	120.18
	29.68
	190.14
	22.52
	0
	0

	樟木头镇
	123.97
	106.58
	0
	0
	0
	13.70
	3.69

	清溪镇
	422.68
	214.08
	73.76
	27.65
	0
	24.15
	83.04

	塘厦镇
	185.91
	66.59
	0
	112.23
	7.1
	0
	0

	凤岗镇
	196.58
	0
	0
	0
	196.58
	0
	0

	合计
	8545.77
	4174.77
	1228.94
	1009.24
	914.9
	445.15
	772.77




[bookmark: _Toc228214347]第四章 储备土地管护和临时利用安排
[bookmark: _Toc228214348]（一）储备土地管护安排
储备土地2026年度合计60宗地块计划管护，面积合计2347.19亩，按管护施工项目分类，主要为围蔽管理1792.16亩、围墙修复、清理表面垃圾、平整土地258.18亩、由属地管护202.68亩，其他管护施工94.17亩。
[bookmark: _Toc228214349]（二）储备土地临时利用安排
储备土地2026年度合计44宗地块计划临时利用，面积合计1390.98亩，按计划临时利用用途分类，主要为花卉园林、农业种植等906.57亩、停车场271.07亩、施工单位临时建设项目（办公、生活用房、施工工棚、设备用房、材料堆场、施工便道等）200.02亩，其他用途13.32亩。


[bookmark: _Toc228214350]第五章 保障措施
[bookmark: _Toc168673216][bookmark: _Toc152227578][bookmark: _Toc131073644][bookmark: _Toc228214351][bookmark: _Toc135233942][bookmark: _Toc516][bookmark: _Toc70261442][bookmark: _Toc68165222][bookmark: _Toc22944]（一）统一规划，完善面向实施的土地储备规划体系
将土地储备规划纳入国土空间规划体系统筹管理，以《关于进一步加强东莞土地储备工作的实施意见》为纲领，有序编制《东莞市土地储备五年中期规划》、《年度土地储备收储计划》，形成“1份纲领性文件+1份专项规划+N份年度计划”的土地储备规划体系。
[bookmark: _Toc152227579][bookmark: _Toc131073645][bookmark: _Toc168673217][bookmark: _Toc135233943][bookmark: _Toc228214352]（二）统一管理，建立全市统一的土地储备系统
建立全市统一、分层管理、实时更新的土地储备库，实现土地报批、土地征收、土地入库、土地出让等全流程管理，实现“征收即入库、出让即出库”。强化市级对出让国有土地的统筹管理，将出让国有土地要求从土地储备库出库法定化。
[bookmark: _Toc131073646][bookmark: _Toc152227580][bookmark: _Toc168673218][bookmark: _Toc228214353][bookmark: _Toc135233944]（三）统筹实施，构建部门联动的实施管理机制
强化自然资源局内部的业务联动机制，在自然资源资产管理的各环节融入土地储备的理念，尤其在闲置地处置、规模指标配置、规划调整等关键环节中征求土地储备中心的意见。
建立与其他部门之间的信息联动机制，尤其是重大公服设施建设需求、地域住房供需关系变化、头部企业招引计划等信息，及时反馈自然资源部门，与土地储备工作联动。
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[bookmark: _Toc228214354]附表1 东莞市2026年度拟收储地块计划表（调整）
单位：亩
	序号
	镇街/园区
	项目名称
	地块位置
	土地面积
	意向规划用途
	土地取得方式
	拟入库时间

	1
	市级
	大朗西站朗道置业地块
	松柏朗、佛子凹村
	59.23
	居住用地
	国有土地收回
	2026年12月

	2
	市级
	道滘车辆段上盖项目
	道滘镇
	369.94
	交通运输用地
	国有土地收回
	2026年12月

	3
	市级
	新残联托养中心
	庵元新路
	23.36
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年12月

	4
	市级
	南城汽车总站
	袁屋边社区
	46.85
	其他用地
	国有土地收回
	2026年12月

	5
	市级
	黄江保汇地块
	黄江镇
	85.17
	居住用地
	国有土地收回
	2026年12月

	6
	松山湖
	网球中心
	东莞市松山湖中心片区
	46.71
	商业服务业用地
	农转征
	2026年05月

	7
	松山湖
	新能安项目
	东莞市生态园片区
	97.09
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	8
	松山湖
	月荷湖项目
	东莞市松山湖北部片区月荷湖（三枝松水库）沿岸
	25.56
	公用设施用地
	农转征
	2026年07月

	9
	松山湖
	水厂碧道
	松山湖滨湖路
	8.19
	交通运输用地
	农转征
	2026年03月

	10
	石龙镇
	联东二期项目
	石龙镇西湖村
	39.21
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年12月

	11
	石龙镇
	广安项目（温泉地块）
	石龙镇西湖村
	44.72
	工矿用地
	农转征
	2026年02月

	12
	石龙镇
	黄家山产业项目（原轮胎市场）
	石龙镇黄家山村
	27.8
	商业服务业用地
	国有土地收回
	2026年02月

	13
	茶山镇
	收回友联公司项目地块
	茶山镇横江村
	28.89
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年09月

	14
	茶山镇
	收回房地产公司项目地块
	茶山镇横江村
	13.5
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年09月

	15
	石排镇
	石崇横路以南地块
	石排镇黄家坣村、赤坎村、向西村
	37.98
	工矿用地
	农转征
	2026年06月

	16
	石排镇
	星弛光电地块
	石排镇黄家坣村
	68.62
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年04月

	17
	石排镇
	西部专精特新产业园一期地块
	石排镇中坑村
	11.3
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年09月

	18
	石排镇
	崇威酒店北侧埔心用地
	石排镇埔心村
	2.13
	居住用地
	农转征
	2026年06月

	19
	石排镇
	原崇威酒店用地
	石排镇埔心村
	16.7
	居住用地
	国有土地收回
	2026年03月

	20
	企石镇
	宏顺项目地块
	湖美村
	63.01
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	21
	企石镇
	又一项目地块
	湖美村
	23.64
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	22
	企石镇
	高性能导热散热产品建设项目地块
	清湖村
	40.57
	工矿用地
	农转征
	2026年06月

	23
	企石镇
	企石镇霞朗-新南现代化产业园区政府收储工改工单元地块1-01（安置厂房地块）
	新南村
	39.02
	工矿用地
	农转征
	2026年01月

	24
	横沥镇
	水边村宝马路地块
	横沥镇水边村
	44.42
	居住用地
	农转征
	2026年12月

	25
	横沥镇
	工业安置房项目
	横沥镇石涌村
	43.3
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年06月

	26
	横沥镇
	产业保障房项目
	横沥镇石涌村
	28.2
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年06月

	27
	横沥镇
	医养项目
	横沥镇半仙山村
	33.11
	其他用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年06月

	28
	东坑镇
	宝柏工业区联成厂地块
	东坑镇彭屋村
	3.85
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年06月

	29
	东坑镇
	三甲工业区5号楼、6号楼黄屋集体土地
	东坑镇黄屋村
	6.61
	居住用地
	农转征
	2026年06月

	30
	东坑镇
	宝柏工业区嘉和厂地块
	东坑镇彭屋村
	15.2
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年08月

	31
	寮步镇
	寮步镇香城现代化产业园良边、富竹山村工业用地
	寮步镇良边、富竹山村
	40.99
	工矿用地
	农转征
	2026年07月

	32
	寮步镇
	寮步镇西溪村工业用地
	寮步镇西溪村
	73.62
	工矿用地
	农转征
	2026年10月

	33
	寮步镇
	寮步镇香城现代化产业园游屋村工业项目
	寮步镇良边村
	48.62
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年11月

	34
	寮步镇
	东莞110千伏浮竹山输变电工程
	寮步镇浮竹山村
	6.92
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年10月

	35
	大朗镇
	松木山石湖尾地块
	大朗镇松木山村
	100.04
	公用设施用地
	农转征
	2026年06月

	36
	大朗镇
	新马莲瓦窑坑地块
	大朗镇新马莲村
	15.94
	工矿用地
	农转征
	2026年09月

	37
	大朗镇
	新马莲南山岭地块
	大朗镇新马莲村
	139.92
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	38
	大朗镇
	大朗中学南面地块
	大朗镇蔡边村及洋乌村
	128.92
	工矿用地
	农转征
	2026年04月

	39
	大朗镇
	东莞110千伏高英输变电工程
	大朗镇高英村
	6.68
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	40
	大朗镇
	东莞110千伏长塘输变电工程
	大朗镇长塘村
	7.29
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	41
	大岭山镇
	杨屋前坑口地块
	大岭山镇杨屋村
	65.81
	工矿用地
	农转征
	2026年09月

	42
	大岭山镇
	杨屋村元宗企业项目地块
	大岭山镇杨屋村
	78.76
	工矿用地
	农转征
	2026年10月

	43
	大岭山镇
	梅林河整治项目地块
	大岭山镇梅林村、太公岭村、连平村
	70.46
	公用设施用地
	农转征
	2026年09月

	44
	大岭山镇
	连平河整治项目地块
	大岭山镇连平村
	97.97
	公用设施用地
	农转征
	2026年12月

	45
	大岭山镇
	大岭山镇原帝豪山庄二期地块（3宗需征收地块）
	大岭山镇大岭村
	240.97
	工矿用地
	农转征
	2026年10月

	46
	大岭山镇
	产业安置一期地块
	大岭山镇大沙村
	27.98
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年05月

	47
	大岭山镇
	产业安置二期地块
	大岭山镇大沙村
	25.07
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年05月

	48
	大岭山镇
	镇属国企可分割物业及产业安置地块
	大岭山镇大沙村
	73.09
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年05月

	49
	大岭山镇
	净地出让招引项目⑦
	大岭山镇太公岭村
	62.85
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	50
	大岭山镇
	太公岭安置房一期项目地块
	大岭山镇太公岭村
	24.8
	居住用地
	农转征
	2026年08月

	51
	大岭山镇
	蓝领公寓一期项目地块
	大岭山镇太公岭村
	49.82
	居住用地
	农转征
	2026年08月

	52
	大岭山镇
	东区一路
	大岭山镇太公岭村
	44.33
	交通运输用地
	农转征
	2026年02月

	53
	大岭山镇
	东区二路
	大岭山镇太公岭村
	15.47
	交通运输用地
	农转征
	2026年02月

	54
	大岭山镇
	规划二路
	大岭山镇太公岭村
	12.6
	交通运输用地
	农转征
	2026年02月

	55
	大岭山镇
	工业一路
	大岭山镇太公岭村
	9.91
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	56
	大岭山镇
	规划一路
	大岭山镇太公岭村、大沙村
	11.83
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	57
	大岭山镇
	规划二路南段
	大岭山镇太公岭村、大岭山社区
	13.01
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	58
	大岭山镇
	净地出让招引项目?
	大岭山镇龙山居委会
	111.15
	工矿用地
	农转征
	2026年12月

	59
	大岭山镇
	大岭山高级中学规划三路建设工程
	大岭山镇太公岭村
	21.36
	交通运输用地
	农转征
	2026年07月

	60
	大岭山镇
	大岭山镇太公岭-连平片区城中村改造项目一期配套道路工程
	大岭山镇太公岭村
	78.62
	交通运输用地
	农转征
	2026年07月

	61
	大岭山镇
	大岭山镇纵塘大道连通厚大路工程
	大岭山镇大塘村
	11.13
	交通运输用地
	农转征
	2026年04月

	62
	大岭山镇
	东莞110千伏水朗输变电工程
	大岭山镇水朗村
	8.85
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年09月

	63
	道滘镇
	东莞市道滘镇九横丫城中村改造安置房建设项目一期地块
	南城村
	13.65
	居住用地
	农转征
	2026年05月

	64
	道滘镇
	道滘昌平标准化产业片区国有用地一
	昌平村
	133.55
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年02月

	65
	道滘镇
	道滘昌平标准化产业片区国有用地二
	昌平村
	59.62
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年02月

	66
	道滘镇
	立茂地块集体部分
	南丫村
	45.79
	工矿用地
	农转征
	2026年08月

	67
	道滘镇
	兴隆造纸厂地块
	南丫村
	16.86
	工矿用地
	农转征
	2026年08月

	68
	道滘镇
	南丫片区城中村改造项目掌洲北部片区三旧改造单元三地及其余用地
	南丫村
	31.64
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年08月

	69
	道滘镇
	南丫片区城中村改造项目掌洲北部片区三旧改造项目
	南丫村
	11.37
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年06月

	70
	洪梅镇
	水乡新城防洪排涝达标工程（一期）（洪梅段）
	洪梅镇氹涌村、梅沙村
	329.89
	公用设施用地
	农转征
	2026年01月

	71
	洪梅镇
	梅沙南水系、氹涌水系
	洪梅镇梅沙村
	20.31
	公用设施用地
	农转征
	2026年02月

	72
	洪梅镇
	2025年度8批次地块
	洪梅镇氹涌村、梅沙村、洪屋涡村、新庄村
	61.41
	交通运输用地
	农转征
	2026年03月

	73
	洪梅镇
	洪梅镇洪屋涡产业片区保障性租赁住房项目
	洪梅镇洪屋涡村
	24.9
	居住用地
	农转征
	2026年12月

	74
	洪梅镇
	东莞市启慧学校
	洪梅镇梅沙村
	29.22
	特殊用地
	农转征
	2026年09月

	75
	洪梅镇
	特殊学校配置道路
	洪梅镇梅沙村
	10
	交通运输用地
	农转征
	2026年12月

	76
	洪梅镇
	东莞市达瑞电子新材料（增资扩产）项目
	洪梅镇乌沙村
	22.03
	工矿用地
	农转征
	2026年04月

	77
	洪梅镇
	洪梅镇南部二路、南部三路道路工程
	洪梅镇洪屋涡村
	18.24
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	78
	洪梅镇
	粤文项目
	洪梅镇洪屋涡村
	161.35
	工矿用地
	农转征
	2026年06月

	79
	洪梅镇
	太阳洲粤丰路
	洪梅镇洪屋涡村
	48.09
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	80
	洪梅镇
	洪梅镇公墓
	洪梅镇金鳌沙村、乌沙村
	25.11
	特殊用地
	农转征
	2026年01月

	81
	洪梅镇
	洪屋涡原晔联产业地块
	洪梅镇洪屋涡村
	32.96
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年12月

	82
	洪梅镇
	盛益地块
	洪梅镇氹涌村
	9.94
	商业服务业用地
	国有土地收回
	2026年12月

	83
	洪梅镇
	益盛地块
	洪梅镇氹涌村
	9.93
	商业服务业用地
	国有土地收回
	2026年12月

	84
	洪梅镇
	联志路
	洪梅镇梅沙村
	6.23
	交通运输用地
	农转征
	2026年03月

	85
	洪梅镇
	东莞110千伏南门输变电工程
	洪梅镇氹涌村
	7.63
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	86
	麻涌镇
	A1-MAY-01
	麻涌镇大步村、东太村
	19.34
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	87
	麻涌镇
	A1-MAY-02
	麻涌镇大步村、东太村
	5.54
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	88
	麻涌镇
	A1-MAY-03
	麻涌镇麻四村
	73.31
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年08月

	89
	麻涌镇
	A1-MAY-04
	麻涌镇麻四村
	41
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年08月

	90
	麻涌镇
	A1-MC-06
	麻涌镇麻二社区
	11.57
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年01月

	91
	麻涌镇
	A1-MC-07
	麻涌镇大步村、东太村
	56.56
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年08月

	92
	望牛墩镇
	浩源机电有限公司地块
	望牛墩镇洲涡村
	10.01
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年07月

	93
	望牛墩镇
	华中机电有限公司地块
	望牛墩镇洲涡村
	10.01
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年10月

	94
	望牛墩镇
	望牛墩镇综合文化宫“三旧”改造项目
	望牛墩镇望联村
	19.57
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年05月

	95
	望牛墩镇
	2025年度第三十五批次（官洲连片“工改工”项目道路）
	望牛墩镇官洲村
	1.19
	交通运输用地
	农转征
	2026年08月

	96
	望牛墩镇
	望牛墩中学地块
	望牛墩镇望联村
	58.16
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年02月

	97
	望牛墩镇
	利昌钢模（东莞）有限公司地块一
	望牛墩镇洲涡村
	16.35
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年05月

	98
	望牛墩镇
	利昌钢模（东莞）有限公司地块二
	望牛墩镇洲涡村
	4.94
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年05月

	99
	望牛墩镇
	2025年第十四批次（塔洲路岛外）
	望牛墩镇五涌村
	6.07
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	100
	望牛墩镇
	消防站地块
	望牛墩镇下漕村
	6.87
	公用设施用地
	农转征
	2026年06月

	101
	望牛墩镇
	临港产业园地块05
	望牛墩镇临港产业园
	73.28
	工矿用地
	农转征
	2026年06月

	102
	望牛墩镇
	物资集团有限公司地块
	望牛墩镇洲涡村
	28
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年05月

	103
	望牛墩镇
	2025年第三批次（水系工程、实验大道、塔洲路）
	望牛墩镇下漕村、五涌村
	149.28
	交通运输用地
	农转征
	2026年01月

	104
	望牛墩镇
	2025年第四批次（实验大道、官洲“工改工”配套道路）
	望牛墩镇下漕村、官洲村
	34.16
	交通运输用地
	农转征
	2026年01月

	105
	中堂镇
	下芦村集中配套区一期地块
	中堂镇下芦村
	107.28
	工矿用地
	农转征
	2026年09月

	106
	中堂镇
	东莞市中堂镇蕉利村回迁房改造项目
	中堂镇蕉利村
	50.64
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年11月

	107
	中堂镇
	东莞110千伏鹤田输变电工程
	中堂镇袁家涌村、鹤田村
	10.05
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年12月

	108
	东城街道
	牛山文旅地块1
	牛山社区
	325.83
	商业服务业用地
	农转征
	2026年02月

	109
	南城街道
	110千伏西平变电站迁改地块
	南城街道西平社区
	3.75
	公共管理与公共服务用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年10月

	110
	南城街道
	彭眼三旧改造安置地块项目
	南城街道西平社区
	47.7
	居住用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年11月

	111
	南城街道
	金丰停车场地块
	南城街道新基社区
	6.02
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年09月

	112
	万江街道
	种子所商业地块（新增报批）
	万江街道官桥滘社区
	4.87
	商业服务业用地
	农转征
	2026年04月

	113
	万江街道
	新村现代化产业园工业艺术展示中心地块
	万江街道新村社区
	22.25
	商业服务业用地
	农转征
	2026年05月

	114
	万江街道
	上甲园洲工业区改造项目（一期）地块
	万江街道上甲社区
	42.32
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年08月

	115
	万江街道
	新村现代化产业园C02-06
	万江街道新村社区
	60.2
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年10月

	116
	万江街道
	生益科技地块1
	万江街道万江社区
	34.97
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年10月

	117
	万江街道
	生益科技地块2
	万江街道万江社区
	12
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年10月

	118
	万江街道
	生益科技地块3
	万江街道万江社区
	22.01
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年10月

	119
	万江街道
	生益科技地块4
	万江街道万江社区
	17.01
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年10月

	120
	万江街道
	生益科技地块5
	万江街道万江社区
	14.57
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年10月

	121
	万江街道
	现代化产业园总部C02-02、C02-03地块
	万江街道新村社区
	105.66
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	122
	万江街道
	共联原华悦地块
	万江街道共联社区
	20.18
	商业服务业用地
	农转征
	2026年04月

	123
	莞城街道
	东莞中学（高中校区）
	东正路
	35.19
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年04月

	124
	石碣镇
	黄泗围工业区地块
	石碣镇黄泗围村
	38.96
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年11月

	125
	石碣镇
	下一村驾校地块
	石碣镇石碣村
	21.38
	居住用地
	农转征
	2026年09月

	126
	石碣镇
	庆丰路南刘沙路西地块
	石碣镇四甲村
	189.66
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年09月

	127
	石碣镇
	旧职中地块（集体）
	石碣镇石碣村
	12.99
	居住用地
	农转征
	2026年11月

	128
	石碣镇
	旧职中地块（国有）
	石碣镇石碣村
	17.11
	居住用地
	国有土地收回
	2026年11月

	129
	高埗镇
	富相二期（集体部分)
	高埗镇低涌村
	15.17
	工矿用地
	农转征
	2026年06月

	130
	高埗镇
	富相二期（国有部分1)
	高埗镇低涌村
	11.63
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年06月

	131
	高埗镇
	富相二期（国有部分2)
	高埗镇低涌村
	5.71
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年06月

	132
	高埗镇
	富相二期（国有部分3)
	高埗镇低涌村
	15.69
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年06月

	133
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心配套道路工程(二期)
	滨海湾新区交椅湾板块
	40.73
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	134
	滨海湾新区
	轨道交通2号线三期（滨海湾站-港澳码头站）地下空间开发及配套工程项目
	滨海湾新区沙角半岛板块
	147.59
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	135
	滨海湾新区
	社区商业项目
	滨海湾新区交椅湾板块
	34.12
	商业服务业用地
	农转征
	2026年11月

	136
	滨海湾新区
	武山沙优质产业空间二期
	滨海湾新区威远岛板块
	72.33
	工矿用地
	农转征
	2026年11月

	137
	滨海湾新区
	威远岛1.5级开发项目
	滨海湾新区威远岛板块
	19.22
	商业服务业用地
	农转征
	2026年11月

	138
	滨海湾新区
	交椅湾控规B02-30地块
	滨海湾新区交椅湾板块
	52.78
	居住用地
	农转征
	2026年11月

	139
	滨海湾新区
	OPPO人才房西北角连接道路
	滨海湾新区交椅湾板块
	1.3
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	140
	滨海湾新区
	东宝公园
	滨海湾新区交椅湾板块
	195.29
	绿地与开敞空间用地
	农转征
	2026年11月

	141
	滨海湾新区
	交椅湾2026年产业项目地块一
	滨海湾新区交椅湾板块
	25.15
	工矿用地
	农转征
	2026年11月

	142
	滨海湾新区
	交椅湾2026年产业项目地块二
	滨海湾新区交椅湾板块
	30.05
	工矿用地
	农转征
	2026年11月

	143
	滨海湾新区
	邻里中心配套道路补充地块
	滨海湾新区交椅湾板块
	4.43
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	144
	滨海湾新区
	深江铁路综合枢纽
	滨海湾新区沙角半岛板块
	3.68
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	145
	滨海湾新区
	青年变电站
	滨海湾新区沙角半岛板块
	6.4
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	146
	滨海湾新区
	靖远变电站
	滨海湾新区威远岛板块
	6.35
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	147
	滨海湾新区
	南面泵站
	滨海湾新区威远岛板块
	1.98
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	148
	滨海湾新区
	大湾区大学（滨海湾校区）海堤补充地块
	滨海湾新区威远岛板块
	30.34
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	149
	滨海湾新区
	武山沙纵二路补充地块
	滨海湾新区威远岛板块
	27.13
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	150
	滨海湾新区
	大学连接线
	滨海湾新区威远岛板块
	145.45
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	151
	滨海湾新区
	大学科技园南园配套道路补充地块
	滨海湾新区威远岛板块
	56.62
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	152
	滨海湾新区
	交椅湾（人工智能小镇）首开区项目报批线
	滨海湾新区交椅湾板块
	55.89
	工矿用地
	农转征
	2026年11月

	153
	滨海湾新区
	交椅湾福海路商业综合体项目报批线
	滨海湾新区交椅湾板块
	32.27
	商业服务业用地
	农转征
	2026年11月

	154
	滨海湾新区
	东莞市长安镇2024年度第九批次城镇建设用地
	滨海湾新区交椅湾板块
	4.39
	工矿用地
	农转征
	2026年11月

	155
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区东湾大桥工程报批线
	滨海湾新区交椅湾板块、沙角半岛板块
	96.54
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	156
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区东湾大道（沙角段）市政工程
	滨海湾新区沙角半岛板块
	307.68
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	157
	滨海湾新区
	大学科技园南园启动区配套道路
	滨海湾新区威远岛板块
	37.12
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	158
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区大学科技园南区启动区配套道路市政工程
	滨海湾新区威远岛板块
	55.91
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	159
	滨海湾新区
	威远岛大学科技园南园酒店项目报批线
	滨海湾新区威远岛板块
	6.1
	商业服务业用地
	农转征
	2026年11月

	160
	滨海湾新区
	大湾区大学（滨海湾新区）海堤治理工程报批线
	滨海湾新区威远岛板块
	87.43
	公用设施用地
	农转征
	2026年11月

	161
	滨海湾新区
	外环岛路报批线
	滨海湾新区威远岛板块
	144.54
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	162
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区红石涌提升改造工程（红石一桥下游段）
	滨海湾新区沙角半岛板块
	29.37
	公用设施用地
	农转征
	2026年11月

	163
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区武山沙纵二路市政工程报批线
	滨海湾新区威远岛板块
	13.41
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	164
	滨海湾新区
	滨海湾新区优质产业空间（一期）项目报批线
	滨海湾新区威远岛板块
	9.28
	工矿用地
	农转征
	2026年11月

	165
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区天培路（西段）提升改造工程报批线
	滨海湾新区威远岛板块
	39.95
	交通运输用地
	农转征
	2026年11月

	166
	长安镇
	霄边社区沙头飞地地块一
	长安镇沙头社区
	37.02
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	167
	长安镇
	霄边社区沙头飞地地块二
	长安镇沙头社区
	37.02
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	168
	长安镇
	上沙社区中南南路地块
	长安镇上沙社区
	24.95
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	169
	长安镇
	合罗围地块
	长安镇厦岗社区
	308.19
	居住用地
	农转征
	2026年01月

	170
	长安镇
	东莞110千伏福海输变电工程
	长安镇厦岗社区
	8.05
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年12月

	171
	虎门镇
	置峰地块（2021WG003）
	虎门镇金洲社区
	29.93
	商业服务业用地
	国有土地收回
	2026年10月

	172
	虎门镇
	赤岗学校用地
	虎门镇赤岗社区
	6.75
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年10月

	173
	虎门镇
	虎门镇怀德现代化产业园区2号传统产业类“三旧”改造单元地块一
	虎门镇怀德社区
	30.07
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年12月

	174
	虎门镇
	广隆食品集团总部项目地块
	虎门镇陈村社区
	12.53
	工矿用地
	农转征
	2026年05月

	175
	虎门镇
	虎门镇五马路（富马路至三限房路段）新建工程地块
	虎门镇赤岗社区
	8.95
	交通运输用地
	农转征
	2026年04月

	176
	虎门镇
	虎门镇五马路延长线新建工程地块
	虎门镇赤岗社区
	9.22
	交通运输用地
	农转征
	2026年04月

	177
	虎门镇
	东莞市虎门镇中一路新建工程地块
	虎门镇赤岗社区
	11.41
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	178
	虎门镇
	东莞市虎门镇中二路新建工程地块
	虎门镇赤岗社区
	12.38
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	179
	虎门镇
	东莞市虎门镇东二路新建工程地块
	虎门镇赤岗社区
	5.91
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	180
	虎门镇
	东莞市虎门镇怀德新丰路（体育公园路至二号路段）新建工程地块
	虎门镇怀德社区
	12.47
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	181
	虎门镇
	东莞市虎门镇体育公园路二期新建工程地块
	虎门镇怀德社区
	10.78
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	182
	虎门镇
	东莞市虎门镇北三路延长线新建工程地块
	虎门镇怀德社区
	7.75
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	183
	虎门镇
	丰云芯片配套散热产品项目（二期）
	虎门镇怀德社区
	21.18
	工矿用地
	农转征
	2026年03月

	184
	虎门镇
	东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（一期）
	虎门镇大宁社区、村头社区
	40.76
	交通运输用地
	农转征
	2026年02月

	185
	虎门镇
	东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（二期）
	虎门镇大宁社区
	28.91
	交通运输用地
	农转征
	2026年02月

	186
	厚街镇
	厚山现代化产业园2024第14批次国有道路用地项目地块
	溪头社区、南五社区、桥头社区、宝塘社区、沙塘社区
	30.39
	交通运输用地
	农转征
	2026年02月

	187
	厚街镇
	厚街镇2025年第5批次国有道路用地项目地块
	桥头社区、宝塘社区、河田社区、汀山社区
	38.32
	交通运输用地
	农转征
	2026年02月

	188
	厚街镇
	厚街中心区A地块
	厚街社区
	31.02
	居住用地
	国有土地收回
	2026年06月

	189
	厚街镇
	厚街中心区安置地块
	厚街社区
	12.24
	居住用地
	国有土地收回
	2026年06月

	190
	厚街镇
	白濠变电站地块
	白濠社区
	6.94
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年06月

	191
	厚街镇
	厚山变电站地块
	溪头社区
	22.06
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年07月

	192
	沙田镇
	泥洲地块一
	泥洲村
	259.53
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年03月

	193
	沙田镇
	泥洲地块二
	泥洲村
	159.86
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年03月

	194
	沙田镇
	泥洲地块三
	泥洲村
	151.75
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年03月

	195
	沙田镇
	外经公司（蓝星大汇北地块）
	大泥村
	49.99
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年03月

	196
	沙田镇
	创群地块
	西大坦村
	28.68
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年02月

	197
	沙田镇
	腾崴地块
	西太隆村
	30
	工矿用地
	农转征
	2026年01月

	198
	沙田镇
	庆丰地块
	西太隆村
	25.04
	工矿用地
	农转征
	2026年01月

	199
	沙田镇
	雷宇地块
	西太隆村
	20
	工矿用地
	农转征
	2026年01月

	200
	沙田镇
	安豪地块
	西太隆村
	30
	工矿用地
	农转征
	2026年01月

	201
	桥头镇
	桥头医院地块
	桥头镇迳联社区
	30.94
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	202
	桥头镇
	东莞220千伏东江输变电工程
	桥头镇岗头村
	16.27
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年07月

	203
	谢岗镇
	东莞110千伏龙公岭（曹乐）输变电工程
	谢岗镇赵林村
	6.94
	公用设施用地
	农转征
	2026年06月

	204
	谢岗镇
	东莞隆越铝制品有限公司旧厂房“工改工”项目
	谢岗镇金海工业区
	29.94
	工矿用地
	国有土地收回
	2026年08月

	205
	常平镇
	白花沥约41亩
	常平镇白花沥村
	40.77
	工矿用地
	农转征
	2026年10月

	206
	常平镇
	白花沥约81亩
	常平镇白花沥村
	81.06
	工矿用地
	农转征
	2026年10月

	207
	常平镇
	白花沥约42亩
	常平镇白花沥村
	41.85
	工矿用地
	农转征
	2026年10月

	208
	常平镇
	东莞市东资粮食有限公司国有土地
	常平镇霞坑村
	81.4
	仓储用地
	国有土地收回
	2026年12月

	209
	常平镇
	东莞市东站粮食储备管理有限公司国有土地
	常平镇霞坑村
	117.8
	仓储用地
	国有土地收回
	2026年12月

	210
	黄江镇
	黄江镇南部片区城中村改造保障性住住房项目
	旧村社区
	29.78
	居住用地
	农转征
	2026年03月

	211
	黄江镇
	海德实验学校（初中部）项目地块
	田心社区
	134.04
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年09月

	212
	黄江镇
	公办高中地块
	黄江社区
	101.04
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年03月

	213
	黄江镇
	莞深高速扩建项目黄江段长龙置换地块
	长龙社区
	25.63
	工矿用地
	农转征
	2026年06月

	214
	黄江镇
	东莞110千伏刁朗输变电工程
	黄江镇刁朗村
	6.74
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	215
	黄江镇
	东莞110千伏黄京坑输变电工程
	黄江镇黄京坑村
	12.5
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年11月

	216
	樟木头镇
	东区六路前半段工程项目用地
	樟木头镇樟洋社区
	20.16
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	217
	樟木头镇
	翠坊街道路项目
	樟木头镇圩镇社区
	7.54
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	218
	樟木头镇
	东十一路道路项目
	樟木头镇
	3.05
	交通运输用地
	农转征
	2026年06月

	219
	樟木头镇
	樟木头镇裕丰工业用地
	樟木头镇裕丰社区
	8.39
	工矿用地
	农转征
	2026年01月

	220
	清溪镇
	契爷石九乡片区排水改造工程地块
	清溪镇九乡村
	15.61
	公用设施用地
	农转征
	2026年06月

	221
	清溪镇
	三星吕围村地块
	清溪镇三星村
	16.88
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年06月

	222
	清溪镇
	清溪镇长山头城中村改造项目单元1地块二（特鼎厂地块）
	清溪镇长山头村
	13.63
	工矿用地
	农转征
	2026年09月

	223
	清溪镇
	清溪镇长山头长安二路延长线
	清溪镇长山头村
	1.96
	交通运输用地
	农转征
	2026年09月

	224
	清溪镇
	从莞高速路停车区地块一（划拨）
	清溪镇浮岗村
	14.27
	交通运输用地
	农转征
	2026年03月

	225
	清溪镇
	食品公司无证部分地块
	清溪镇浮岗村
	37.27
	工矿用地
	农转征
	2026年08月

	226
	清溪镇
	海德学校旁停车场地块
	清溪镇重河村
	22.55
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年09月

	227
	清溪镇
	园仔山（工业）
	清溪镇长山头村
	17.31
	工矿用地
	农转征
	2026年08月

	228
	塘厦镇
	康养中心地块
	塘厦镇塘厦社区
	5.4
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年05月

	229
	塘厦镇
	凤凰岗社区东深二路西侧地块一
	塘厦镇凤凰岗社区
	223.25
	工矿用地
	农转征
	2026年01月

	230
	凤岗镇
	天堂围石马岭教育用地
	天堂围村
	78.3
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年06月

	231
	凤岗镇
	天堂围凤观路与清平互通连接线工程项目
	天堂围村
	27.74
	公共管理与公共服务用地
	农转征
	2026年05月

	232
	凤岗镇
	凤岗镇雁田洪木涧项目
	雁田村
	149.44
	工矿用地
	农转征
	2026年12月






[bookmark: _Toc228214355]附表2 东莞市2026年度储备土地供应计划表（调整）
单位：亩
	序号
	镇街/园区
	项目名称
	地块位置
	土地面积
	意向规划用途
	项目类型
	入库时间
	拟供应面积
	容积率
	拟供应时间
	拟供应方式

	1
	市级
	儿童基地项目
	东莞市南城街道绿色路99号东莞植物园
	214.95 
	公用设施用地
	重大项目
	2016年
	214.95 
	/
	2026年7月
	划拨

	2
	市级
	国际商务区南部居住地块
	东莞市国际商务区中心公园南侧
	103.39 
	居住用地
	重大项目
	2001年
	180.13 
	/
	2026年7月
	网上挂牌

	3
	松山湖
	轨道一号线
	东莞市松山湖
	1.14 
	公用设施用地
	民生工程
	2026年6月
	11.27 
	/
	2026年6月
	划拨

	4
	松山湖
	新能安项目
	东莞市生态园片区
	97.09 
	工矿用地
	重大项目
	2026年4月
	97.08 
	3
	2026年4月
	网上挂牌

	5
	松山湖
	生益项目
	东莞市东部工业园（企石辖区）
	298.00 
	工矿用地
	重大项目
	2026年4月
	298.00 
	/
	2026年4月
	网上挂牌

	6
	松山湖
	水厂碧道
	松山湖滨湖路
	8.19 
	公用设施用地
	民生工程
	2026年3月
	/
	/
	2026年4月
	划拨

	7
	松山湖
	科技变电站
	生态园南朗路与古村路交汇处
	14.58 
	公用设施用地
	民生工程
	2025年11月
	6.92 
	/
	2026年2月
	划拨

	8
	松山湖
	松山湖中心公园
	东莞市松山湖中心片区
	113.20 
	公用设施用地
	民生工程
	2026年1月
	113.20 
	/
	2026年1月
	划拨

	9
	松山湖
	犀牛陂碧道
	东莞松山湖南部滨湖区
	6.67 
	公用设施用地
	民生工程
	2026年1月
	6.60 
	/
	2026年1月
	划拨

	10
	石龙镇
	黄家山产业项目（原轮胎市场）
	石龙镇黄家山村
	27.80 
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年6月
	27.81 
	商住混合用地3.0，道路用地无容积率。商住混合用地14197.5㎡、道路用地4334.7㎡。
	2026年8月
	网上挂牌

	11
	石龙镇
	粤湖项目
（温泉地块）
	石龙镇西湖村
	44.72 
	工矿用地
	重大项目
	2026年6月
	/
	/
	2026年8月
	网上挂牌

	12
	茶山镇
	东莞市茶山高级中学项目
	东莞市茶山镇冲美村
	100.03 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2026年3月
	100.03 
	1.8
	2026年5月
	划拨

	13
	茶山镇
	京山单元1产业项目
	东莞市茶山镇横江村
	59.17 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年8月
	59.17 
	3.5
	2026年9月
	网上挂牌

	14
	茶山镇
	茶山镇现代化产业园高品质低成本产业空间项目
	东莞市茶山镇京山村
	75.36 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年12月
	75.36 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	15
	石排镇
	石崇横路以南地块
	石排镇黄家坣村、赤坎村、向西村
	37.98 
	工矿用地
	重大项目
	2026年6月
	37.98 
	2.5
	2026年8月
	网上挂牌

	16
	石排镇
	星弛光电地块
	石排镇黄家坣村
	68.62 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年4月
	68.62 
	2
	2026年7月
	网上挂牌

	17
	石排镇
	西部专精特新产业园一期地块
	石排镇中坑村
	11.30 
	工矿用地
	其他产业项目
	2026年6月
	11.50 
	3.5
	2026年8月
	网上挂牌

	18
	石排镇
	特色产业园一单元地块
	石排镇石排村
	30.71 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年6月
	30.71 
	2.2
	2026年8月
	网上挂牌

	19
	石排镇
	现代化产业园9号地块
	石排镇黄家坣村
	35.35 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年12月
	35.35 
	3.5
	2026年2月
	网上挂牌

	20
	石排镇
	福隆变电站用地
	石排镇福隆村
	6.74 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2025年12月
	6.74 
	-
	2026年1月
	划拨

	21
	石排镇
	现代化产业园13号地块
	石排镇黄家坣村
	10.65 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年6月
	10.65 
	3.5
	2026年1月
	网上挂牌

	22
	石排镇
	石排镇安置房项目
	石排镇黄家坣村
	35.26 
	居住用地
	现代化产业园区
	2020年3月
	35.26 
	2.42
	2026年3月
	网上挂牌

	23
	石排镇
	石排镇安置房配套幼儿园项目
	石排镇黄家坣村
	4.05 
	公共管理与公共服务用地
	现代化产业园区
	2020年3月
	4.05 
	1.5
	2026年3月
	划拨

	24
	石排镇
	石排镇保障性住房项目
	石排镇黄家坣村
	12.46 
	居住用地
	现代化产业园区
	2020年3月
	12.46 
	3.1
	2026年3月
	划拨

	25
	企石镇
	高性能导热散热产品建设项目地块
	清湖村
	40.57 
	工矿用地
	重大项目
	2026年6月
	42.39 
	2.0-3.5
	2026年9月
	网上挂牌

	26
	企石镇
	宏顺项目地块
	湖美村
	63.01 
	工矿用地
	重大项目
	2026年3月
	63.01 
	2.0-3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	27
	企石镇
	又一项目地块
	湖美村
	23.64 
	工矿用地
	重大项目
	2026年3月
	23.64 
	2.0-3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	28
	东坑镇
	现代化产业园歌乐厂安置厂房地块
	东坑镇初坑村
	35.31 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年12月
	35.31 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	29
	东坑镇
	亭岗生态居住区12亩地块
	东坑镇彭屋村
	12.34 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2022年12月
2023年9月
2023年11月
	12.34 
	3.5
	2026年5月
	网上挂牌

	30
	东坑镇
	东坑镇居住用地
	东坑镇黄屋村
	14.78
	居住用地
	经营性用地项目
	2024年11月
	14.78
	4
	2026年8月
	网上挂牌

	31
	寮步镇
	寮步镇富竹山、良边村工业用地项目一
	寮步镇良边、富竹山村
	26.02 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年1月
	26.02 
	4
	2026年6月
	网上挂牌

	32
	寮步镇
	寮步镇富竹山、良边村工业用地项目二
	寮步镇良边、富竹山村
	26.03 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年1月
	26.03 
	4
	2026年6月
	网上挂牌

	33
	寮步镇
	寮步镇富竹山村工业用地项目二
	寮步镇富竹山村
	21.10 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年9月
	21.10 
	4
	2026年6月
	网上挂牌

	34
	寮步镇
	寮步镇香城现代化产业园工业用地三
	寮步镇富竹山村
	32.37 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年9月
	32.38 
	3.5
	2026年10月
	网上挂牌

	35
	寮步镇
	寮步镇浮竹山变电站用地
	寮步镇浮竹山村
	6.92 
	公用设施用地
	民生工程
	2026年11月
	6.92 
	1
	2026年12月
	划拨

	36
	寮步镇
	园区运营服务中心
	寮步镇富竹山村
	21.70 
	公共管理与公共服务用地
	现代化产业园区
	2026年6月
	21.70 
	0.5
	2026年7月
	划拨

	37
	大朗镇
	新马莲南山岭地块
	大朗镇新马莲村
	139.91 
	工矿用地
	重大项目
	2026年2月
	139.91 
	1.3
	2026年5月
	网上挂牌

	38
	大朗镇
	大朗中学南面地块一
	大朗镇蔡边村及洋乌村
	26.03 
	工矿用地
	重大项目
	2026年2月
	26.03 
	3.5
	2026年4月
	网上挂牌

	39
	大朗镇
	大朗中学南面地块二
	大朗镇蔡边村及洋乌村
	25.02 
	工矿用地
	重大项目
	2026年2月
	25.00 
	3.5
	2026年4月
	网上挂牌

	40
	大朗镇
	大朗中学南面地块三
	大朗镇蔡边村及洋乌村
	25.00 
	工矿用地
	重大项目
	2026年2月
	23.00 
	3.5
	2026年4月
	网上挂牌

	41
	大朗镇
	大朗中学南面地块四
	大朗镇蔡边村及洋乌村
	29.86 
	工矿用地
	重大项目
	2026年2月
	29.86 
	3.5
	2026年4月
	网上挂牌

	42
	大朗镇
	大朗中学南面地块五
	大朗镇蔡边村及洋乌村
	23.00 
	工矿用地
	重大项目
	2026年2月
	25.02 
	3.5
	2026年4月
	网上挂牌

	43
	大朗镇
	蔡边鸡地坑地块
	大朗镇蔡边村
	101.47 
	居住用地
	经营性用地项目
	2022年5月
	101.47 
	2.5
	2026年10月
	网上挂牌

	44
	大岭山镇
	大岭山镇新塘大道宝特段修建工程
	大岭山镇大塘村
	3.32 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年7月
	3.32 
	/
	2026年9月
	划拨

	45
	大岭山镇
	东莞市大岭山镇社卫中心停车楼项目
	大岭山镇农场社区
	11.52 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2026年2月
	11.52 
	3.5
	2026年6月
	协议出让

	46
	大岭山镇
	净地出让招引项目地块⑨
	大岭山镇太公岭村
	96.44 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年6月
	96.44 
	4
	2026年5月
	网上挂牌

	47
	大岭山镇
	大岭山镇华为项目规划三路建设工程
	大岭山镇大塘村
	10.85 
	交通运输用地
	民生工程
	2024年4月；2024年12月
	10.85 
	/
	2026年2月
	划拨

	48
	大岭山镇
	原湾区（东莞）半导体产业园项目一期
	大岭山镇大岭村
	328.97 
	工矿用地
	其他产业项目
	2024年6月
	329.03 
	2
	2026年12月
	网上挂牌

	49
	大岭山镇
	杨屋村前坑口地块
	大岭山镇杨屋村
	65.83 
	工矿用地
	其他产业项目
	2026年9月
	65.84 
	3.5
	2026年11月
	网上挂牌

	50
	大岭山镇
	产业安置一期项目地块
	大岭山镇大沙村
	27.98 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	25.07 
	4
	2026年10月
	网上挂牌

	51
	大岭山镇
	产业安置二期项目地块
	大岭山镇大沙村
	25.07 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	27.98 
	4
	2026年10月
	网上挂牌

	52
	大岭山镇
	镇属国企可分割物业及产业安置项目地块
	大岭山镇大沙村
	73.09 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	73.10 
	4
	2026年10月
	网上挂牌

	53
	横沥镇
	工业安置房项目
	横沥镇石涌村
	43.30 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年6月
	43.30 
	3.5
	2026年9月
	网上挂牌

	54
	横沥镇
	产业保障房项目
	横沥镇石涌村
	28.19 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年6月
	28.19 
	3.5
	2026年9月
	网上挂牌

	55
	横沥镇
	专精特新项目三期
	横沥镇张坑村
	116.27 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年6月
	116.27 
	3.5
	2026年9月
	协议出让

	56
	横沥镇
	村尾村育才路地块
	横沥镇村尾村
	97.67 
	居住用地
	经营性用地项目
	2023年8月
	97.67 
	1.2
	2026年6月
	网上挂牌

	57
	横沥镇
	水边村育才路地块高中项目部分
	横沥镇水边村
	104.41 
	公共管理与公共服务用地
	重大项目
	2026年1月
	104.46 
	1.8
	2026年3月
	划拨

	58
	横沥镇
	水边村育才路地块配套路部分
	横沥镇水边村
	35.62 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年1月
	35.62 
	/
	2026年3月
	划拨

	59
	道滘镇
	道滘镇南丫现代化城中村改造安置房建设项目
	道滘镇南城村
	35.06 
	工矿用地
	其他产业项目
	2025年11月
	35.06 
	3.5
	2026年5月
	网上挂牌

	60
	道滘镇
	道滘镇 2025 年第 012 地块
	道滘镇昌平村
	63.48 
	工矿用地
	重大项目
	2025年9月
	63.48 
	3.5
	2026年3月
	网上挂牌

	61
	道滘镇
	高登地块
	道滘镇大岭丫村
	26.20 
	居住用地
	经营性用地项目
	2024年4月
	26.20 
	3.1
	2026年3月
	网上挂牌

	62
	洪梅镇
	（洪梅镇）洪梅大桥安置房
	洪梅镇梅沙村
	21.05 
	居住用地
	民生工程
	2025年9月
	21.05 
	3.7
	2026年7月
	划拨

	63
	洪梅镇
	洪梅镇河西片区体育公园项目
	洪梅镇新庄村
	11.44 
	公用设施用地
	民生工程
	2023年11月
	11.44 
	/
	2026年1月
	划拨

	64
	洪梅镇
	东莞220千伏梅沙输变电工程
	洪梅镇洪屋涡村
	20.02
	公用设施用地
	民生工程
	2026年9月
	20.02
	/
	2026年11月
	划拨

	65
	麻涌镇
	玖龙地块
	麻涌镇麻二村
	75.42 
	工矿用地
	重大项目
	2025年12月
	75.42 
	2
	2026年2月
	网上挂牌

	66
	望牛墩镇
	望牛墩中学地块
	赤滘村
	94.12 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2025年10月
	94.12 
	1.24
	2026年1月
	划拨

	67
	望牛墩镇
	望牛墩食品公司地块
	望联村
	8.04 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	8.04 
	/
	2026年12月
	划拨

	68
	中堂镇
	国梦项目
	中堂镇东泊村
	20.54 
	工矿用地
	其他产业项目
	2026年8月
	20.54 
	4.5
	2026年12月
	网上挂牌

	69
	中堂镇
	东莞市中堂镇蕉利村回迁房改造项目
	中堂镇蕉利村
	33.19 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年11月
	31.89 
	3.5
	2026年12月
	网上挂牌

	70
	东城街道
	生益一期项目
	东城余屋社区
	39.37 
	工矿用地
	重大项目
	2025年11月
	39.37 
	3.5
	2026年1月
	网上挂牌

	71
	东城街道
	天行测量项目
	东城主山社区
	16.46 
	工矿用地
	重大项目
	2024年8月
	16.46 
	5
	2026年4月
	网上挂牌

	72
	东城街道
	百优电子项目
	东城主山社区
	14.97 
	工矿用地
	重大项目
	2024年8月
	14.97 
	5
	2026年4月
	网上挂牌

	73
	东城街道
	众联检验（精准通）项目
	东城主山社区
	18.92 
	工矿用地
	重大项目
	2024年8月
	18.92 
	4
	2026年4月
	网上挂牌

	74
	东城街道
	卓茂仪器项目
	东城主山社区
	23.98 
	工矿用地
	重大项目
	2024年8月
	23.99 
	4
	2026年4月
	网上挂牌

	75
	东城街道
	欧赛莱项目
	东城同沙社区
	22.09 
	工矿用地
	重大项目
	2024年11月
	22.09 
	　
	2026年6月
	网上挂牌

	76
	东城街道
	高端精密项目
	东城同沙社区
	18.32 
	工矿用地
	重大项目
	2024年11月
	18.32 
	　
	2026年6月
	网上挂牌

	77
	东城街道
	名冠绿洲项目
	东城牛山社区
	476.22
	商业服务业用地
	重大项目
	2024年11月
	476.22
	0.9
	2026年2月
	网上挂牌

	78
	南城街道
	东莞市国际商务区南部居住地块
	东莞市国际商务区
	180.13 
	居住用地
	经营性用地项目
	2026年4月
	180.13 
	/
	2026年6月
	网上挂牌

	79
	南城街道
	110千伏西平变电站迁改地块
	东莞市南城街道西平社区
	3.75 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2026年9月
	3.75 
	/
	2026年10月
	划拨

	80
	南城街道
	西平彭眼居住地块
	东莞市南城街道西平社区宏伟二路旁
	23.80 
	居住用地
	经营性用地项目
	2026年9月
	23.80 
	3.6
	2026年10月
	网上挂牌

	81
	南城街道
	西平消防站地块
	东莞市南城街道西平社区宏伟路旁
	8.76 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2026年9月
	8.76 
	/
	2026年10月
	划拨

	82
	南城街道
	南城第二初级中学地块
	东莞市南城街道西平社区宏伟二路旁
	30.11 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2026年9月
	30.11 
	/
	2026年10月
	划拨

	83
	南城街道
	东莞国际商务区第二批市政配套设施项目
	东莞市国际商务区
	41.56 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年4月
	/
	/
	2026年5月
	划拨

	84
	南城街道
	南城街道居住用地
	南城街道西平社区
	47.7
	居住用地
	经营性用地项目
	2026年10月
	47.7
	/
	2026年11月
	网上挂牌

	85
	万江街道
	严屋加油站地块
	万江街道严屋社区
	5.71 
	公用设施用地
	经营性用地项目
	2025年4月
	5.70 
	0.8
	2026年2月
	网上挂牌

	86
	万江街道
	大汾种德工改工出让剩余地块
	万江街道大汾社区
	20.08 
	工矿用地
	重大项目
	2025年1月
	20.07 
	3
	2026年6月
	网上挂牌

	87
	万江街道
	种子所居住地块
	万江街道官桥滘社区
	56.25 
	居住用地
	经营性用地项目
	2024年4月
	52.20 
	2.78
	2026年6月
	网上挂牌

	88
	万江街道
	新村现代化产业园C03-06（一期）
	万江街道新村社区
	22.00 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	22.00 
	3.5
	2026年4月
	网上挂牌

	89
	万江街道
	现代化产业园变电站二期
	万江街道新村社区
	7.18 
	公用设施用地
	民生工程
	2026年3月
	7.18 
	1
	2026年4月
	划拨

	90
	万江街道
	新村现代化产业园工业艺术展示中心地块
	万江街道新村社区
	22.25 
	商业服务业用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	22.25 
	1.5
	2026年6月
	网上挂牌

	91
	万江街道
	新村现代化产业园C05-11
	万江街道新村社区
	25.98 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	25.98 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	92
	万江街道
	万江街道居住用地
	万江街道曲海村
	55.75
	居住用地
	经营性用地项目
	2023年11月
	55.75
	/
	2026年9月
	网上挂牌

	93
	莞城街道
	东莞中学高中部北校区
	莞城街道东正路
	42.56 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	42.56 
	1
	2026年6月
	划拨

	94
	莞城街道
	黄旗广场护坡工程
	莞城街道黄旗广场
	6.83 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	6.83 
	/
	2026年6月
	划拨

	95
	莞城街道
	黄旗公交首末站
	莞城街道黄旗广场
	3.38 
	交通运输用地
	民生工程
	/
	3.38 
	/
	2026年6月
	划拨

	96
	莞城街道
	城墙公园
	莞城街道凤来路
	20.91 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	20.91 
	/
	2026年12月
	划拨

	97
	莞城街道
	市经贸学校扩建项目
	莞城街道学院路
	36.33 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	36.33 
	1.3
	2026年12月
	划拨

	98
	莞城街道
	市东莞中学初中部1
	莞城街道新风路
	11.26 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	11.26 
	/
	2026年12月
	划拨

	99
	莞城街道
	市东莞中学初中部2
	莞城街道新风路
	17.44 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	17.44 
	/
	2026年12月
	划拨

	100
	莞城街道
	市东莞中学初中部3
	莞城街道新风路
	18.83 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	18.83 
	/
	2026年12月
	划拨

	101
	莞城街道
	凤来路
	莞城街道凤来路
	7.67 
	交通运输用地
	民生工程
	/
	7.67 
	/
	2026年10月
	划拨

	102
	石碣镇
	下一村驾校地块
	石碣镇石碣村
	21.38 
	居住用地
	经营性用地项目
	2026年9月
	21.38 
	2.2000000000000002
	2026年11月
	划拨

	103
	高埗镇
	高埗镇高龙现代化产业园安置房二期建设项目（高埗汽车检测站地块）
	高埗镇高埗村
	38.97 
	工矿用地
	重大项目
	2025年4月
	38.97 
	3
	2026年6月
	网上挂牌

	104
	高埗镇
	东莞市挂影洲围护安围排站重建工程
	高埗镇护安围村
	3.73 
	公用设施用地
	民生工程
	2024年10月24日
2025年7月16日
	3.73 
	/
	2026年6月
	划拨

	105
	高埗镇
	东莞市挂影洲围芦村排站重建工程
	高埗镇芦村
	17.288955
	公用设施用地
	民生工程
	2025年3月
	17.29 
	/
	2026年4月
	划拨

	106
	高埗镇
	富相二期（集体部分)
	高埗镇低涌村
	15.17 
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年6月
	15.17 
	4
	2026年12月
	网上挂牌

	107
	高埗镇
	富相二期（国有部分1)
	高埗镇低涌村
	11.63 
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年6月
	11.63 
	4
	2026年12月
	网上挂牌

	108
	高埗镇
	富相二期（国有部分2)
	高埗镇低涌村
	5.71 
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年6月
	5.71 
	4
	2026年12月
	网上挂牌

	109
	高埗镇
	富相二期（国有部分3)
	高埗镇低涌村
	15.69 
	工矿用地
	政府主导“三旧改造”项目
	2026年6月
	15.69 
	4
	2026年12月
	网上挂牌

	110
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心配套道路工程(二期)
	滨海湾新区交椅湾板块
	40.73 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年11月
	40.73 
	/
	2026年12月
	划拨

	111
	滨海湾新区
	武山沙优质产业空间二期
	滨海湾新区威远岛板块
	72.33 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年11月
	72.33 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	112
	滨海湾新区
	威远岛1.5级开发项目
	滨海湾新区威远岛板块
	19.22 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2026年11月
	19.22 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	113
	滨海湾新区
	交椅湾（人工智能小镇）首开区项目报批线
	滨海湾新区交椅湾板块
	55.89 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年11月
	55.89 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	114
	滨海湾新区
	交椅湾福海路商业综合体项目报批线
	滨海湾新区交椅湾板块
	32.27 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2026年11月
	32.27 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	115
	滨海湾新区
	东莞市长安镇2024年度第九批次城镇建设用地
	滨海湾新区交椅湾板块
	4.39 
	工矿用地
	重大项目
	2026年11月
	4.39 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	116
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区东湾大桥工程报批线
	滨海湾新区交椅湾板块、沙角半岛板块
	96.54 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年11月
	96.54 
	/
	2026年12月
	划拨

	117
	滨海湾新区
	大湾区大学（滨海湾新区）海堤治理工程报批线
	滨海湾新区威远岛板块
	87.43 
	公用设施用地
	重大项目
	2026年11月
	87.43 
	/
	2026年12月
	划拨

	118
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区红石涌提升改造工程（红石一桥下游段）
	滨海湾新区沙角半岛板块
	29.37 
	公用设施用地
	重大项目
	2026年11月
	29.37 
	/
	2026年12月
	划拨

	119
	滨海湾新区
	东莞滨海湾新区天培路（西段）提升改造工程报批线
	滨海湾新区威远岛板块
	39.95 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年11月
	39.95 
	/
	2026年12月
	划拨

	120
	滨海湾新区
	滨海湾居住用地
	滨海湾新区交椅湾板块东湾大道北侧
	52.78
	居住用地
	经营性用地项目
	2026年1月
	52.78
	3.5
	2026年2月
	网上挂牌

	121
	滨海湾新区
	滨海湾商服用地
	滨海湾新区交椅湾板块
	53.04
	商服用地
	经营性用地项目
	2026年7月
	53.04
	2.5
	2026年8月
	网上挂牌

	122
	长安镇
	三创智能安全芯片封测产业总部项目
	长安镇上沙社区中南南路
	24.95 
	工矿用地
	重大项目
	2026年3月
	24.95 
	3.5
	2026年9月
	网上挂牌

	123
	长安镇
	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司新应用精密光学生产项目
	沙头社区靖海东路旁
	22.48 
	工矿用地
	重大项目
	2026年5月
	22.48 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	124
	长安镇
	昭明新能源精密制造项目
	长安镇建安路378号
	37.02 
	工矿用地
	重大项目
	2026年3月
	37.02 
	3.5
	2026年5月
	网上挂牌

	125
	长安镇
	昭明智能终端研发生产项目
	长安镇建安路378号
	37.02 
	工矿用地
	重大项目
	2026年3月
	37.02 
	3.5
	2026年5月
	网上挂牌

	126
	长安镇
	东莞硅翔新能源电池热管理及信号采集制造总部项目
	厦边TOD
	37.99 
	工矿用地
	重大项目
	2023年3月
	37.99 
	4
	2026年12月
	网上挂牌

	127
	长安镇
	环力智能智造总部项目
	厦边TOD
	35.63 
	工矿用地
	重大项目
	2026年8月
	35.66 
	5
	2026年12月
	网上挂牌

	128
	长安镇
	东莞110千伏厦边输变电工程
	长安镇厦边社区
	7.11
	公用设施用地
	民生工程
	2026年5月
	7.11
	/
	2026年07月
	划拨

	129
	虎门镇
	中心南片区B07-02地块
	金洲社区滨海大道旁
	39.82 
	居住用地
	经营性用地项目
	2026年6月
	39.82 
	3.2
	2026年7月
	网上挂牌

	130
	虎门镇
	广隆食品集团总部项目
	虎门镇陈村社区
	12.53 
	工矿用地
	重大项目
	2026年5月
	12.53 
	4
	2026年6月
	网上挂牌

	131
	虎门镇
	东莞市虎门镇丰云芯片配套散热产品
项目（二期）
	虎门镇怀德社区
	21.18 
	工矿用地
	重大项目
	2026年3月
	21.18 
	4
	2026年4月
	网上挂牌

	132
	虎门镇
	东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（一期）
	虎门镇大宁社区、村头社区
	40.76 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年2月
	40.76 
	/
	2026年3月
	划拨

	133
	虎门镇
	虎门镇南栅现代化产业园区8号传统产业类“三旧”改造单元
	南栅社区民昌路旁
	99.48 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年10月
	99.48 
	4
	2026年3月
	网上挂牌

	134
	虎门镇
	东莞110千伏武山沙（靖远）输变电工程
	虎门镇武山沙社区
	7.44
	公用设施用地
	民生工程
	2026年4月
	7.44
	\
	2026年4月
	划拨

	135
	厚街镇
	厚山现代化产业园2024第14批次国有道路用地项目地块
	溪头社区、南五社区、桥头社区、宝塘社区、沙塘社区
	30.39 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年2月
	41.50 
	\
	2026年5月
	划拨

	136
	厚街镇
	厚街镇2025年第5批次国有道路用地项目地块
	桥头社区、宝塘社区、河田社区、汀山社区
	38.32 
	交通运输用地
	民生工程
	2026年2月
	38.32 
	\
	2026年5月
	划拨

	137
	厚街镇
	厚街中心区A地块
	厚街社区
	30.92 
	居住用地
	经营性用地项目
	2026年6月
	31.02 
	2.9
	2026年8月
	网上挂牌

	138
	厚街镇
	厚街中心区安置地块
	厚街社区
	12.24 
	居住用地
	经营性用地项目
	2026年6月
	10.10 
	3.1
	2026年8月
	网上挂牌

	139
	厚街镇
	白濠变电站地块
	白濠社区
	6.94 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2026年6月
	6.94 
	\
	2026年8月
	划拨

	140
	厚街镇
	厚山变电站地块
	溪头社区
	22.06 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2026年7月
	22.06 
	\
	2026年9月
	划拨

	141
	厚街镇
	南兴二期
	溪头社区
	46.36 
	工矿用地
	重大项目
	2025年5月
	46.36 
	4
	2026年8月
	网上挂牌

	142
	厚街镇
	穗莞深片区工业地块
	溪头社区
	122.75 
	工矿用地
	重大项目
	2020年7月
	717.99 
	3.5
	2026年9月
	网上挂牌

	143
	厚街镇
	将军岭北面地块
	寮厦社区
	65.12 
	居住用地
	经营性用地项目
	2023年11月
	65.12 
	2
	2026年5月
	网上挂牌

	144
	沙田镇
	广东腾崴睡眠产品研发生产集聚项目
	沙田镇西太隆村东头围
	30.00 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	30.00 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	145
	沙田镇
	雷宇激光高端激光设备先进制造基地扩产项目
	沙田镇西太隆村东头围
	20.00 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	20.00 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	146
	沙田镇
	高频线缆数字化智能装备升级改造建设项目
	沙田镇西太隆村东头围
	25.04 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	25.04 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	147
	沙田镇
	安豪科技智能制造项目
	沙田镇西太隆村东头围
	30.00 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2026年5月
	30.00 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	148
	沙田镇
	沙田里
	沙田镇横流社区
	15.06 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2026年2月
	15.06 
	1
	2026年5月
	网上挂牌

	149
	沙田镇
	航天锂电华南总部产业园项目
	沙田镇西大坦村
	32.08 
	工矿用地
	重大项目
	2025年11月
	32.08 
	3.5
	2026年4月
	网上挂牌

	150
	沙田镇
	沙田镇人民医院
	沙田镇阇西村
	105.62 
	公用设施用地
	重大项目
	2026年2月
	105.62 
	1.8
	2026年4月
	划拨

	151
	沙田镇
	西大坦水产批发市场
	沙田镇西大坦村
	55.64 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2025年11月
	55.64 
	1
	2026年2月
	网上挂牌

	152
	桥头镇
	桥头医院地块
	桥头镇迳联社区
	30.94 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	30.94 
	3
	2026年12月
	划拨

	153
	谢岗镇
	东莞110千伏龙公岭（曹乐）输变电工程
	谢岗镇赵林村
	6.94 
	公用设施用地
	民生工程
	2026年6月
	6.94 
	1.2
	2026年9月
	划拨

	154
	谢岗镇
	东莞能源谢岗镇100MW200MWh
独立储能电站项目
	谢岗镇赵林村
	20.24 
	工矿用地
	重大项目
	2026年9月
	20.24 
	3
	2026年11月
	网上挂牌

	155
	谢岗镇
	谢岗镇银瓶湖居住地块
	谢岗镇大厚村
	64.96 
	居住用地
	经营性用地项目
	2023年8月
	64.96 
	2.6
	2026年9月
	网上挂牌

	156
	谢岗镇
	谢岗镇东部片区保障性租赁住房
	谢岗镇黎村村
	62.38 
	居住用地
	民生工程
	2021年5月
	62.38 
	3
	2026年12月
	划拨

	157
	谢岗镇
	东莞市谢岗镇银山湿地公园东南停车场
	谢岗镇曹乐村
	13.44 
	交通运输用地
	民生工程
	2016年8月
	13.44 
	/
	2026年6月
	网上挂牌

	158
	谢岗镇
	凯航AI算力通讯部件制造总部项目
	谢岗镇曹乐村
	59.06 
	工矿用地
	重大项目
	2024年4月
	59.06 
	3
	2026年3月
	网上挂牌

	159
	谢岗镇
	东莞市桐昌纸业有限公司增资扩产项目
	谢岗镇赵林村
	33.50 
	工矿用地
	重大项目
	2024年8月
	33.01 
	3
	2026年6月
	网上挂牌

	160
	谢岗镇
	东莞市谢岗镇谢西路东、一道公园西路
	稔子园村
	10.21 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2025年10月
	10.21 
	/
	2026年12月
	划拨

	161
	谢岗镇
	东莞市谢岗镇一道公园东路
	稔子园村
	6.75 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2022年12月
	6.75 
	/
	2026年12月
	划拨

	162
	谢岗镇
	谢岗镇赵林大道
	赵林村
	27.86 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2024年8月
	27.87 
	/
	2026年12月
	划拨

	163
	谢岗镇
	花园一路
	谢岗村
	4.65 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2023年11月
	4.65 
	/
	2026年12月
	划拨

	164
	谢岗镇
	粤电地块规划支路一
	赵林村
	22.40 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2024年8月
	22.40 
	/
	2026年12月
	划拨

	165
	常平镇
	东莞110千伏横江厦输变电工程
	常平镇横江厦村
	6.84 
	公用设施用地
	民生工程
	/
	6.84 
	/
	2026年6月
	划拨

	166
	常平镇
	译码规划路
	常平镇土塘村
	4.77 
	交通运输用地
	民生工程
	2018年6月
	4.77 
	/
	2026年6月
	划拨

	167
	常平镇
	常平镇九江水现代化产业园区1号传统产业类 “三旧”改造单元
	常平镇九江水村
	70.77 
	工矿用地
	现代化产业园区
	/
	70.77 
	3.0、3.5
	2026年1月
	协议出让

	168
	常平镇
	白花沥约41亩
	常平镇白花沥村
	40.81 
	工矿用地
	重大项目
	/
	40.77 
	2.5
	2026年12月
	网上挂牌

	169
	常平镇
	东莞110千伏陈屋贝输变电工程
	常平镇陈屋贝村
	6.92
	公用设施用地
	民生工程
	2026年3月
	6.92
	/
	2026年05月
	划拨

	170
	黄江镇
	黄江镇南部片区城中村改造保障性住住房项目
	旧村社区
	29.68 
	居住用地
	现代化产业园区
	2026年3月
	29.68 
	3.5
	2026年4月
	划拨

	171
	黄江镇
	公办高中地块
	黄江社区
	101.04 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2026年3月
	101.04 
	2
	2026年4月
	划拨

	172
	黄江镇
	大星变电站
	田心社区
	22.52 
	公用设施用地
	民生工程
	2025年11月
	22.52 
	-
	2026年3月
	划拨

	173
	黄江镇
	田心工业地块
	田心社区
	49.31 
	工矿用地
	重大项目
	2023年9月
	49.31 
	3
	2026年6月
	网上挂牌

	174
	黄江镇
	海德实验学校（小学部）项目地块
	田心社区
	89.10 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2025年12月
	88.76 
	0.8
	2026年2月
	协议出让

	175
	黄江镇
	田美工业地块1
	田美社区
	30.72 
	工矿用地
	重大项目
	2023年3月
	30.72 
	3
	2026年3月
	网上挂牌

	176
	黄江镇
	田美工业地块2
	田美社区
	40.16 
	工矿用地
	重大项目
	2023年3月
	40.16 
	3
	2026年3月
	网上挂牌

	177
	樟木头镇
	樟木头镇中心地块
	樟木头镇石新社区
	3.69 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2024年3月
	3.69 
	2.5
	2026年6月
	网上挂牌

	178
	樟木头镇
	樟木头山高嶂地块
	樟木头镇樟洋社区
	30.00 
	工矿用地
	重大项目
	2024年7月
	30.00 
	3.5
	2026年6月
	网上挂牌

	179
	樟木头镇
	樟木头镇南十路
	樟木头镇
	10.65 
	交通运输用地
	民生工程
	2024年7月
	10.65 
	/
	2026年12月
	划拨

	180
	樟木头镇
	东十一路道路项目
	樟木头镇
	3.05 
	交通运输用地
	民生工程
	/
	3.05 
	/
	2026年12月
	划拨

	181
	樟木头镇
	裕丰社区药坑背地块一
	樟木头镇
	76.57 
	工矿用地
	TOD项目
	2025年12月
	76.58 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	182
	清溪镇
	食品公司无证部份土地
	清溪镇北环路
	37.27 
	工矿用地
	现代化产业园区
	/
	37.27 
	/
	2026年8月
	网上挂牌

	183
	清溪镇
	食品公司有证部份土地
	清溪镇北环路
	16.16 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2024年12月
	16.16 
	/
	2026年8月
	网上挂牌

	184
	清溪镇
	园仔山（工业用地）
	清溪镇长山头村
	17.32 
	工矿用地
	现代化产业园区
	/
	17.32 
	4
	2026年8月
	网上挂牌

	185
	清溪镇
	从莞高速路停车区地块一（划拨）
	清溪镇浮岗村、罗马村
	14.27 
	交通运输用地
	重大项目
	/
	14.27 
	/
	2026年6月
	划拨

	186
	清溪镇
	从莞高速路停车区地块二（划拨）
	清溪镇浮岗村
	9.88 
	交通运输用地
	重大项目
	/
	9.88 
	/
	2026年6月
	划拨

	187
	清溪镇
	西气东输二线广深支干线12#阀室
	清溪镇罗马村、长山头村
	1.60 
	公共管理与公共服务用地
	重大项目
	2025年2月
	1.60 
	/
	2026年1月
	划拨

	188
	清溪镇
	工业用地1
	清溪镇林场路
	23.54 
	工矿用地
	重大项目
	2016年4月
	23.54 
	3
	2026年1月
	网上挂牌

	189
	清溪镇
	契爷石九乡片区排水改造工程地块
	清溪镇九乡村、大利村
	15.61 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	/
	15.61 
	/
	2026年12月
	划拨

	190
	清溪镇
	青湖中心区面前埔地块
	清溪镇渔樑围村
	18.99 
	工矿用地
	重大项目
	2023年9月
	18.99 
	2.4
	2026年12月
	网上挂牌

	191
	清溪镇
	海德学校北侧地块
	清溪镇立德路
	10.44 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2021年6月
	10.44 
	/
	2026年12月
	协议出让

	192
	清溪镇
	康大建材城油站地块
	清溪镇香芒西路
	14.04 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2024年3月
	14.04 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	193
	清溪镇
	青皇居住地块
	清溪镇青皇村
	22.74 
	居住用地
	经营性用地项目
	2023年7月
	22.73 
	2.5
	2026年12月
	网上挂牌

	194
	清溪镇
	清溪湖酒店
	清溪镇林场路
	60.05 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2020年11月
	60.05 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	195
	清溪镇
	长山头居住地块
	清溪镇清溪大道北侧
	51.02 
	居住用地
	经营性用地项目
	2020年5月
	51.02 
	2.6
	2026年12月
	网上挂牌

	196
	清溪镇
	工业用地2
	清溪镇林场路
	44.55 
	工矿用地
	重大项目
	2016年4月
	44.55 
	3
	2026年12月
	网上挂牌

	197
	清溪镇
	工业用地3
	清溪镇林场路
	18.95 
	工矿用地
	重大项目
	2016年4月
	18.95 
	3
	2026年12月
	网上挂牌

	198
	清溪镇
	工业用地4
	清溪镇林场路
	37.30 
	工矿用地
	重大项目
	2016年4月
	37.30 
	3
	2026年12月
	网上挂牌

	199
	清溪镇
	商业金融业用地
	清溪镇林场路
	8.96 
	商业服务业用地
	经营性用地项目
	2016年4月
	8.96 
	/
	2026年12月
	网上挂牌

	200
	塘厦镇
	东莞松山湖未来学校塘厦学校
	塘厦镇莆心湖社区、四村社区
	58.58 
	公共管理与公共服务用地
	重大项目
	2024年8月
	51.09 
	/
	2026年9月
	划拨

	201
	塘厦镇
	科苑城片区G05-01地块
	塘厦镇沙湖社区
	40.03 
	工矿用地
	重大项目
	2024年12月
	20.01 
	3.4
	2026年6月
	网上挂牌

	202
	塘厦镇
	石鼓现代化产业园次开区地块
	塘厦镇石鼓社区
	26.55 
	工矿用地
	现代化产业园区
	2025年10月
	26.55 
	4
	2026年2月
	网上挂牌

	203
	塘厦镇
	凤凰岗社区东深二路西侧地块二
	塘厦镇凤凰岗社区
	53.65 
	公共管理与公共服务用地
	民生工程
	2025年12月
	53.61 
	/
	2026年10月
	划拨

	204
	塘厦镇
	东莞110千伏智造二输变电工程
	塘厦镇大坪社区
	7.1
	公用设施用地
	民生工程
	2026年5月
	7.1
	/
	2026年07月
	划拨

	205
	凤岗镇
	东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程
	凤岗镇竹塘村
	112.13 
	公用设施用地
	民生工程
	2025年5月
	112.13 
	/
	2026年8月
	协议出让

	206
	凤岗镇
	官井头南片区教育用地1
	凤岗镇官井头村
	50.58 
	公用设施用地
	民生工程
	2024年11月
	50.58 
	/
	2026年8月
	划拨

	207
	凤岗镇
	官井头南片区教育用地2
	凤岗镇官井头村
	33.87 
	公用设施用地
	民生工程
	2024年11月
	33.87 
	/
	2026年8月
	划拨
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附图：东莞市2026年度新增拟储备土地分布示意图（调整）
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