东莞市2026年度土地储备计划

（送审稿）

东莞市自然资源局

东莞市土地储备中心

东莞市规划设计研究院有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一章 计划调整的目的、意义、指导思想、原则	- 1 -

一、目的及意义	- 1 -

二、指导思想	- 1 -

三、基本原则	- 2 -

（一）规划引领原则	- 2 -

（二）节约集约原则	- 2 -

（三）综合最优原则	- 3 -

（四）协调发展原则	- 3 -

（五）动态平衡原则	- 3 -

第二章 2026年度土地储备计划调整情况	- 4 -

一、全市总体调整情况	- 4 -

二、新增拟储备土地计划调整情况	- 4 -

三、年度储备土地供应计划调整情况	- 5 -

四、年度计划调整原因分析	- 6 -

（一）精准发力稳经济，土地收储入库稳中有进	- 6 -

（二）聚焦土地收储重点，收储地块向重点地区倾斜	- 6 -

（三）尊重权属人合法权益，收储协商工作存在不确定性	- 7 -

第三章 计划调整后2026年度土地储备安排	- 8 -

一、新增拟储备土地规模及结构、布局安排	- 8 -

（一）按规划用途划分	- 8 -

（二）按土地权属划分	- 11 -

（三）重点地区布局安排	- 13 -

（四）减量发展专项衔接说明	- 14 -

二、年度储备土地供应安排	- 14 -

第四章 储备土地管护和临时利用安排	- 17 -

（一）储备土地管护安排	- 17 -

（二）储备土地临时利用安排	- 17 -

第五章 保障措施	- 18 -

（一）统一规划，完善面向实施的土地储备规划体系	- 18 -

（二）统一管理，建立全市统一的土地储备系统	- 18 -

（三）统筹实施，构建部门联动的实施管理机制	- 18 -

附表1 东莞市2026年度拟收储地块计划表（调整）	- 19 -

附表2 东莞市2026年度储备土地供应计划表（调整）	- 32 -

附图	- 47 -

第一章 计划调整的目的、意义、指导思想、原则

一、目的及意义

为加强和规范东莞市土地储备管理，市自然资源局已组织编制《广东省东莞市土地储备三年（2026—2028）滚动计划和2026年度土地储备计划》，于2025年12月上报并经市政府同意实施。在实施《东莞市2026年度土地储备计划》过程中，从需求侧层面，受宏观经济影响土地市场遇冷，东莞市采取了连片土地整备、分批次集中供地及促动工等一揽子稳经济促发展政策措施，调整了土地收储与供应的节奏；从供给侧层面，部分地块因拆迁补偿未到位、无意向项目、拆旧指标未落实等，难以完全按照计划实施收储入库和供应，或需要结合近期重点工作逐步推进成熟落实地块保障。为有效实施年度土地储备计划，根据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）文件第（六）条“因土地市场调控政策变化或低效用地再开发等原因，确需调整年度土地储备计划的，每年中期可调整一次，按原审批程序备案、报批”的规定，结合东莞市土地收储实际，按照“成熟一宗、落实一宗”的原则，编制《东莞市2026年度土地储备计划（调整）》（下简称“年度计划调整”），对2026年度土地储备计划进行局部调整，进一步规范东莞市土地储备制度的运作，科学指导土地储备工作的开展，推动土地资源节约集约利用，优化建设用地结构，促进土地市场供需平衡，助力东莞高质量发展。

二、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省、市高质量发展大会的部署要求与市委、市政府的各项决策部署，围绕“智创优品、和美宜居”的新时期城市发展战略目标，树立科创兴城、减量发展的理念，加快发展新质生产力，坚持实体经济为本、制造业当家，培育壮大新动能、改造提升旧动能，大力开展全域土地综合整治，推动城市功能布局优化、人居环境提升与城乡协调发展，保障重大项目、民生工程、公共设施和公益事业的落地实施，推动科学、有序储备土地，实现“十五五”良好开局，加快建设现代化新东莞。

三、基本原则

（一）规划引领原则

以东莞市国民经济和社会发展第十四个五年规划、东莞市国土空间总体规划（2021-2035年）、土地储备三年滚动计划（2026-2028年）等相关重要规划、计划为指引，结合东莞市城市发展战略、全域土地综合整治专项规划，持续深化“一主两副六片区”空间格局，推动松山湖与中心城区一体化联动、提升两大副中心能级，年度计划调整后聚焦城市重点地区、重点项目的土地储备，推动实施连片土地整备，加快优质项目落地。

（二）节约集约原则

树立减量发展理念，以全域土地综合整治为抓手，严守开发边界与强度管控，加大存量土地的盘活力度，优化城市功能布局，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，进一步推动土地利用方式由外延扩张向内涵挖潜、粗放低效向集约高效转变，优化收储土地结构，提高土地利用率，增强土地资源有效供给能力。

（三）综合最优原则

充分发挥土地储备在落实自然资源“两统一”职责、落实重大发展战略、优化营商环境、促进经济社会发展等方面的作用，深入贯彻习近平生态文明思想，平衡生态效益和生态影响，以实现“效益最大化，成本最小化”为目标，致力营造生态效益、经济效益和社会效益“三赢”的格局。

（四）协调发展原则

优先储备城市核心区、连片重点产业地区、枢纽门户地区等重点战略地区，兼顾区域协调发展，合理确定各镇街（园区）土地储备规模，优化城市空间结构。提高城市产业类项目、基础设施类项目、民生类项目的用地保障力度，推动城乡人居环境和城市综合承载力整体提升，全面提升城市协调发展水平。

（五）动态平衡原则

综合考虑土地储备潜力、社会经济发展水平以及城市发展需求，结合年度土地需求及城市发展需要，科学、合理确定土地储备总量指标，适度设立弹性空间，保持年度土地储备供需总量动态平衡，保障土地市场平稳发展。

第二章 2026年度土地储备计划调整情况

一、全市总体调整情况

东莞市2026年度新增拟储备土地，原计划6227.64亩，计划调整后10944.71亩，比原计划增加4717.07亩（占75.7%）。计划调整后，按意向规划用途划分，新增拟储备土地主要为工矿仓储用地，合计5297.92亩，占比48.4%；按空间布局划分，布局在四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区的新增拟储备土地（含市级收储）面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的60.6%。2026年度计划供应储备土地，原计划4674.49亩，计划调整后8545.77亩，比原计划增加82.9%。

表2-1  2026年度土地储备计划调整全市总体情况

单位：亩

| 统计项 | 新增拟储备土地计划 | 储备土地供应计划 |
| --- | --- | --- |
| 原计划 | 6227.64 | 4674.49 |
| 计划调整后 | 10944.71 | 8545.77 |
| 比原计划增减（保留±号） | +4717.07 | +3871.28 |
|  | +75.7% | +82.9% |

二、新增拟储备土地计划调整情况

东莞市2026年度原计划新增拟储备土地6227.64亩，其中，保留4439.90亩，调整删减1787.74亩，调整新增6504.81亩，计划调整后新增拟储备土地合计10944.71亩，对比原计划增加4717.07亩。市镇两级新增拟储备土地计划调整情况，具体如下：

市级原计划新增拟储备土地108.53亩，其中，保留108.53亩，调整新增476.02亩，计划调整后新增拟储备土地合计584.55亩，对比原计划增加476.02亩。

镇街（园区）原计划新增拟储备土地6119.11亩，其中，保留4331.37亩，调整删减1787.74亩，调整新增6028.79亩，计划调整后新增拟储备土地合计10360.16亩，对比原计划增加4241.05亩。

表2-2  新增拟储备土地计划调整情况

单位：亩

| 统计项 |  | 市级 | 镇街/园区 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原计划合计 |  | 108.53 | 6119.11 | 6227.64 |
| 计划调整后 | 保留 | 108.53 | 4331.37 | 4439.90 |
|  | 调整删减 | 0 | 1787.74 | 1787.74 |
|  | 调整新增 | 476.02 | 6028.79 | 6387.01 |
|  | 合计 | 584.55 | 10360.16 | 10944.71 |
|  | 对比原计划 （保留±号） | +476.02 | +4241.05 | +4717.07 |

三、年度储备土地供应计划调整情况

东莞市2026年度原计划供应储备土地4674.49亩，其中，保留3658.41亩，调整删减1016.08亩，调整新增4887.36亩，计划调整后计划供应储备土地合计8545.77 亩，对比原计划增加3871.28亩。

表2-3  年度储备土地供应计划调整情况

单位：亩

| 统计项 |  | 全市合计 |
| --- | --- | --- |
| 原计划合计 |  | 4674.49 |
| 计划调整后 | 保留 | 3658.41 |
|  | 调整删减 | 1016.08 |
|  | 调整新增 | 4887.36 |
|  | 合计 | 8545.77 |
|  | 对比原计划 （保留±号） | +3871.28 |

四、年度计划调整原因分析

（一）精准发力稳经济，土地收储入库稳中有进

虽然受宏观经济影响，全国土地市场遇冷，东莞市土地收储及供应存在观望态度，但得益于东莞围绕“智创优品、和美宜居”的新时期城市发展战略目标，坚持实体经济为本，并实施分批次集中供地和促动工等一揽子措施精准发力、持续落实好稳经济促发展，今年土地储备工作仍有条不紊推进、高效有效落实。计划调整后，合计计划新增拟储备土地10944.71亩，为满足2026年市政府工作报告“完成收储土地5000亩”的任务要求预留充足弹性空间，其中拟收储工矿仓储用地5297.92亩，占比48.4%，充分体现了今年我市全力抓项目、促招商、拼经济的积极成效。

（二）聚焦土地收储重点，收储地块向重点地区倾斜

结合市委市政府的战略部署，支撑我市增创制造业新优势的要求，进一步强化四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区收储，拓展产业发展空间，优化城市环境品质，保障优质连片空间供给。计划调整后，重点地区计划新增拟储备土地（含市级收储）面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的60.6%。

（三）尊重权属人合法权益，收储协商工作存在不确定性

东莞市土地资源紧缺，在局部地区土地和房屋征拆标准不断攀升的推动下，原权属人对收储补偿预期普遍较高，甚至日趋提升，增加了土地收储难度，加上历史问题处理，涉及较多协商谈判，所需流程时间较长，也存在较大不确定性。因此，收储计划需结合收储协商工作推进做出适当调整，保证提升收储计划的可实施性。

第三章 计划调整后2026年度土地储备安排

一、新增拟储备土地规模及结构、布局安排

计划调整后，2026年度全市新增拟储备地块232宗，总规模10944.71亩。其中，市级新增拟储备地块5宗584.55亩，占新增拟储备土地总量的5.3%；镇级新增拟储备地块227宗10360.16亩，占新增拟储备土地总量的94.7%。

（一）按规划用途划分

计划调整后，2026年度新增拟储备土地按规划用途，主要分为工矿用地、交通运输用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、仓储用地、其他用地、特殊用地十类。其中，工矿用地5098.72亩（46.6%），交通运输用地2342.25亩（21.4%），居住用地860.62亩（7.9%），公用设施用地790.4亩（7.2%），公共管理与公共服务用地643.76亩（6.7%），商业服务业用地589.15亩（5.4%），绿地与开敞空间用地195.29亩（1.8%）、仓储用地199.2亩（1.8%）、其他用地79.96亩（0.7%）、特殊用地54.33亩（0.5%）。

表3-1 东莞市2026年度新增拟储备土地规划用途情况表（调整）

单位：亩

| 规划用途 | 新增拟储备土地面积 |  | 占计划比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工矿用地 | 5098.72 |  | 46.6% |
| 交通运输用地 | 2342.25 |  | 21.4% |
| 居住用地 | 860.62 |  | 7.9% |
| 公共管理与公共服务用地 | 734.74 |  | 6.7% |
| 公用设施用地 | 790.45 |  | 7.2% |
| 商业服务业用地 | 589.15 |  | 5.4% |
| 绿地与开敞空间用地 | 195.29 |  | 1.8% |
| 仓储用地 |  | 199.2 | 1.8% |
| 其他用地 |  | 79.96 | 0.7% |
| 特殊用地 |  | 54.33 | 0.5% |
| 合计 | 10944.71 |  | 100.0% |

各镇街（园区）具体情况如下表：

表3-2  东莞市2026年度新增拟储备土地规划用途镇街情况表（调整）

单位：亩

| 镇街/园区 | 总计 | 工矿 用地 | 居住用地 | 商业服务业用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 仓储用地 | 其他用地 | 特殊用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 584.55 | 0 | 144.4 | 0 | 23.36 | 369.94 | 0 | 0 | 0 | 46.85 | 0 |
| 松山湖 | 177.55 | 97.09 | 0 | 46.71 | 0 | 8.19 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石龙镇 | 111.73 | 83.93 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶山镇 | 42.39 | 42.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石排镇 | 136.73 | 117.9 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企石镇 | 166.24 | 166.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横沥镇 | 149.03 | 71.5 | 44.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 0 |
| 东坑镇 | 25.66 | 19.05 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寮步镇 | 170.15 | 163.23 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大朗镇 | 398.79 | 284.78 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 100.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岭山镇 | 1155.84 | 685.68 | 74.62 | 0 | 8.85 | 218.26 | 168.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道滘镇 | 312.48 | 298.83 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪梅镇 | 817.24 | 216.34 | 24.9 | 19.87 | 7.63 | 143.97 | 350.2 | 0 | 0 | 0 | 54.33 |
| 麻涌镇 | 207.32 | 182.44 | 0 | 0 | 0 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望牛墩镇 | 417.89 | 142.59 | 0 | 0 | 77.73 | 190.7 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中堂镇 | 167.97 | 157.92 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东城街道 | 325.83 | 0 | 0 | 325.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南城街道 | 57.47 | 0 | 47.7 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万江街道 | 356.04 | 308.74 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莞城街道 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石碣镇 | 280.1 | 228.62 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高埗镇 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滨海湾新区 | 1820.82 | 197.09 | 52.78 | 91.71 | 45.07 | 1122.08 | 116.8 | 195.29 | 0 | 0 | 0 |
| 长安镇 | 415.23 | 98.99 | 308.19 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虎门镇 | 249 | 63.78 | 0 | 29.93 | 6.75 | 148.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厚街镇 | 140.97 | 0 | 43.26 | 0 | 29 | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙田镇 | 754.85 | 754.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桥头镇 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢岗镇 | 36.88 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常平镇 | 362.88 | 163.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0 |
| 黄江镇 | 309.73 | 25.63 | 29.78 | 0 | 254.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樟木头镇 | 39.14 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清溪镇 | 139.48 | 68.21 | 0 | 0 | 39.43 | 16.23 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塘厦镇 | 228.65 | 223.25 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凤岗镇 | 255.48 | 149.44 | 0 | 0 | 106.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 10944.71 | 5098.72 | 860.62 | 589.15 | 734.74 | 2342.25 | 790.45 | 195.29 | 199.2 | 79.96 | 54.33 |

（二）按土地权属划分

计划调整后，2026年度新增拟储备土地分类，可分为收回国有土地与征收集体土地两类。其中，收回国有土地3172.53亩，征收集体土地7772.18亩。

表3-3 东莞市2026年度新增拟储备土地权属情况表（调整）

单位：亩

| 项目类型 | 新增拟储备地块面积 | 占新增拟储备地块 总面积的比例 |
| --- | --- | --- |
| 收回国有土地 | 3172.53 | 29.0% |
| 征收集体土地 | 7772.18 | 71.0% |
| 合计 | 10944.71 | 100.0% |

各镇街（园区）具体情况如下表：

表3-4 东莞市2026年度新增拟储备土地权属镇街情况表（调整）

单位：亩

| 镇街 | 合计 | 土地权属 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收回国有土地 | 征收集体土地 |
| 市级 | 584.55 | 561.19 | 23.36 |
| 松山湖 | 177.55 | 0 | 177.55 |
| 石龙镇 | 111.73 | 67.01 | 44.72 |
| 茶山镇 | 42.39 | 42.39 | 0 |
| 石排镇 | 136.73 | 96.62 | 40.11 |
| 企石镇 | 166.24 | 0 | 166.24 |
| 横沥镇 | 149.03 | 104.61 | 44.42 |
| 东坑镇 | 25.66 | 19.05 | 6.61 |
| 寮步镇 | 170.15 | 48.62 | 121.53 |
| 大朗镇 | 398.79 | 0 | 398.79 |
| 大岭山镇 | 1155.84 | 126.14 | 1029.70 |
| 道滘镇 | 312.48 | 236.18 | 76.3 |
| 洪梅镇 | 817.24 | 52.83 | 764.41 |
| 麻涌镇 | 207.32 | 182.44 | 24.88 |
| 望牛墩镇 | 417.89 | 69.31 | 348.58 |
| 中堂镇 | 167.97 | 50.64 | 117.33 |
| 东城街道 | 325.83 | 0 | 325.83 |
| 南城街道 | 57.47 | 51.45 | 6.02 |
| 万江街道 | 356.04 | 203.08 | 152.96 |
| 莞城街道 | 35.19 | 0 | 35.19 |
| 石碣镇 | 280.1 | 245.73 | 34.37 |
| 高埗镇 | 48.2 | 33.03 | 15.17 |
| 滨海湾新区 | 1820.82 | 0 | 1820.82 |
| 长安镇 | 415.23 | 0 | 415.23 |
| 虎门镇 | 249 | 60 | 189 |
| 厚街镇 | 140.97 | 43.26 | 97.71 |
| 沙田镇 | 754.85 | 649.81 | 105.04 |
| 桥头镇 | 47.21 | 0 | 47.21 |
| 谢岗镇 | 36.88 | 29.94 | 6.94 |
| 常平镇 | 362.88 | 199.2 | 163.68 |
| 黄江镇 | 309.73 | 0 | 309.73 |
| 樟木头镇 | 39.14 | 0 | 39.14 |
| 清溪镇 | 139.48 | 0 | 139.48 |
| 塘厦镇 | 228.65 | 0 | 228.65 |
| 凤岗镇 | 255.48 | 0 | 255.48 |
| 合计 | 10944.71 | 3172.53 | 7772.18 |

（三）重点地区布局安排

计划调整后，2026年度新增拟储备土地布局在四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区范围内的共计120宗，面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的61.3%。

表3-5 东莞市2026年度新增拟储备土地在重点地区布局情况表（调整）

| 空间范围 | 重点地区布局情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调整前 |  |  | 调整后 |  |  |
|  | 宗数 | 面积（亩） | 占全市比例 | 宗数 | 面积（亩） | 占全市比例 |
| 全市情况 | 115 | 6227.64 | 100.0% | 232 | 10944.71 | 100.0% |
| 四大战略平台 | 12 | 822.61 | 13.2% | 56 | 3216.38 | 29.7% |
| 轨道交通TOD | 18 | 850.75 | 34.8% | 38 | 2914.47 | 26.9% |
| 市镇村三级产业社区（“5+10+20”） | 25 | 2169.51 | 57.6% | 36 | 1770.85 | 16.4% |
| 16个市级重点片区 | 12 | 822.61 | 13.2% | 43 | 2657.49 | 24.5% |
| 重点地区合计 | 55 | 3585.1 | 13.2% | 120 | 6634.68 | 61.3% |

（四）减量发展专项衔接说明

2026年全市减量任务为3.22万亩，计划调整后，2026年度新增拟储备土地在各镇初步申报的2026年计划实施减量图斑范围内的面积共计229.1亩，占全市新增拟储备土地的2.1%，其中，空闲地61.2亩，处置地15.4亩，低效地152.5亩。后续由各镇街（园区）推进减量图斑的分类处置，以“减量+提质”为导向，鼓励将复垦复绿与产业扩容、提质增效统筹谋划，提升储备土地的综合实施效益。

二、年度储备土地供应安排

计划调整后，2026年度计划供应储备地块207宗，总规模8545.77亩。其中，本年度储备土地计划供应地块115宗4394.76亩；往年度储备土地计划供应地块92宗4151.01亩。

计划调整后，2026年度计划供应储备土地按规划用途，主要分为工矿用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、交通运输用地、居住用地、商业服务业用地。其中，工矿用地4174.77亩、居住用地1228.94亩、公共管理与公共服务用地1009.24亩、公用设施用地914.91亩、商业服务业用地772.77亩、交通运输用地445.15亩。

表3-6 东莞市2026年度计划供应储备土地规划用途情况表（调整）

单位：亩

| 意向规划用途 | 计划供应土地面积 | 占计划比例 |
| --- | --- | --- |
| 工矿用地 | 4174.77 | 48.9% |
| 居住用地 | 1228.94 | 14.4% |
| 公共管理与公共服务用地 | 1009.24 | 11.8% |
| 公用设施用地 | 914.90 | 10.7% |
| 商业服务业用地 | 772.77 | 9.0% |
| 交通运输用地 | 445.15 | 5.2% |
| 合计 | 8545.77 | 100.0% |

各镇街（园区）具体情况如下表：

表3-7 东莞市2026年度计划供应储备土地镇街（园区）情况表（调整）

单位：亩

| 镇街/园区 | 合计 | 工矿用地 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 交通运输用地 | 商业服务业用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 318.34 | 0 | 103.39 | 0 | 214.95 | 0 | 0 |
| 松山湖 | 538.87 | 395.08 | 0 | 0 | 143.79 | 0 | 0 |
| 石龙镇 | 72.52 | 72.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶山镇 | 234.57 | 134.53 | 0 | 100.03 | 0 | 0 | 0 |
| 石排镇 | 253.10 | 194.60 | 47.72 | 10.78 | 0 | 0 | 0 |
| 企石镇 | 127.22 | 127.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横沥镇 | 425.46 | 187.76 | 97.67 | 104.41 | 0 | 35.62 | 0 |
| 东坑镇 | 62.43 | 35.31 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 12.34 |
| 寮步镇 | 134.15 | 105.53 | 0 | 21.70 | 6.92 | 0 | 0 |
| 大朗镇 | 370.30 | 268.83 | 101.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岭山镇 | 643.08 | 617.39 | 0 | 11.52 | 0 | 14.17 | 0 |
| 道滘镇 | 124.75 | 98.54 | 26.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪梅镇 | 52.50 | 0 | 21.05 | 0 | 31.46 | 0 | 0 |
| 麻涌镇 | 75.42 | 75.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望牛墩镇 | 102.17 | 0 | 0 | 102.17 | 0 | 0 | 0 |
| 中堂镇 | 53.73 | 53.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东城街道 | 630.33 | 154.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.22 |
| 南城街道 | 335.80 | 0 | 251.62 | 42.62 | 0 | 41.56 | 0 |
| 万江街道 | 215.19 | 68.06 | 112.00 | 0 | 12.89 | 0 | 22.25 |
| 莞城街道 | 165.21 | 0 | 0 | 154.16 | 0 | 11.05 | 0 |
| 石碣镇 | 21.38 | 0 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高埗镇 | 108.19 | 87.17 | 0 | 0 | 21.02 | 0 | 0 |
| 滨海湾新区 | 583.94 | 132.61 | 52.78 | 0 | 116.80 | 177.22 | 104.53 |
| 长安镇 | 202.22 | 195.11 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 |
| 虎门镇 | 221.22 | 133.19 | 39.82 | 0 | 7.44 | 40.76 | 0 |
| 厚街镇 | 375.10 | 169.11 | 108.28 | 29.00 | 0 | 68.71 | 0 |
| 沙田镇 | 313.45 | 137.13 | 0 | 0 | 105.62 | 0 | 70.70 |
| 桥头镇 | 30.94 | 0 | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 0 |
| 谢岗镇 | 332.41 | 112.81 | 127.34 | 71.87 | 6.94 | 13.44 | 0 |
| 常平镇 | 130.12 | 111.58 | 0 | 0 | 13.76 | 4.77 | 0 |
| 黄江镇 | 362.52 | 120.18 | 29.68 | 190.14 | 22.52 | 0 | 0 |
| 樟木头镇 | 123.97 | 106.58 | 0 | 0 | 0 | 13.70 | 3.69 |
| 清溪镇 | 422.68 | 214.08 | 73.76 | 27.65 | 0 | 24.15 | 83.04 |
| 塘厦镇 | 185.91 | 66.59 | 0 | 112.23 | 7.1 | 0 | 0 |
| 凤岗镇 | 196.58 | 0 | 0 | 0 | 196.58 | 0 | 0 |
| 合计 | 8545.77 | 4174.77 | 1228.94 | 1009.24 | 914.9 | 445.15 | 772.77 |

第四章 储备土地管护和临时利用安排

（一）储备土地管护安排

储备土地2026年度合计60宗地块计划管护，面积合计2347.19亩，按管护施工项目分类，主要为围蔽管理1792.16亩、围墙修复、清理表面垃圾、平整土地258.18亩、由属地管护202.68亩，其他管护施工94.17亩。

（二）储备土地临时利用安排

储备土地2026年度合计44宗地块计划临时利用，面积合计1390.98亩，按计划临时利用用途分类，主要为花卉园林、农业种植等906.57亩、停车场271.07亩、施工单位临时建设项目（办公、生活用房、施工工棚、设备用房、材料堆场、施工便道等）200.02亩，其他用途13.32亩。

第五章 保障措施

（一）统一规划，完善面向实施的土地储备规划体系

将土地储备规划纳入国土空间规划体系统筹管理，以《关于进一步加强东莞土地储备工作的实施意见》为纲领，有序编制《东莞市土地储备五年中期规划》、《年度土地储备收储计划》，形成“1份纲领性文件+1份专项规划+N份年度计划”的土地储备规划体系。

（二）统一管理，建立全市统一的土地储备系统

建立全市统一、分层管理、实时更新的土地储备库，实现土地报批、土地征收、土地入库、土地出让等全流程管理，实现“征收即入库、出让即出库”。强化市级对出让国有土地的统筹管理，将出让国有土地要求从土地储备库出库法定化。

（三）统筹实施，构建部门联动的实施管理机制

强化自然资源局内部的业务联动机制，在自然资源资产管理的各环节融入土地储备的理念，尤其在闲置地处置、规模指标配置、规划调整等关键环节中征求土地储备中心的意见。

建立与其他部门之间的信息联动机制，尤其是重大公服设施建设需求、地域住房供需关系变化、头部企业招引计划等信息，及时反馈自然资源部门，与土地储备工作联动。

附表1 东莞市2026年度拟收储地块计划表（调整）

单位：亩

| 序号 | 镇街/园区 | 项目名称 | 地块位置 | 土地面积 | 意向规划用途 | 土地取得方式 | 拟入库时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级 | 大朗西站朗道置业地块 | 松柏朗、佛子凹村 | 59.23 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 2 | 市级 | 道滘车辆段上盖项目 | 道滘镇 | 369.94 | 交通运输用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 3 | 市级 | 新残联托养中心 | 庵元新路 | 23.36 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 4 | 市级 | 南城汽车总站 | 袁屋边社区 | 46.85 | 其他用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 5 | 市级 | 黄江保汇地块 | 黄江镇 | 85.17 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 6 | 松山湖 | 网球中心 | 东莞市松山湖中心片区 | 46.71 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 7 | 松山湖 | 新能安项目 | 东莞市生态园片区 | 97.09 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 8 | 松山湖 | 月荷湖项目 | 东莞市松山湖北部片区月荷湖（三枝松水库）沿岸 | 25.56 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 9 | 松山湖 | 水厂碧道 | 松山湖滨湖路 | 8.19 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 10 | 石龙镇 | 联东二期项目 | 石龙镇西湖村 | 39.21 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 11 | 石龙镇 | 广安项目（温泉地块） | 石龙镇西湖村 | 44.72 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 12 | 石龙镇 | 黄家山产业项目（原轮胎市场） | 石龙镇黄家山村 | 27.8 | 商业服务业用地 | 国有土地收回 | 2026年02月 |
| 13 | 茶山镇 | 收回友联公司项目地块 | 茶山镇横江村 | 28.89 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年09月 |
| 14 | 茶山镇 | 收回房地产公司项目地块 | 茶山镇横江村 | 13.5 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年09月 |
| 15 | 石排镇 | 石崇横路以南地块 | 石排镇黄家坣村、赤坎村、向西村 | 37.98 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 16 | 石排镇 | 星弛光电地块 | 石排镇黄家坣村 | 68.62 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年04月 |
| 17 | 石排镇 | 西部专精特新产业园一期地块 | 石排镇中坑村 | 11.3 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年09月 |
| 18 | 石排镇 | 崇威酒店北侧埔心用地 | 石排镇埔心村 | 2.13 | 居住用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 19 | 石排镇 | 原崇威酒店用地 | 石排镇埔心村 | 16.7 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 20 | 企石镇 | 宏顺项目地块 | 湖美村 | 63.01 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 21 | 企石镇 | 又一项目地块 | 湖美村 | 23.64 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 22 | 企石镇 | 高性能导热散热产品建设项目地块 | 清湖村 | 40.57 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 23 | 企石镇 | 企石镇霞朗-新南现代化产业园区政府收储工改工单元地块1-01（安置厂房地块） | 新南村 | 39.02 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 24 | 横沥镇 | 水边村宝马路地块 | 横沥镇水边村 | 44.42 | 居住用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 25 | 横沥镇 | 工业安置房项目 | 横沥镇石涌村 | 43.3 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年06月 |
| 26 | 横沥镇 | 产业保障房项目 | 横沥镇石涌村 | 28.2 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年06月 |
| 27 | 横沥镇 | 医养项目 | 横沥镇半仙山村 | 33.11 | 其他用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年06月 |
| 28 | 东坑镇 | 宝柏工业区联成厂地块 | 东坑镇彭屋村 | 3.85 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 29 | 东坑镇 | 三甲工业区5号楼、6号楼黄屋集体土地 | 东坑镇黄屋村 | 6.61 | 居住用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 30 | 东坑镇 | 宝柏工业区嘉和厂地块 | 东坑镇彭屋村 | 15.2 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 31 | 寮步镇 | 寮步镇香城现代化产业园良边、富竹山村工业用地 | 寮步镇良边、富竹山村 | 40.99 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 32 | 寮步镇 | 寮步镇西溪村工业用地 | 寮步镇西溪村 | 73.62 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 33 | 寮步镇 | 寮步镇香城现代化产业园游屋村工业项目 | 寮步镇良边村 | 48.62 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年11月 |
| 34 | 寮步镇 | 东莞110千伏浮竹山输变电工程 | 寮步镇浮竹山村 | 6.92 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 35 | 大朗镇 | 松木山石湖尾地块 | 大朗镇松木山村 | 100.04 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 36 | 大朗镇 | 新马莲瓦窑坑地块 | 大朗镇新马莲村 | 15.94 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 37 | 大朗镇 | 新马莲南山岭地块 | 大朗镇新马莲村 | 139.92 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 38 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 128.92 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 39 | 大朗镇 | 东莞110千伏高英输变电工程 | 大朗镇高英村 | 6.68 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 40 | 大朗镇 | 东莞110千伏长塘输变电工程 | 大朗镇长塘村 | 7.29 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 41 | 大岭山镇 | 杨屋前坑口地块 | 大岭山镇杨屋村 | 65.81 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 42 | 大岭山镇 | 杨屋村元宗企业项目地块 | 大岭山镇杨屋村 | 78.76 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 43 | 大岭山镇 | 梅林河整治项目地块 | 大岭山镇梅林村、太公岭村、连平村 | 70.46 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 44 | 大岭山镇 | 连平河整治项目地块 | 大岭山镇连平村 | 97.97 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 45 | 大岭山镇 | 大岭山镇原帝豪山庄二期地块（3宗需征收地块） | 大岭山镇大岭村 | 240.97 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 46 | 大岭山镇 | 产业安置一期地块 | 大岭山镇大沙村 | 27.98 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年05月 |
| 47 | 大岭山镇 | 产业安置二期地块 | 大岭山镇大沙村 | 25.07 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年05月 |
| 48 | 大岭山镇 | 镇属国企可分割物业及产业安置地块 | 大岭山镇大沙村 | 73.09 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年05月 |
| 49 | 大岭山镇 | 净地出让招引项目⑦ | 大岭山镇太公岭村 | 62.85 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 50 | 大岭山镇 | 太公岭安置房一期项目地块 | 大岭山镇太公岭村 | 24.8 | 居住用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 51 | 大岭山镇 | 蓝领公寓一期项目地块 | 大岭山镇太公岭村 | 49.82 | 居住用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 52 | 大岭山镇 | 东区一路 | 大岭山镇太公岭村 | 44.33 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 53 | 大岭山镇 | 东区二路 | 大岭山镇太公岭村 | 15.47 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 54 | 大岭山镇 | 规划二路 | 大岭山镇太公岭村 | 12.6 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 55 | 大岭山镇 | 工业一路 | 大岭山镇太公岭村 | 9.91 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 56 | 大岭山镇 | 规划一路 | 大岭山镇太公岭村、大沙村 | 11.83 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 57 | 大岭山镇 | 规划二路南段 | 大岭山镇太公岭村、大岭山社区 | 13.01 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 58 | 大岭山镇 | 净地出让招引项目? | 大岭山镇龙山居委会 | 111.15 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 59 | 大岭山镇 | 大岭山高级中学规划三路建设工程 | 大岭山镇太公岭村 | 21.36 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 60 | 大岭山镇 | 大岭山镇太公岭-连平片区城中村改造项目一期配套道路工程 | 大岭山镇太公岭村 | 78.62 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 61 | 大岭山镇 | 大岭山镇纵塘大道连通厚大路工程 | 大岭山镇大塘村 | 11.13 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 62 | 大岭山镇 | 东莞110千伏水朗输变电工程 | 大岭山镇水朗村 | 8.85 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 63 | 道滘镇 | 东莞市道滘镇九横丫城中村改造安置房建设项目一期地块 | 南城村 | 13.65 | 居住用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 64 | 道滘镇 | 道滘昌平标准化产业片区国有用地一 | 昌平村 | 133.55 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年02月 |
| 65 | 道滘镇 | 道滘昌平标准化产业片区国有用地二 | 昌平村 | 59.62 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年02月 |
| 66 | 道滘镇 | 立茂地块集体部分 | 南丫村 | 45.79 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 67 | 道滘镇 | 兴隆造纸厂地块 | 南丫村 | 16.86 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 68 | 道滘镇 | 南丫片区城中村改造项目掌洲北部片区三旧改造单元三地及其余用地 | 南丫村 | 31.64 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年08月 |
| 69 | 道滘镇 | 南丫片区城中村改造项目掌洲北部片区三旧改造项目 | 南丫村 | 11.37 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年06月 |
| 70 | 洪梅镇 | 水乡新城防洪排涝达标工程（一期）（洪梅段） | 洪梅镇氹涌村、梅沙村 | 329.89 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 71 | 洪梅镇 | 梅沙南水系、氹涌水系 | 洪梅镇梅沙村 | 20.31 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 72 | 洪梅镇 | 2025年度8批次地块 | 洪梅镇氹涌村、梅沙村、洪屋涡村、新庄村 | 61.41 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 73 | 洪梅镇 | 洪梅镇洪屋涡产业片区保障性租赁住房项目 | 洪梅镇洪屋涡村 | 24.9 | 居住用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 74 | 洪梅镇 | 东莞市启慧学校 | 洪梅镇梅沙村 | 29.22 | 特殊用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 75 | 洪梅镇 | 特殊学校配置道路 | 洪梅镇梅沙村 | 10 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 76 | 洪梅镇 | 东莞市达瑞电子新材料（增资扩产）项目 | 洪梅镇乌沙村 | 22.03 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 77 | 洪梅镇 | 洪梅镇南部二路、南部三路道路工程 | 洪梅镇洪屋涡村 | 18.24 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 78 | 洪梅镇 | 粤文项目 | 洪梅镇洪屋涡村 | 161.35 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 79 | 洪梅镇 | 太阳洲粤丰路 | 洪梅镇洪屋涡村 | 48.09 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 80 | 洪梅镇 | 洪梅镇公墓 | 洪梅镇金鳌沙村、乌沙村 | 25.11 | 特殊用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 81 | 洪梅镇 | 洪屋涡原晔联产业地块 | 洪梅镇洪屋涡村 | 32.96 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 82 | 洪梅镇 | 盛益地块 | 洪梅镇氹涌村 | 9.94 | 商业服务业用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 83 | 洪梅镇 | 益盛地块 | 洪梅镇氹涌村 | 9.93 | 商业服务业用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 84 | 洪梅镇 | 联志路 | 洪梅镇梅沙村 | 6.23 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 85 | 洪梅镇 | 东莞110千伏南门输变电工程 | 洪梅镇氹涌村 | 7.63 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 86 | 麻涌镇 | A1-MAY-01 | 麻涌镇大步村、东太村 | 19.34 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 87 | 麻涌镇 | A1-MAY-02 | 麻涌镇大步村、东太村 | 5.54 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 88 | 麻涌镇 | A1-MAY-03 | 麻涌镇麻四村 | 73.31 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 89 | 麻涌镇 | A1-MAY-04 | 麻涌镇麻四村 | 41 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 90 | 麻涌镇 | A1-MC-06 | 麻涌镇麻二社区 | 11.57 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年01月 |
| 91 | 麻涌镇 | A1-MC-07 | 麻涌镇大步村、东太村 | 56.56 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 92 | 望牛墩镇 | 浩源机电有限公司地块 | 望牛墩镇洲涡村 | 10.01 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年07月 |
| 93 | 望牛墩镇 | 华中机电有限公司地块 | 望牛墩镇洲涡村 | 10.01 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 94 | 望牛墩镇 | 望牛墩镇综合文化宫“三旧”改造项目 | 望牛墩镇望联村 | 19.57 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 95 | 望牛墩镇 | 2025年度第三十五批次（官洲连片“工改工”项目道路） | 望牛墩镇官洲村 | 1.19 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 96 | 望牛墩镇 | 望牛墩中学地块 | 望牛墩镇望联村 | 58.16 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 97 | 望牛墩镇 | 利昌钢模（东莞）有限公司地块一 | 望牛墩镇洲涡村 | 16.35 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年05月 |
| 98 | 望牛墩镇 | 利昌钢模（东莞）有限公司地块二 | 望牛墩镇洲涡村 | 4.94 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年05月 |
| 99 | 望牛墩镇 | 2025年第十四批次（塔洲路岛外） | 望牛墩镇五涌村 | 6.07 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 100 | 望牛墩镇 | 消防站地块 | 望牛墩镇下漕村 | 6.87 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 101 | 望牛墩镇 | 临港产业园地块05 | 望牛墩镇临港产业园 | 73.28 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 102 | 望牛墩镇 | 物资集团有限公司地块 | 望牛墩镇洲涡村 | 28 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年05月 |
| 103 | 望牛墩镇 | 2025年第三批次（水系工程、实验大道、塔洲路） | 望牛墩镇下漕村、五涌村 | 149.28 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 104 | 望牛墩镇 | 2025年第四批次（实验大道、官洲“工改工”配套道路） | 望牛墩镇下漕村、官洲村 | 34.16 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 105 | 中堂镇 | 下芦村集中配套区一期地块 | 中堂镇下芦村 | 107.28 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 106 | 中堂镇 | 东莞市中堂镇蕉利村回迁房改造项目 | 中堂镇蕉利村 | 50.64 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年11月 |
| 107 | 中堂镇 | 东莞110千伏鹤田输变电工程 | 中堂镇袁家涌村、鹤田村 | 10.05 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 108 | 东城街道 | 牛山文旅地块1 | 牛山社区 | 325.83 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 109 | 南城街道 | 110千伏西平变电站迁改地块 | 南城街道西平社区 | 3.75 | 公共管理与公共服务用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年10月 |
| 110 | 南城街道 | 彭眼三旧改造安置地块项目 | 南城街道西平社区 | 47.7 | 居住用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年11月 |
| 111 | 南城街道 | 金丰停车场地块 | 南城街道新基社区 | 6.02 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 112 | 万江街道 | 种子所商业地块（新增报批） | 万江街道官桥滘社区 | 4.87 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 113 | 万江街道 | 新村现代化产业园工业艺术展示中心地块 | 万江街道新村社区 | 22.25 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 114 | 万江街道 | 上甲园洲工业区改造项目（一期）地块 | 万江街道上甲社区 | 42.32 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年08月 |
| 115 | 万江街道 | 新村现代化产业园C02-06 | 万江街道新村社区 | 60.2 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年10月 |
| 116 | 万江街道 | 生益科技地块1 | 万江街道万江社区 | 34.97 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 117 | 万江街道 | 生益科技地块2 | 万江街道万江社区 | 12 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 118 | 万江街道 | 生益科技地块3 | 万江街道万江社区 | 22.01 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 119 | 万江街道 | 生益科技地块4 | 万江街道万江社区 | 17.01 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 120 | 万江街道 | 生益科技地块5 | 万江街道万江社区 | 14.57 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 121 | 万江街道 | 现代化产业园总部C02-02、C02-03地块 | 万江街道新村社区 | 105.66 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 122 | 万江街道 | 共联原华悦地块 | 万江街道共联社区 | 20.18 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 123 | 莞城街道 | 东莞中学（高中校区） | 东正路 | 35.19 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 124 | 石碣镇 | 黄泗围工业区地块 | 石碣镇黄泗围村 | 38.96 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年11月 |
| 125 | 石碣镇 | 下一村驾校地块 | 石碣镇石碣村 | 21.38 | 居住用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 126 | 石碣镇 | 庆丰路南刘沙路西地块 | 石碣镇四甲村 | 189.66 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年09月 |
| 127 | 石碣镇 | 旧职中地块（集体） | 石碣镇石碣村 | 12.99 | 居住用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 128 | 石碣镇 | 旧职中地块（国有） | 石碣镇石碣村 | 17.11 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年11月 |
| 129 | 高埗镇 | 富相二期（集体部分) | 高埗镇低涌村 | 15.17 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 130 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分1) | 高埗镇低涌村 | 11.63 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 131 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分2) | 高埗镇低涌村 | 5.71 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 132 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分3) | 高埗镇低涌村 | 15.69 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 133 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心配套道路工程(二期) | 滨海湾新区交椅湾板块 | 40.73 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 134 | 滨海湾新区 | 轨道交通2号线三期（滨海湾站-港澳码头站）地下空间开发及配套工程项目 | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 147.59 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 135 | 滨海湾新区 | 社区商业项目 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 34.12 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 136 | 滨海湾新区 | 武山沙优质产业空间二期 | 滨海湾新区威远岛板块 | 72.33 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 137 | 滨海湾新区 | 威远岛1.5级开发项目 | 滨海湾新区威远岛板块 | 19.22 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 138 | 滨海湾新区 | 交椅湾控规B02-30地块 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 52.78 | 居住用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 139 | 滨海湾新区 | OPPO人才房西北角连接道路 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 1.3 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 140 | 滨海湾新区 | 东宝公园 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 195.29 | 绿地与开敞空间用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 141 | 滨海湾新区 | 交椅湾2026年产业项目地块一 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 25.15 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 142 | 滨海湾新区 | 交椅湾2026年产业项目地块二 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 30.05 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 143 | 滨海湾新区 | 邻里中心配套道路补充地块 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 4.43 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 144 | 滨海湾新区 | 深江铁路综合枢纽 | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 3.68 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 145 | 滨海湾新区 | 青年变电站 | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 6.4 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 146 | 滨海湾新区 | 靖远变电站 | 滨海湾新区威远岛板块 | 6.35 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 147 | 滨海湾新区 | 南面泵站 | 滨海湾新区威远岛板块 | 1.98 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 148 | 滨海湾新区 | 大湾区大学（滨海湾校区）海堤补充地块 | 滨海湾新区威远岛板块 | 30.34 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 149 | 滨海湾新区 | 武山沙纵二路补充地块 | 滨海湾新区威远岛板块 | 27.13 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 150 | 滨海湾新区 | 大学连接线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 145.45 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 151 | 滨海湾新区 | 大学科技园南园配套道路补充地块 | 滨海湾新区威远岛板块 | 56.62 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 152 | 滨海湾新区 | 交椅湾（人工智能小镇）首开区项目报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 55.89 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 153 | 滨海湾新区 | 交椅湾福海路商业综合体项目报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 32.27 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 154 | 滨海湾新区 | 东莞市长安镇2024年度第九批次城镇建设用地 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 4.39 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 155 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区东湾大桥工程报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块、沙角半岛板块 | 96.54 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 156 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区东湾大道（沙角段）市政工程 | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 307.68 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 157 | 滨海湾新区 | 大学科技园南园启动区配套道路 | 滨海湾新区威远岛板块 | 37.12 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 158 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区大学科技园南区启动区配套道路市政工程 | 滨海湾新区威远岛板块 | 55.91 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 159 | 滨海湾新区 | 威远岛大学科技园南园酒店项目报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 6.1 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 160 | 滨海湾新区 | 大湾区大学（滨海湾新区）海堤治理工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 87.43 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 161 | 滨海湾新区 | 外环岛路报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 144.54 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 162 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区红石涌提升改造工程（红石一桥下游段） | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 29.37 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 163 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区武山沙纵二路市政工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 13.41 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 164 | 滨海湾新区 | 滨海湾新区优质产业空间（一期）项目报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 9.28 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 165 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区天培路（西段）提升改造工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 39.95 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 166 | 长安镇 | 霄边社区沙头飞地地块一 | 长安镇沙头社区 | 37.02 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 167 | 长安镇 | 霄边社区沙头飞地地块二 | 长安镇沙头社区 | 37.02 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 168 | 长安镇 | 上沙社区中南南路地块 | 长安镇上沙社区 | 24.95 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 169 | 长安镇 | 合罗围地块 | 长安镇厦岗社区 | 308.19 | 居住用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 170 | 长安镇 | 东莞110千伏福海输变电工程 | 长安镇厦岗社区 | 8.05 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 171 | 虎门镇 | 置峰地块（2021WG003） | 虎门镇金洲社区 | 29.93 | 商业服务业用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 172 | 虎门镇 | 赤岗学校用地 | 虎门镇赤岗社区 | 6.75 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 173 | 虎门镇 | 虎门镇怀德现代化产业园区2号传统产业类“三旧”改造单元地块一 | 虎门镇怀德社区 | 30.07 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年12月 |
| 174 | 虎门镇 | 广隆食品集团总部项目地块 | 虎门镇陈村社区 | 12.53 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 175 | 虎门镇 | 虎门镇五马路（富马路至三限房路段）新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 8.95 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 176 | 虎门镇 | 虎门镇五马路延长线新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 9.22 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 177 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇中一路新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 11.41 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 178 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇中二路新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 12.38 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 179 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇东二路新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 5.91 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 180 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇怀德新丰路（体育公园路至二号路段）新建工程地块 | 虎门镇怀德社区 | 12.47 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 181 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇体育公园路二期新建工程地块 | 虎门镇怀德社区 | 10.78 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 182 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇北三路延长线新建工程地块 | 虎门镇怀德社区 | 7.75 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 183 | 虎门镇 | 丰云芯片配套散热产品项目（二期） | 虎门镇怀德社区 | 21.18 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 184 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（一期） | 虎门镇大宁社区、村头社区 | 40.76 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 185 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（二期） | 虎门镇大宁社区 | 28.91 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 186 | 厚街镇 | 厚山现代化产业园2024第14批次国有道路用地项目地块 | 溪头社区、南五社区、桥头社区、宝塘社区、沙塘社区 | 30.39 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 187 | 厚街镇 | 厚街镇2025年第5批次国有道路用地项目地块 | 桥头社区、宝塘社区、河田社区、汀山社区 | 38.32 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 188 | 厚街镇 | 厚街中心区A地块 | 厚街社区 | 31.02 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 189 | 厚街镇 | 厚街中心区安置地块 | 厚街社区 | 12.24 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 190 | 厚街镇 | 白濠变电站地块 | 白濠社区 | 6.94 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 191 | 厚街镇 | 厚山变电站地块 | 溪头社区 | 22.06 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 192 | 沙田镇 | 泥洲地块一 | 泥洲村 | 259.53 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 193 | 沙田镇 | 泥洲地块二 | 泥洲村 | 159.86 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 194 | 沙田镇 | 泥洲地块三 | 泥洲村 | 151.75 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 195 | 沙田镇 | 外经公司（蓝星大汇北地块） | 大泥村 | 49.99 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 196 | 沙田镇 | 创群地块 | 西大坦村 | 28.68 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年02月 |
| 197 | 沙田镇 | 腾崴地块 | 西太隆村 | 30 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 198 | 沙田镇 | 庆丰地块 | 西太隆村 | 25.04 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 199 | 沙田镇 | 雷宇地块 | 西太隆村 | 20 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 200 | 沙田镇 | 安豪地块 | 西太隆村 | 30 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 201 | 桥头镇 | 桥头医院地块 | 桥头镇迳联社区 | 30.94 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 202 | 桥头镇 | 东莞220千伏东江输变电工程 | 桥头镇岗头村 | 16.27 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 203 | 谢岗镇 | 东莞110千伏龙公岭（曹乐）输变电工程 | 谢岗镇赵林村 | 6.94 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 204 | 谢岗镇 | 东莞隆越铝制品有限公司旧厂房“工改工”项目 | 谢岗镇金海工业区 | 29.94 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 205 | 常平镇 | 白花沥约41亩 | 常平镇白花沥村 | 40.77 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 206 | 常平镇 | 白花沥约81亩 | 常平镇白花沥村 | 81.06 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 207 | 常平镇 | 白花沥约42亩 | 常平镇白花沥村 | 41.85 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 208 | 常平镇 | 东莞市东资粮食有限公司国有土地 | 常平镇霞坑村 | 81.4 | 仓储用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 209 | 常平镇 | 东莞市东站粮食储备管理有限公司国有土地 | 常平镇霞坑村 | 117.8 | 仓储用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 210 | 黄江镇 | 黄江镇南部片区城中村改造保障性住房项目 | 旧村社区 | 29.78 | 居住用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 211 | 黄江镇 | 海德实验学校（初中部）项目地块 | 田心社区 | 134.04 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 212 | 黄江镇 | 公办高中地块 | 黄江社区 | 101.04 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 213 | 黄江镇 | 莞深高速扩建项目黄江段长龙置换地块 | 长龙社区 | 25.63 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 214 | 黄江镇 | 东莞110千伏刁朗输变电工程 | 黄江镇刁朗村 | 6.74 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 215 | 黄江镇 | 东莞110千伏黄京坑输变电工程 | 黄江镇黄京坑村 | 12.5 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 216 | 樟木头镇 | 东区六路前半段工程项目用地 | 樟木头镇樟洋社区 | 20.16 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 217 | 樟木头镇 | 翠坊街道路项目 | 樟木头镇圩镇社区 | 7.54 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 218 | 樟木头镇 | 东十一路道路项目 | 樟木头镇 | 3.05 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 219 | 樟木头镇 | 樟木头镇裕丰工业用地 | 樟木头镇裕丰社区 | 8.39 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 220 | 清溪镇 | 契爷石九乡片区排水改造工程地块 | 清溪镇九乡村 | 15.61 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 221 | 清溪镇 | 三星吕围村地块 | 清溪镇三星村 | 16.88 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 222 | 清溪镇 | 清溪镇长山头城中村改造项目单元1地块二（特鼎厂地块） | 清溪镇长山头村 | 13.63 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 223 | 清溪镇 | 清溪镇长山头长安二路延长线 | 清溪镇长山头村 | 1.96 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 224 | 清溪镇 | 从莞高速路停车区地块一（划拨） | 清溪镇浮岗村 | 14.27 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 225 | 清溪镇 | 食品公司无证部分地块 | 清溪镇浮岗村 | 37.27 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 226 | 清溪镇 | 海德学校旁停车场地块 | 清溪镇重河村 | 22.55 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 227 | 清溪镇 | 园仔山（工业） | 清溪镇长山头村 | 17.31 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 228 | 塘厦镇 | 康养中心地块 | 塘厦镇塘厦社区 | 5.4 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 229 | 塘厦镇 | 凤凰岗社区东深二路西侧地块一 | 塘厦镇凤凰岗社区 | 223.25 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 230 | 凤岗镇 | 天堂围石马岭教育用地 | 天堂围村 | 78.3 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 231 | 凤岗镇 | 天堂围凤观路与清平互通连接线工程项目 | 天堂围村 | 27.74 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 232 | 凤岗镇 | 凤岗镇雁田洪木涧项目 | 雁田村 | 149.44 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年12月 |

附表2 东莞市2026年度储备土地供应计划表（调整）

单位：亩

| 序号 | 镇街/园区 | 项目名称 | 地块位置 | 土地面积 | 意向规划用途 | 项目类型 | 入库时间 | 拟供应面积 | 容积率 | 拟供应时间 | 拟供应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级 | 儿童基地项目 | 东莞市南城街道绿色路99号东莞植物园 | 214.95 | 公用设施用地 | 重大项目 | 2016年 | 214.95 | / | 2026年7月 | 划拨 |
| 2 | 市级 | 国际商务区南部居住地块 | 东莞市国际商务区中心公园南侧 | 103.39 | 居住用地 | 重大项目 | 2001年 | 180.13 | / | 2026年7月 | 网上挂牌 |
| 3 | 松山湖 | 轨道一号线 | 东莞市松山湖 | 1.14 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年6月 | 11.27 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 4 | 松山湖 | 新能安项目 | 东莞市生态园片区 | 97.09 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年4月 | 97.08 | 3 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 5 | 松山湖 | 生益项目 | 东莞市东部工业园（企石辖区） | 298.00 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年4月 | 298.00 | / | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 6 | 松山湖 | 水厂碧道 | 松山湖滨湖路 | 8.19 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年3月 | / | / | 2026年4月 | 划拨 |
| 7 | 松山湖 | 科技变电站 | 生态园南朗路与古村路交汇处 | 14.58 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2025年11月 | 6.92 | / | 2026年2月 | 划拨 |
| 8 | 松山湖 | 松山湖中心公园 | 东莞市松山湖中心片区 | 113.20 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年1月 | 113.20 | / | 2026年1月 | 划拨 |
| 9 | 松山湖 | 犀牛陂碧道 | 东莞松山湖南部滨湖区 | 6.67 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年1月 | 6.60 | / | 2026年1月 | 划拨 |
| 10 | 石龙镇 | 黄家山产业项目（原轮胎市场） | 石龙镇黄家山村 | 27.80 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年6月 | 27.81 | 商住混合用地3.0，道路用地无容积率。商住混合用地14197.5㎡、道路用地4334.7㎡。 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 11 | 石龙镇 | 粤湖项目 （温泉地块） | 石龙镇西湖村 | 44.72 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年6月 | / | / | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 12 | 茶山镇 | 东莞市茶山高级中学项目 | 东莞市茶山镇冲美村 | 100.03 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年3月 | 100.03 | 1.8 | 2026年5月 | 划拨 |
| 13 | 茶山镇 | 京山单元1产业项目 | 东莞市茶山镇横江村 | 59.17 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年8月 | 59.17 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 14 | 茶山镇 | 茶山镇现代化产业园高品质低成本产业空间项目 | 东莞市茶山镇京山村 | 75.36 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年12月 | 75.36 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 15 | 石排镇 | 石崇横路以南地块 | 石排镇黄家坣村、赤坎村、向西村 | 37.98 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年6月 | 37.98 | 2.5 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 16 | 石排镇 | 星弛光电地块 | 石排镇黄家坣村 | 68.62 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年4月 | 68.62 | 2 | 2026年7月 | 网上挂牌 |
| 17 | 石排镇 | 西部专精特新产业园一期地块 | 石排镇中坑村 | 11.30 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2026年6月 | 11.50 | 3.5 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 18 | 石排镇 | 特色产业园一单元地块 | 石排镇石排村 | 30.71 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 30.71 | 2.2 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 19 | 石排镇 | 现代化产业园9号地块 | 石排镇黄家坣村 | 35.35 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年12月 | 35.35 | 3.5 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 20 | 石排镇 | 福隆变电站用地 | 石排镇福隆村 | 6.74 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年12月 | 6.74 | - | 2026年1月 | 划拨 |
| 21 | 石排镇 | 现代化产业园13号地块 | 石排镇黄家坣村 | 10.65 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年6月 | 10.65 | 3.5 | 2026年1月 | 网上挂牌 |
| 22 | 石排镇 | 石排镇安置房项目 | 石排镇黄家坣村 | 35.26 | 居住用地 | 现代化产业园区 | 2020年3月 | 35.26 | 2.42 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 23 | 石排镇 | 石排镇安置房配套幼儿园项目 | 石排镇黄家坣村 | 4.05 | 公共管理与公共服务用地 | 现代化产业园区 | 2020年3月 | 4.05 | 1.5 | 2026年3月 | 划拨 |
| 24 | 石排镇 | 石排镇保障性住房项目 | 石排镇黄家坣村 | 12.46 | 居住用地 | 现代化产业园区 | 2020年3月 | 12.46 | 3.1 | 2026年3月 | 划拨 |
| 25 | 企石镇 | 高性能导热散热产品建设项目地块 | 清湖村 | 40.57 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年6月 | 42.39 | 2.0-3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 26 | 企石镇 | 宏顺项目地块 | 湖美村 | 63.01 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 63.01 | 2.0-3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 27 | 企石镇 | 又一项目地块 | 湖美村 | 23.64 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 23.64 | 2.0-3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 28 | 东坑镇 | 现代化产业园歌乐厂安置厂房地块 | 东坑镇初坑村 | 35.31 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年12月 | 35.31 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 29 | 东坑镇 | 亭岗生态居住区12亩地块 | 东坑镇彭屋村 | 12.34 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2022年12月 2023年9月 2023年11月 | 12.34 | 3.5 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 30 | 东坑镇 | 东坑镇居住用地 | 东坑镇黄屋村 | 14.78 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2024年11月 | 14.78 | 4 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 31 | 寮步镇 | 寮步镇富竹山、良边村工业用地项目一 | 寮步镇良边、富竹山村 | 26.02 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年1月 | 26.02 | 4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 32 | 寮步镇 | 寮步镇富竹山、良边村工业用地项目二 | 寮步镇良边、富竹山村 | 26.03 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年1月 | 26.03 | 4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 33 | 寮步镇 | 寮步镇富竹山村工业用地项目二 | 寮步镇富竹山村 | 21.10 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年9月 | 21.10 | 4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 34 | 寮步镇 | 寮步镇香城现代化产业园工业用地三 | 寮步镇富竹山村 | 32.37 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年9月 | 32.38 | 3.5 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 35 | 寮步镇 | 寮步镇浮竹山变电站用地 | 寮步镇浮竹山村 | 6.92 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年11月 | 6.92 | 1 | 2026年12月 | 划拨 |
| 36 | 寮步镇 | 园区运营服务中心 | 寮步镇富竹山村 | 21.70 | 公共管理与公共服务用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 21.70 | 0.5 | 2026年7月 | 划拨 |
| 37 | 大朗镇 | 新马莲南山岭地块 | 大朗镇新马莲村 | 139.91 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 139.91 | 1.3 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 38 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块一 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 26.03 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 26.03 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 39 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块二 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 25.02 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 25.00 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 40 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块三 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 25.00 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 23.00 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 41 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块四 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 29.86 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 29.86 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 42 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块五 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 23.00 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 25.02 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 43 | 大朗镇 | 蔡边鸡地坑地块 | 大朗镇蔡边村 | 101.47 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2022年5月 | 101.47 | 2.5 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 44 | 大岭山镇 | 大岭山镇新塘大道宝特段修建工程 | 大岭山镇大塘村 | 3.32 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年7月 | 3.32 | / | 2026年9月 | 划拨 |
| 45 | 大岭山镇 | 东莞市大岭山镇社卫中心停车楼项目 | 大岭山镇农场社区 | 11.52 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年2月 | 11.52 | 3.5 | 2026年6月 | 协议出让 |
| 46 | 大岭山镇 | 净地出让招引项目地块⑨ | 大岭山镇太公岭村 | 96.44 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 96.44 | 4 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 47 | 大岭山镇 | 大岭山镇华为项目规划三路建设工程 | 大岭山镇大塘村 | 10.85 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2024年4月；2024年12月 | 10.85 | / | 2026年2月 | 划拨 |
| 48 | 大岭山镇 | 原湾区（东莞）半导体产业园项目一期 | 大岭山镇大岭村 | 328.97 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2024年6月 | 329.03 | 2 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 49 | 大岭山镇 | 杨屋村前坑口地块 | 大岭山镇杨屋村 | 65.83 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2026年9月 | 65.84 | 3.5 | 2026年11月 | 网上挂牌 |
| 50 | 大岭山镇 | 产业安置一期项目地块 | 大岭山镇大沙村 | 27.98 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 25.07 | 4 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 51 | 大岭山镇 | 产业安置二期项目地块 | 大岭山镇大沙村 | 25.07 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 27.98 | 4 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 52 | 大岭山镇 | 镇属国企可分割物业及产业安置项目地块 | 大岭山镇大沙村 | 73.09 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 73.10 | 4 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 53 | 横沥镇 | 工业安置房项目 | 横沥镇石涌村 | 43.30 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 43.30 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 54 | 横沥镇 | 产业保障房项目 | 横沥镇石涌村 | 28.19 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 28.19 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 55 | 横沥镇 | 专精特新项目三期 | 横沥镇张坑村 | 116.27 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 116.27 | 3.5 | 2026年9月 | 协议出让 |
| 56 | 横沥镇 | 村尾村育才路地块 | 横沥镇村尾村 | 97.67 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年8月 | 97.67 | 1.2 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 57 | 横沥镇 | 水边村育才路地块高中项目部分 | 横沥镇水边村 | 104.41 | 公共管理与公共服务用地 | 重大项目 | 2026年1月 | 104.46 | 1.8 | 2026年3月 | 划拨 |
| 58 | 横沥镇 | 水边村育才路地块配套路部分 | 横沥镇水边村 | 35.62 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年1月 | 35.62 | / | 2026年3月 | 划拨 |
| 59 | 道滘镇 | 道滘镇南丫现代化城中村改造安置房建设项目 | 道滘镇南城村 | 35.06 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2025年11月 | 35.06 | 3.5 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 60 | 道滘镇 | 道滘镇 2025 年第 012 地块 | 道滘镇昌平村 | 63.48 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年9月 | 63.48 | 3.5 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 61 | 道滘镇 | 高登地块 | 道滘镇大岭丫村 | 26.20 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2024年4月 | 26.20 | 3.1 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 62 | 洪梅镇 | （洪梅镇）洪梅大桥安置房 | 洪梅镇梅沙村 | 21.05 | 居住用地 | 民生工程 | 2025年9月 | 21.05 | 3.7 | 2026年7月 | 划拨 |
| 63 | 洪梅镇 | 洪梅镇河西片区体育公园项目 | 洪梅镇新庄村 | 11.44 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2023年11月 | 11.44 | / | 2026年1月 | 划拨 |
| 64 | 洪梅镇 | 东莞220千伏梅沙输变电工程 | 洪梅镇洪屋涡村 | 20.02 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年9月 | 20.02 | / | 2026年11月 | 划拨 |
| 65 | 麻涌镇 | 玖龙地块 | 麻涌镇麻二村 | 75.42 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年12月 | 75.42 | 2 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 66 | 望牛墩镇 | 望牛墩中学地块 | 赤滘村 | 94.12 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年10月 | 94.12 | 1.24 | 2026年1月 | 划拨 |
| 67 | 望牛墩镇 | 望牛墩食品公司地块 | 望联村 | 8.04 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 8.04 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 68 | 中堂镇 | 国梦项目 | 中堂镇东泊村 | 20.54 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2026年8月 | 20.54 | 4.5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 69 | 中堂镇 | 东莞市中堂镇蕉利村回迁房改造项目 | 中堂镇蕉利村 | 33.19 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年11月 | 31.89 | 3.5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 70 | 东城街道 | 生益一期项目 | 东城余屋社区 | 39.37 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年11月 | 39.37 | 3.5 | 2026年1月 | 网上挂牌 |
| 71 | 东城街道 | 天行测量项目 | 东城主山社区 | 16.46 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 16.46 | 5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 72 | 东城街道 | 百优电子项目 | 东城主山社区 | 14.97 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 14.97 | 5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 73 | 东城街道 | 众联检验（精准通）项目 | 东城主山社区 | 18.92 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 18.92 | 4 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 74 | 东城街道 | 卓茂仪器项目 | 东城主山社区 | 23.98 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 23.99 | 4 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 75 | 东城街道 | 欧赛莱项目 | 东城同沙社区 | 22.09 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年11月 | 22.09 |  | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 76 | 东城街道 | 高端精密项目 | 东城同沙社区 | 18.32 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年11月 | 18.32 |  | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 77 | 东城街道 | 名冠绿洲项目 | 东城牛山社区 | 476.22 | 商业服务业用地 | 重大项目 | 2024年11月 | 476.22 | 0.9 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 78 | 南城街道 | 东莞市国际商务区南部居住地块 | 东莞市国际商务区 | 180.13 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年4月 | 180.13 | / | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 79 | 南城街道 | 110千伏西平变电站迁改地块 | 东莞市南城街道西平社区 | 3.75 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年9月 | 3.75 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 80 | 南城街道 | 西平彭眼居住地块 | 东莞市南城街道西平社区宏伟二路旁 | 23.80 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年9月 | 23.80 | 3.6 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 81 | 南城街道 | 西平消防站地块 | 东莞市南城街道西平社区宏伟路旁 | 8.76 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年9月 | 8.76 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 82 | 南城街道 | 南城第二初级中学地块 | 东莞市南城街道西平社区宏伟二路旁 | 30.11 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年9月 | 30.11 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 83 | 南城街道 | 东莞国际商务区第二批市政配套设施项目 | 东莞市国际商务区 | 41.56 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年4月 | / | / | 2026年5月 | 划拨 |
| 84 | 南城街道 | 南城街道居住用地 | 南城街道西平社区 | 47.7 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年10月 | 47.7 | / | 2026年11月 | 网上挂牌 |
| 85 | 万江街道 | 严屋加油站地块 | 万江街道严屋社区 | 5.71 | 公用设施用地 | 经营性用地项目 | 2025年4月 | 5.70 | 0.8 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 86 | 万江街道 | 大汾种德工改工出让剩余地块 | 万江街道大汾社区 | 20.08 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年1月 | 20.07 | 3 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 87 | 万江街道 | 种子所居住地块 | 万江街道官桥滘社区 | 56.25 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2024年4月 | 52.20 | 2.78 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 88 | 万江街道 | 新村现代化产业园C03-06（一期） | 万江街道新村社区 | 22.00 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 22.00 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 89 | 万江街道 | 现代化产业园变电站二期 | 万江街道新村社区 | 7.18 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年3月 | 7.18 | 1 | 2026年4月 | 划拨 |
| 90 | 万江街道 | 新村现代化产业园工业艺术展示中心地块 | 万江街道新村社区 | 22.25 | 商业服务业用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 22.25 | 1.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 91 | 万江街道 | 新村现代化产业园C05-11 | 万江街道新村社区 | 25.98 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 25.98 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 92 | 万江街道 | 万江街道居住用地 | 万江街道曲海村 | 55.75 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年11月 | 55.75 | / | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 93 | 莞城街道 | 东莞中学高中部北校区 | 莞城街道东正路 | 42.56 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 42.56 | 1 | 2026年6月 | 划拨 |
| 94 | 莞城街道 | 黄旗广场护坡工程 | 莞城街道黄旗广场 | 6.83 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 6.83 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 95 | 莞城街道 | 黄旗公交首末站 | 莞城街道黄旗广场 | 3.38 | 交通运输用地 | 民生工程 | / | 3.38 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 96 | 莞城街道 | 城墙公园 | 莞城街道凤来路 | 20.91 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 20.91 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 97 | 莞城街道 | 市经贸学校扩建项目 | 莞城街道学院路 | 36.33 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 36.33 | 1.3 | 2026年12月 | 划拨 |
| 98 | 莞城街道 | 市东莞中学初中部1 | 莞城街道新风路 | 11.26 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 11.26 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 99 | 莞城街道 | 市东莞中学初中部2 | 莞城街道新风路 | 17.44 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 17.44 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 100 | 莞城街道 | 市东莞中学初中部3 | 莞城街道新风路 | 18.83 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 18.83 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 101 | 莞城街道 | 凤来路 | 莞城街道凤来路 | 7.67 | 交通运输用地 | 民生工程 | / | 7.67 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 102 | 石碣镇 | 下一村驾校地块 | 石碣镇石碣村 | 21.38 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年9月 | 21.38 | 2.2000000000000002 | 2026年11月 | 划拨 |
| 103 | 高埗镇 | 高埗镇高龙现代化产业园安置房二期建设项目（高埗汽车检测站地块） | 高埗镇高埗村 | 38.97 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年4月 | 38.97 | 3 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 104 | 高埗镇 | 东莞市挂影洲围护安围排站重建工程 | 高埗镇护安围村 | 3.73 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2024年10月24日 2025年7月16日 | 3.73 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 105 | 高埗镇 | 东莞市挂影洲围芦村排站重建工程 | 高埗镇芦村 | 17.288955 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2025年3月 | 17.29 | / | 2026年4月 | 划拨 |
| 106 | 高埗镇 | 富相二期（集体部分) | 高埗镇低涌村 | 15.17 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年6月 | 15.17 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 107 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分1) | 高埗镇低涌村 | 11.63 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年6月 | 11.63 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 108 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分2) | 高埗镇低涌村 | 5.71 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年6月 | 5.71 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 109 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分3) | 高埗镇低涌村 | 15.69 | 工矿用地 | 政府主导“三旧改造”项目 | 2026年6月 | 15.69 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 110 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心配套道路工程(二期) | 滨海湾新区交椅湾板块 | 40.73 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年11月 | 40.73 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 111 | 滨海湾新区 | 武山沙优质产业空间二期 | 滨海湾新区威远岛板块 | 72.33 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年11月 | 72.33 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 112 | 滨海湾新区 | 威远岛1.5级开发项目 | 滨海湾新区威远岛板块 | 19.22 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2026年11月 | 19.22 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 113 | 滨海湾新区 | 交椅湾（人工智能小镇）首开区项目报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 55.89 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年11月 | 55.89 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 114 | 滨海湾新区 | 交椅湾福海路商业综合体项目报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 32.27 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2026年11月 | 32.27 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 115 | 滨海湾新区 | 东莞市长安镇2024年度第九批次城镇建设用地 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 4.39 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年11月 | 4.39 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 116 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区东湾大桥工程报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块、沙角半岛板块 | 96.54 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年11月 | 96.54 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 117 | 滨海湾新区 | 大湾区大学（滨海湾新区）海堤治理工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 87.43 | 公用设施用地 | 重大项目 | 2026年11月 | 87.43 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 118 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区红石涌提升改造工程（红石一桥下游段） | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 29.37 | 公用设施用地 | 重大项目 | 2026年11月 | 29.37 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 119 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区天培路（西段）提升改造工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 39.95 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年11月 | 39.95 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 120 | 滨海湾新区 | 滨海湾居住用地 | 滨海湾新区交椅湾板块东湾大道北侧 | 52.78 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年1月 | 52.78 | 3.5 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 121 | 滨海湾新区 | 滨海湾商服用地 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 53.04 | 商服用地 | 经营性用地项目 | 2026年7月 | 53.04 | 2.5 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 122 | 长安镇 | 三创智能安全芯片封测产业总部项目 | 长安镇上沙社区中南南路 | 24.95 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 24.95 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 123 | 长安镇 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司新应用精密光学生产项目 | 沙头社区靖海东路旁 | 22.48 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年5月 | 22.48 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 124 | 长安镇 | 昭明新能源精密制造项目 | 长安镇建安路378号 | 37.02 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 37.02 | 3.5 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 125 | 长安镇 | 昭明智能终端研发生产项目 | 长安镇建安路378号 | 37.02 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 37.02 | 3.5 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 126 | 长安镇 | 东莞硅翔新能源电池热管理及信号采集制造总部项目 | 厦边TOD | 37.99 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年3月 | 37.99 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 127 | 长安镇 | 环力智能智造总部项目 | 厦边TOD | 35.63 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年8月 | 35.66 | 5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 128 | 长安镇 | 东莞110千伏厦边输变电工程 | 长安镇厦边社区 | 7.11 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年5月 | 7.11 | / | 2026年07月 | 划拨 |
| 129 | 虎门镇 | 中心南片区B07-02地块 | 金洲社区滨海大道旁 | 39.82 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年6月 | 39.82 | 3.2 | 2026年7月 | 网上挂牌 |
| 130 | 虎门镇 | 广隆食品集团总部项目 | 虎门镇陈村社区 | 12.53 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年5月 | 12.53 | 4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 131 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇丰云芯片配套散热产品 项目（二期） | 虎门镇怀德社区 | 21.18 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 21.18 | 4 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 132 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（一期） | 虎门镇大宁社区、村头社区 | 40.76 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年2月 | 40.76 | / | 2026年3月 | 划拨 |
| 133 | 虎门镇 | 虎门镇南栅现代化产业园区8号传统产业类“三旧”改造单元 | 南栅社区民昌路旁 | 99.48 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年10月 | 99.48 | 4 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 134 | 虎门镇 | 东莞110千伏武山沙（靖远）输变电工程 | 虎门镇武山沙社区 | 7.44 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年4月 | 7.44 | \ | 2026年4月 | 划拨 |
| 135 | 厚街镇 | 厚山现代化产业园2024第14批次国有道路用地项目地块 | 溪头社区、南五社区、桥头社区、宝塘社区、沙塘社区 | 30.39 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年2月 | 41.50 | \ | 2026年5月 | 划拨 |
| 136 | 厚街镇 | 厚街镇2025年第5批次国有道路用地项目地块 | 桥头社区、宝塘社区、河田社区、汀山社区 | 38.32 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年2月 | 38.32 | \ | 2026年5月 | 划拨 |
| 137 | 厚街镇 | 厚街中心区A地块 | 厚街社区 | 30.92 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年6月 | 31.02 | 2.9 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 138 | 厚街镇 | 厚街中心区安置地块 | 厚街社区 | 12.24 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年6月 | 10.10 | 3.1 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 139 | 厚街镇 | 白濠变电站地块 | 白濠社区 | 6.94 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年6月 | 6.94 | \ | 2026年8月 | 划拨 |
| 140 | 厚街镇 | 厚山变电站地块 | 溪头社区 | 22.06 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年7月 | 22.06 | \ | 2026年9月 | 划拨 |
| 141 | 厚街镇 | 南兴二期 | 溪头社区 | 46.36 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年5月 | 46.36 | 4 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 142 | 厚街镇 | 穗莞深片区工业地块 | 溪头社区 | 122.75 | 工矿用地 | 重大项目 | 2020年7月 | 717.99 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 143 | 厚街镇 | 将军岭北面地块 | 寮厦社区 | 65.12 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年11月 | 65.12 | 2 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 144 | 沙田镇 | 广东腾崴睡眠产品研发生产集聚项目 | 沙田镇西太隆村东头围 | 30.00 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 30.00 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 145 | 沙田镇 | 雷宇激光高端激光设备先进制造基地扩产项目 | 沙田镇西太隆村东头围 | 20.00 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 20.00 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 146 | 沙田镇 | 高频线缆数字化智能装备升级改造建设项目 | 沙田镇西太隆村东头围 | 25.04 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 25.04 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 147 | 沙田镇 | 安豪科技智能制造项目 | 沙田镇西太隆村东头围 | 30.00 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 30.00 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 148 | 沙田镇 | 沙田里 | 沙田镇横流社区 | 15.06 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2026年2月 | 15.06 | 1 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 149 | 沙田镇 | 航天锂电华南总部产业园项目 | 沙田镇西大坦村 | 32.08 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年11月 | 32.08 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 150 | 沙田镇 | 沙田镇人民医院 | 沙田镇阇西村 | 105.62 | 公用设施用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 105.62 | 1.8 | 2026年4月 | 划拨 |
| 151 | 沙田镇 | 西大坦水产批发市场 | 沙田镇西大坦村 | 55.64 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2025年11月 | 55.64 | 1 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 152 | 桥头镇 | 桥头医院地块 | 桥头镇迳联社区 | 30.94 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 30.94 | 3 | 2026年12月 | 划拨 |
| 153 | 谢岗镇 | 东莞110千伏龙公岭（曹乐）输变电工程 | 谢岗镇赵林村 | 6.94 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年6月 | 6.94 | 1.2 | 2026年9月 | 划拨 |
| 154 | 谢岗镇 | 东莞能源谢岗镇100MW200MWh 独立储能电站项目 | 谢岗镇赵林村 | 20.24 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年9月 | 20.24 | 3 | 2026年11月 | 网上挂牌 |
| 155 | 谢岗镇 | 谢岗镇银瓶湖居住地块 | 谢岗镇大厚村 | 64.96 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年8月 | 64.96 | 2.6 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 156 | 谢岗镇 | 谢岗镇东部片区保障性租赁住房 | 谢岗镇黎村村 | 62.38 | 居住用地 | 民生工程 | 2021年5月 | 62.38 | 3 | 2026年12月 | 划拨 |
| 157 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇银山湿地公园东南停车场 | 谢岗镇曹乐村 | 13.44 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2016年8月 | 13.44 | / | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 158 | 谢岗镇 | 凯航AI算力通讯部件制造总部项目 | 谢岗镇曹乐村 | 59.06 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年4月 | 59.06 | 3 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 159 | 谢岗镇 | 东莞市桐昌纸业有限公司增资扩产项目 | 谢岗镇赵林村 | 33.50 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 33.01 | 3 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 160 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇谢西路东、一道公园西路 | 稔子园村 | 10.21 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年10月 | 10.21 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 161 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇一道公园东路 | 稔子园村 | 6.75 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2022年12月 | 6.75 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 162 | 谢岗镇 | 谢岗镇赵林大道 | 赵林村 | 27.86 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2024年8月 | 27.87 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 163 | 谢岗镇 | 花园一路 | 谢岗村 | 4.65 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2023年11月 | 4.65 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 164 | 谢岗镇 | 粤电地块规划支路一 | 赵林村 | 22.40 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2024年8月 | 22.40 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 165 | 常平镇 | 东莞110千伏横江厦输变电工程 | 常平镇横江厦村 | 6.84 | 公用设施用地 | 民生工程 | / | 6.84 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 166 | 常平镇 | 译码规划路 | 常平镇土塘村 | 4.77 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2018年6月 | 4.77 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 167 | 常平镇 | 常平镇九江水现代化产业园区1号传统产业类 “三旧”改造单元 | 常平镇九江水村 | 70.77 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | / | 70.77 | 3.0、3.5 | 2026年1月 | 协议出让 |
| 168 | 常平镇 | 白花沥约41亩 | 常平镇白花沥村 | 40.81 | 工矿用地 | 重大项目 | / | 40.77 | 2.5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 169 | 常平镇 | 东莞110千伏陈屋贝输变电工程 | 常平镇陈屋贝村 | 6.92 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年3月 | 6.92 | / | 2026年05月 | 划拨 |
| 170 | 黄江镇 | 黄江镇南部片区城中村改造保障性住房项目 | 旧村社区 | 29.68 | 居住用地 | 现代化产业园区 | 2026年3月 | 29.68 | 3.5 | 2026年4月 | 划拨 |
| 171 | 黄江镇 | 公办高中地块 | 黄江社区 | 101.04 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年3月 | 101.04 | 2 | 2026年4月 | 划拨 |
| 172 | 黄江镇 | 大星变电站 | 田心社区 | 22.52 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2025年11月 | 22.52 | - | 2026年3月 | 划拨 |
| 173 | 黄江镇 | 田心工业地块 | 田心社区 | 49.31 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年9月 | 49.31 | 3 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 174 | 黄江镇 | 海德实验学校（小学部）项目地块 | 田心社区 | 89.10 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年12月 | 88.76 | 0.8 | 2026年2月 | 协议出让 |
| 175 | 黄江镇 | 田美工业地块1 | 田美社区 | 30.72 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年3月 | 30.72 | 3 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 176 | 黄江镇 | 田美工业地块2 | 田美社区 | 40.16 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年3月 | 40.16 | 3 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 177 | 樟木头镇 | 樟木头镇中心地块 | 樟木头镇石新社区 | 3.69 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2024年3月 | 3.69 | 2.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 178 | 樟木头镇 | 樟木头山高嶂地块 | 樟木头镇樟洋社区 | 30.00 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年7月 | 30.00 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 179 | 樟木头镇 | 樟木头镇南十路 | 樟木头镇 | 10.65 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2024年7月 | 10.65 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 180 | 樟木头镇 | 东十一路道路项目 | 樟木头镇 | 3.05 | 交通运输用地 | 民生工程 | / | 3.05 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 181 | 樟木头镇 | 裕丰社区药坑背地块一 | 樟木头镇 | 76.57 | 工矿用地 | TOD项目 | 2025年12月 | 76.58 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 182 | 清溪镇 | 食品公司无证部份土地 | 清溪镇北环路 | 37.27 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | / | 37.27 | / | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 183 | 清溪镇 | 食品公司有证部份土地 | 清溪镇北环路 | 16.16 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2024年12月 | 16.16 | / | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 184 | 清溪镇 | 园仔山（工业用地） | 清溪镇长山头村 | 17.32 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | / | 17.32 | 4 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 185 | 清溪镇 | 从莞高速路停车区地块一（划拨） | 清溪镇浮岗村、罗马村 | 14.27 | 交通运输用地 | 重大项目 | / | 14.27 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 186 | 清溪镇 | 从莞高速路停车区地块二（划拨） | 清溪镇浮岗村 | 9.88 | 交通运输用地 | 重大项目 | / | 9.88 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 187 | 清溪镇 | 西气东输二线广深支干线12#阀室 | 清溪镇罗马村、长山头村 | 1.60 | 公共管理与公共服务用地 | 重大项目 | 2025年2月 | 1.60 | / | 2026年1月 | 划拨 |
| 188 | 清溪镇 | 工业用地1 | 清溪镇林场路 | 23.54 | 工矿用地 | 重大项目 | 2016年4月 | 23.54 | 3 | 2026年1月 | 网上挂牌 |
| 189 | 清溪镇 | 契爷石九乡片区排水改造工程地块 | 清溪镇九乡村、大利村 | 15.61 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 15.61 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 190 | 清溪镇 | 青湖中心区面前埔地块 | 清溪镇渔樑围村 | 18.99 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年9月 | 18.99 | 2.4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 191 | 清溪镇 | 海德学校北侧地块 | 清溪镇立德路 | 10.44 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2021年6月 | 10.44 | / | 2026年12月 | 协议出让 |
| 192 | 清溪镇 | 康大建材城油站地块 | 清溪镇香芒西路 | 14.04 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2024年3月 | 14.04 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 193 | 清溪镇 | 青皇居住地块 | 清溪镇青皇村 | 22.74 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年7月 | 22.73 | 2.5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 194 | 清溪镇 | 清溪湖酒店 | 清溪镇林场路 | 60.05 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2020年11月 | 60.05 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 195 | 清溪镇 | 长山头居住地块 | 清溪镇清溪大道北侧 | 51.02 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2020年5月 | 51.02 | 2.6 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 196 | 清溪镇 | 工业用地2 | 清溪镇林场路 | 44.55 | 工矿用地 | 重大项目 | 2016年4月 | 44.55 | 3 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 197 | 清溪镇 | 工业用地3 | 清溪镇林场路 | 18.95 | 工矿用地 | 重大项目 | 2016年4月 | 18.95 | 3 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 198 | 清溪镇 | 工业用地4 | 清溪镇林场路 | 37.30 | 工矿用地 | 重大项目 | 2016年4月 | 37.30 | 3 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 199 | 清溪镇 | 商业金融业用地 | 清溪镇林场路 | 8.96 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2016年4月 | 8.96 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 200 | 塘厦镇 | 东莞松山湖未来学校塘厦学校 | 塘厦镇莆心湖社区、四村社区 | 58.58 | 公共管理与公共服务用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 51.09 | / | 2026年9月 | 划拨 |
| 201 | 塘厦镇 | 科苑城片区G05-01地块 | 塘厦镇沙湖社区 | 40.03 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年12月 | 20.01 | 3.4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 202 | 塘厦镇 | 石鼓现代化产业园次开区地块 | 塘厦镇石鼓社区 | 26.55 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年10月 | 26.55 | 4 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 203 | 塘厦镇 | 凤凰岗社区东深二路西侧地块二 | 塘厦镇凤凰岗社区 | 53.65 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年12月 | 53.61 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 204 | 塘厦镇 | 东莞110千伏智造二输变电工程 | 塘厦镇大坪社区 | 7.1 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年5月 | 7.1 | / | 2026年07月 | 划拨 |
| 205 | 凤岗镇 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程 | 凤岗镇竹塘村 | 112.13 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2025年5月 | 112.13 | / | 2026年8月 | 协议出让 |
| 206 | 凤岗镇 | 官井头南片区教育用地1 | 凤岗镇官井头村 | 50.58 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2024年11月 | 50.58 | / | 2026年8月 | 划拨 |
| 207 | 凤岗镇 | 官井头南片区教育用地2 | 凤岗镇官井头村 | 33.87 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2024年11月 | 33.87 | / | 2026年8月 | 划拨 |

附图

附图：东莞市2026年度新增拟储备土地分布示意图（调整）