东莞市2026年度土地储备计划

（送审稿）

东莞市自然资源局

东莞市土地储备中心

东莞市规划设计研究院有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一章 计划调整的目的、意义、指导思想、原则	- 1 -

一、目的及意义	- 1 -

二、指导思想	- 1 -

三、基本原则	- 2 -

（一）规划引领原则	- 2 -

（二）节约集约原则	- 2 -

（三）综合最优原则	- 3 -

（四）协调发展原则	- 3 -

（五）动态平衡原则	- 3 -

第二章 2026年度土地储备计划调整情况	- 4 -

一、全市总体调整情况	- 4 -

二、新增拟储备土地计划调整情况	- 4 -

三、年度储备土地供应计划调整情况	- 5 -

四、年度计划调整原因分析	- 6 -

（一）精准发力稳经济，土地收储入库稳中有进	- 6 -

（二）聚焦土地收储重点，收储地块向重点地区倾斜	- 6 -

（三）尊重权属人合法权益，收储协商工作存在不确定性	- 7 -

第三章 计划调整后2026年度土地储备安排	- 8 -

一、新增拟储备土地规模及结构、布局安排	- 8 -

（一）按规划用途划分	- 8 -

（二）按土地权属划分	- 11 -

（三）重点地区布局安排	- 13 -

（四）减量发展专项衔接说明	- 14 -

二、年度储备土地供应安排	- 14 -

第四章 储备土地管护和临时利用安排	- 17 -

（一）储备土地管护安排	- 17 -

（二）储备土地临时利用安排	- 17 -

第五章 保障措施	- 18 -

（一）统一规划，完善面向实施的土地储备规划体系	- 18 -

（二）统一管理，建立全市统一的土地储备系统	- 18 -

（三）统筹实施，构建部门联动的实施管理机制	- 18 -

附表1 东莞市2026年度拟收储地块计划表（调整）	- 19 -

附表2 东莞市2026年度储备土地供应计划表（调整）	- 32 -

附图	- 47 -

第一章 计划调整的目的、意义、指导思想、原则

一、目的及意义

为加强和规范东莞市土地储备管理，市自然资源局已组织编制《广东省东莞市土地储备三年（2026—2028）滚动计划和2026年度土地储备计划》，于2025年12月上报并经市政府同意实施。在实施《东莞市2026年度土地储备计划》过程中，从需求侧层面，受宏观经济影响土地市场遇冷，东莞市采取了连片土地整备、分批次集中供地及促动工等一揽子稳经济促发展政策措施，调整了土地收储与供应的节奏；从供给侧层面，部分地块因拆迁补偿未到位、无意向项目、拆旧指标未落实等，难以完全按照计划实施收储入库和供应，或需要结合近期重点工作逐步推进成熟落实地块保障。为有效实施年度土地储备计划，根据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）文件第（六）条“因土地市场调控政策变化或低效用地再开发等原因，确需调整年度土地储备计划的，每年中期可调整一次，按原审批程序备案、报批”的规定，结合东莞市土地收储实际，按照“成熟一宗、落实一宗”的原则，编制《东莞市2026年度土地储备计划（调整）》（下简称“年度计划调整”），对2026年度土地储备计划进行局部调整，进一步规范东莞市土地储备制度的运作，科学指导土地储备工作的开展，推动土地资源节约集约利用，优化建设用地结构，促进土地市场供需平衡，助力东莞高质量发展。

二、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省、市高质量发展大会的部署要求与市委、市政府的各项决策部署，围绕“智创优品、和美宜居”的新时期城市发展战略目标，树立科创兴城、减量发展的理念，加快发展新质生产力，坚持实体经济为本、制造业当家，培育壮大新动能、改造提升旧动能，大力开展全域土地综合整治，推动城市功能布局优化、人居环境提升与城乡协调发展，保障重大项目、民生工程、公共设施和公益事业的落地实施，推动科学、有序储备土地，实现“十五五”良好开局，加快建设现代化新东莞。

三、基本原则

（一）规划引领原则

以东莞市国民经济和社会发展第十四个五年规划、东莞市国土空间总体规划（2021-2035年）、土地储备三年滚动计划（2026-2028年）等相关重要规划、计划为指引，结合东莞市城市发展战略、全域土地综合整治专项规划，持续深化“一主两副六片区”空间格局，推动松山湖与中心城区一体化联动、提升两大副中心能级，年度计划调整后聚焦城市重点地区、重点项目的土地储备，推动实施连片土地整备，加快优质项目落地。

（二）节约集约原则

树立减量发展理念，以全域土地综合整治为抓手，严守开发边界与强度管控，加大存量土地的盘活力度，优化城市功能布局，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，进一步推动土地利用方式由外延扩张向内涵挖潜、粗放低效向集约高效转变，优化收储土地结构，提高土地利用率，增强土地资源有效供给能力。

（三）综合最优原则

充分发挥土地储备在落实自然资源“两统一”职责、落实重大发展战略、优化营商环境、促进经济社会发展等方面的作用，深入贯彻习近平生态文明思想，平衡生态效益和生态影响，以实现“效益最大化，成本最小化”为目标，致力营造生态效益、经济效益和社会效益“三赢”的格局。

（四）协调发展原则

优先储备城市核心区、连片重点产业地区、枢纽门户地区等重点战略地区，兼顾区域协调发展，合理确定各镇街（园区）土地储备规模，优化城市空间结构。提高城市产业类项目、基础设施类项目、民生类项目的用地保障力度，推动城乡人居环境和城市综合承载力整体提升，全面提升城市协调发展水平。

（五）动态平衡原则

综合考虑土地储备潜力、社会经济发展水平以及城市发展需求，结合年度土地需求及城市发展需要，科学、合理确定土地储备总量指标，适度设立弹性空间，保持年度土地储备供需总量动态平衡，保障土地市场平稳发展。

第二章 2026年度土地储备计划调整情况

一、全市总体调整情况

东莞市2026年度新增拟储备土地，原计划6227.64亩，计划调整后10944.71亩，比原计划增加4717.07亩（占75.7%）。计划调整后，按意向规划用途划分，新增拟储备土地主要为工矿仓储用地，合计5297.92亩，占比48.4%；按空间布局划分，布局在四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区的新增拟储备土地（含市级收储）面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的60.6%。2026年度计划供应储备土地，原计划4674.49亩，计划调整后8545.77亩，比原计划增加82.9%。

表2-1  2026年度土地储备计划调整全市总体情况

单位：亩

| 统计项 | 新增拟储备土地计划 | 储备土地供应计划 |
| --- | --- | --- |
| 原计划 | 6227.64 | 4674.49 |
| 计划调整后 | 10944.71 | 8545.77 |
| 比原计划增减（保留±号） | +4717.07 | +3871.28 |
|  | +75.7% | +82.9% |

二、新增拟储备土地计划调整情况

东莞市2026年度原计划新增拟储备土地6227.64亩，其中，保留4439.90亩，调整删减1787.74亩，调整新增6504.81亩，计划调整后新增拟储备土地合计10944.71亩，对比原计划增加4717.07亩。市镇两级新增拟储备土地计划调整情况，具体如下：

市级原计划新增拟储备土地108.53亩，其中，保留108.53亩，调整新增476.02亩，计划调整后新增拟储备土地合计584.55亩，对比原计划增加476.02亩。

镇街（园区）原计划新增拟储备土地6119.11亩，其中，保留4331.37亩，调整删减1787.74亩，调整新增6028.79亩，计划调整后新增拟储备土地合计10360.16亩，对比原计划增加4241.05亩。

表2-2  新增拟储备土地计划调整情况

单位：亩

| 统计项 |  | 市级 | 镇街/园区 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原计划合计 |  | 108.53 | 6119.11 | 6227.64 |
| 计划调整后 | 保留 | 108.53 | 4331.37 | 4439.90 |
|  | 调整删减 | 0 | 1787.74 | 1787.74 |
|  | 调整新增 | 476.02 | 6028.79 | 6387.01 |
|  | 合计 | 584.55 | 10360.16 | 10944.71 |
|  | 对比原计划 （保留±号） | +476.02 | +4241.05 | +4717.07 |

三、年度储备土地供应计划调整情况

东莞市2026年度原计划供应储备土地4674.49亩，其中，保留3658.41亩，调整删减1016.08亩，调整新增4887.36亩，计划调整后计划供应储备土地合计8545.77 亩，对比原计划增加3871.28亩。

表2-3  年度储备土地供应计划调整情况

单位：亩

| 统计项 |  | 全市合计 |
| --- | --- | --- |
| 原计划合计 |  | 4674.49 |
| 计划调整后 | 保留 | 3658.41 |
|  | 调整删减 | 1016.08 |
|  | 调整新增 | 4887.36 |
|  | 合计 | 8545.77 |
|  | 对比原计划 （保留±号） | +3871.28 |

四、年度计划调整原因分析

（一）精准发力稳经济，土地收储入库稳中有进

虽然受宏观经济影响，全国土地市场遇冷，东莞市土地收储及供应存在观望态度，但得益于东莞围绕“智创优品、和美宜居”的新时期城市发展战略目标，坚持实体经济为本，并实施分批次集中供地和促动工等一揽子措施精准发力、持续落实好稳经济促发展，今年土地储备工作仍有条不紊推进、高效有效落实。计划调整后，合计计划新增拟储备土地10944.71亩，为满足2026年市政府工作报告“完成收储土地5000亩”的任务要求预留充足弹性空间，其中拟收储工矿仓储用地5297.92亩，占比48.4%，充分体现了今年我市全力抓项目、促招商、拼经济的积极成效。

（二）聚焦土地收储重点，收储地块向重点地区倾斜

结合市委市政府的战略部署，支撑我市增创制造业新优势的要求，进一步强化四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区收储，拓展产业发展空间，优化城市环境品质，保障优质连片空间供给。计划调整后，重点地区计划新增拟储备土地（含市级收储）面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的60.6%。

（三）尊重权属人合法权益，收储协商工作存在不确定性

东莞市土地资源紧缺，在局部地区土地和房屋征拆标准不断攀升的推动下，原权属人对收储补偿预期普遍较高，甚至日趋提升，增加了土地收储难度，加上历史问题处理，涉及较多协商谈判，所需流程时间较长，也存在较大不确定性。因此，收储计划需结合收储协商工作推进做出适当调整，保证提升收储计划的可实施性。

第三章 计划调整后2026年度土地储备安排

一、新增拟储备土地规模及结构、布局安排

计划调整后，2026年度全市新增拟储备地块232宗，总规模10944.71亩。其中，市级新增拟储备地块5宗584.55亩，占新增拟储备土地总量的5.3%；镇级新增拟储备地块227宗10360.16亩，占新增拟储备土地总量的94.7%。

（一）按规划用途划分

计划调整后，2026年度新增拟储备土地按规划用途，主要分为工矿用地、交通运输用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、仓储用地、其他用地、特殊用地十类。其中，工矿用地5098.72亩（46.6%），交通运输用地2342.25亩（21.4%），居住用地860.62亩（7.9%），公用设施用地790.4亩（7.2%），公共管理与公共服务用地643.76亩（6.7%），商业服务业用地589.15亩（5.4%），绿地与开敞空间用地195.29亩（1.8%）、仓储用地199.2亩（1.8%）、其他用地79.96亩（0.7%）、特殊用地54.33亩（0.5%）。

表3-1 东莞市2026年度新增拟储备土地规划用途情况表（调整）

单位：亩

| 规划用途 | 新增拟储备土地面积 |  | 占计划比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工矿用地 | 5098.72 |  | 46.6% |
| 交通运输用地 | 2342.25 |  | 21.4% |
| 居住用地 | 860.62 |  | 7.9% |
| 公共管理与公共服务用地 | 734.74 |  | 6.7% |
| 公用设施用地 | 790.45 |  | 7.2% |
| 商业服务业用地 | 589.15 |  | 5.4% |
| 绿地与开敞空间用地 | 195.29 |  | 1.8% |
| 仓储用地 |  | 199.2 | 1.8% |
| 其他用地 |  | 79.96 | 0.7% |
| 特殊用地 |  | 54.33 | 0.5% |
| 合计 | 10944.71 |  | 100.0% |

各镇街（园区）具体情况如下表：

表3-2  东莞市2026年度新增拟储备土地规划用途镇街情况表（调整）

单位：亩

| 镇街/园区 | 总计 | 工矿 用地 | 居住用地 | 商业服务业用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 仓储用地 | 其他用地 | 特殊用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 584.55 | 0 | 144.4 | 0 | 23.36 | 369.94 | 0 | 0 | 0 | 46.85 | 0 |
| 松山湖 | 177.55 | 97.09 | 0 | 46.71 | 0 | 8.19 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石龙镇 | 111.73 | 83.93 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶山镇 | 42.39 | 42.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石排镇 | 136.73 | 117.9 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企石镇 | 166.24 | 166.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横沥镇 | 149.03 | 71.5 | 44.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 0 |
| 东坑镇 | 25.66 | 19.05 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寮步镇 | 170.15 | 163.23 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大朗镇 | 398.79 | 284.78 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 100.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岭山镇 | 1155.84 | 685.68 | 74.62 | 0 | 8.85 | 218.26 | 168.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道滘镇 | 312.48 | 298.83 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪梅镇 | 817.24 | 216.34 | 24.9 | 19.87 | 7.63 | 143.97 | 350.2 | 0 | 0 | 0 | 54.33 |
| 麻涌镇 | 207.32 | 182.44 | 0 | 0 | 0 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望牛墩镇 | 417.89 | 142.59 | 0 | 0 | 77.73 | 190.7 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中堂镇 | 167.97 | 157.92 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东城街道 | 325.83 | 0 | 0 | 325.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南城街道 | 57.47 | 0 | 47.7 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万江街道 | 356.04 | 308.74 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莞城街道 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石碣镇 | 280.1 | 228.62 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高埗镇 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滨海湾新区 | 1820.82 | 197.09 | 52.78 | 91.71 | 45.07 | 1122.08 | 116.8 | 195.29 | 0 | 0 | 0 |
| 长安镇 | 415.23 | 98.99 | 308.19 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虎门镇 | 249 | 63.78 | 0 | 29.93 | 6.75 | 148.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厚街镇 | 140.97 | 0 | 43.26 | 0 | 29 | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙田镇 | 754.85 | 754.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桥头镇 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢岗镇 | 36.88 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常平镇 | 362.88 | 163.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0 |
| 黄江镇 | 309.73 | 25.63 | 29.78 | 0 | 254.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樟木头镇 | 39.14 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清溪镇 | 139.48 | 68.21 | 0 | 0 | 39.43 | 16.23 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塘厦镇 | 228.65 | 223.25 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凤岗镇 | 255.48 | 149.44 | 0 | 0 | 106.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 10944.71 | 5098.72 | 860.62 | 589.15 | 734.74 | 2342.25 | 790.45 | 195.29 | 199.2 | 79.96 | 54.33 |

（二）按土地权属划分

计划调整后，2026年度新增拟储备土地分类，可分为收回国有土地与征收集体土地两类。其中，收回国有土地3172.53亩，征收集体土地7772.18亩。

表3-3 东莞市2026年度新增拟储备土地权属情况表（调整）

单位：亩

| 项目类型 | 新增拟储备地块面积 | 占新增拟储备地块 总面积的比例 |
| --- | --- | --- |
| 收回国有土地 | 3172.53 | 29.0% |
| 征收集体土地 | 7772.18 | 71.0% |
| 合计 | 10944.71 | 100.0% |

各镇街（园区）具体情况如下表：

表3-4 东莞市2026年度新增拟储备土地权属镇街情况表（调整）

单位：亩

| 镇街 | 合计 | 土地权属 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收回国有土地 | 征收集体土地 |
| 市级 | 584.55 | 561.19 | 23.36 |
| 松山湖 | 177.55 | 0 | 177.55 |
| 石龙镇 | 111.73 | 67.01 | 44.72 |
| 茶山镇 | 42.39 | 42.39 | 0 |
| 石排镇 | 136.73 | 96.62 | 40.11 |
| 企石镇 | 166.24 | 0 | 166.24 |
| 横沥镇 | 149.03 | 104.61 | 44.42 |
| 东坑镇 | 25.66 | 19.05 | 6.61 |
| 寮步镇 | 170.15 | 48.62 | 121.53 |
| 大朗镇 | 398.79 | 0 | 398.79 |
| 大岭山镇 | 1155.84 | 126.14 | 1029.70 |
| 道滘镇 | 312.48 | 236.18 | 76.3 |
| 洪梅镇 | 817.24 | 52.83 | 764.41 |
| 麻涌镇 | 207.32 | 182.44 | 24.88 |
| 望牛墩镇 | 417.89 | 69.31 | 348.58 |
| 中堂镇 | 167.97 | 50.64 | 117.33 |
| 东城街道 | 325.83 | 0 | 325.83 |
| 南城街道 | 57.47 | 51.45 | 6.02 |
| 万江街道 | 356.04 | 203.08 | 152.96 |
| 莞城街道 | 35.19 | 0 | 35.19 |
| 石碣镇 | 280.1 | 245.73 | 34.37 |
| 高埗镇 | 48.2 | 33.03 | 15.17 |
| 滨海湾新区 | 1820.82 | 0 | 1820.82 |
| 长安镇 | 415.23 | 0 | 415.23 |
| 虎门镇 | 249 | 60 | 189 |
| 厚街镇 | 140.97 | 43.26 | 97.71 |
| 沙田镇 | 754.85 | 649.81 | 105.04 |
| 桥头镇 | 47.21 | 0 | 47.21 |
| 谢岗镇 | 36.88 | 29.94 | 6.94 |
| 常平镇 | 362.88 | 199.2 | 163.68 |
| 黄江镇 | 309.73 | 0 | 309.73 |
| 樟木头镇 | 39.14 | 0 | 39.14 |
| 清溪镇 | 139.48 | 0 | 139.48 |
| 塘厦镇 | 228.65 | 0 | 228.65 |
| 凤岗镇 | 255.48 | 0 | 255.48 |
| 合计 | 10944.71 | 3172.53 | 7772.18 |

（三）重点地区布局安排

计划调整后，2026年度新增拟储备土地布局在四大战略平台、轨道交通TOD、市镇村三级产业社区（“5+10+20”）、16个市级重点片区等重点地区范围内的共计120宗，面积6634.68亩，占全市新增拟储备土地的61.3%。

表3-5 东莞市2026年度新增拟储备土地在重点地区布局情况表（调整）

| 空间范围 | 重点地区布局情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调整前 |  |  | 调整后 |  |  |
|  | 宗数 | 面积（亩） | 占全市比例 | 宗数 | 面积（亩） | 占全市比例 |
| 全市情况 | 115 | 6227.64 | 100.0% | 232 | 10944.71 | 100.0% |
| 四大战略平台 | 12 | 822.61 | 13.2% | 56 | 3216.38 | 29.7% |
| 轨道交通TOD | 18 | 850.75 | 34.8% | 38 | 2914.47 | 26.9% |
| 市镇村三级产业社区（“5+10+20”） | 25 | 2169.51 | 57.6% | 36 | 1770.85 | 16.4% |
| 16个市级重点片区 | 12 | 822.61 | 13.2% | 43 | 2657.49 | 24.5% |
| 重点地区合计 | 55 | 3585.1 | 13.2% | 120 | 6634.68 | 61.3% |

（四）减量发展专项衔接说明

2026年全市减量任务为3.22万亩，计划调整后，2026年度新增拟储备土地在各镇初步申报的2026年计划实施减量图斑范围内的面积共计229.1亩，占全市新增拟储备土地的2.1%，其中，空闲地61.2亩，处置地15.4亩，低效地152.5亩。后续由各镇街（园区）推进减量图斑的分类处置，以“减量+提质”为导向，鼓励将复垦复绿与产业扩容、提质增效统筹谋划，提升储备土地的综合实施效益。

二、年度储备土地供应安排

计划调整后，2026年度计划供应储备地块207宗，总规模8545.77亩。其中，本年度储备土地计划供应地块115宗4394.76亩；往年度储备土地计划供应地块92宗4151.01亩。

计划调整后，2026年度计划供应储备土地按规划用途，主要分为工矿用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、交通运输用地、居住用地、商业服务业用地。其中，工矿用地4174.77亩、居住用地1228.94亩、公共管理与公共服务用地1009.24亩、公用设施用地914.91亩、商业服务业用地772.77亩、交通运输用地445.15亩。

表3-6 东莞市2026年度计划供应储备土地规划用途情况表（调整）

单位：亩

| 意向规划用途 | 计划供应土地面积 | 占计划比例 |
| --- | --- | --- |
| 工矿用地 | 4174.77 | 48.9% |
| 居住用地 | 1228.94 | 14.4% |
| 公共管理与公共服务用地 | 1009.24 | 11.8% |
| 公用设施用地 | 914.90 | 10.7% |
| 商业服务业用地 | 772.77 | 9.0% |
| 交通运输用地 | 445.15 | 5.2% |
| 合计 | 8545.77 | 100.0% |

各镇街（园区）具体情况如下表：

表3-7 东莞市2026年度计划供应储备土地镇街（园区）情况表（调整）

单位：亩

| 镇街/园区 | 合计 | 工矿用地 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 交通运输用地 | 商业服务业用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 318.34 | 0 | 103.39 | 0 | 214.95 | 0 | 0 |
| 松山湖 | 538.87 | 395.08 | 0 | 0 | 143.79 | 0 | 0 |
| 石龙镇 | 72.52 | 72.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶山镇 | 234.57 | 134.53 | 0 | 100.03 | 0 | 0 | 0 |
| 石排镇 | 253.10 | 194.60 | 47.72 | 10.78 | 0 | 0 | 0 |
| 企石镇 | 127.22 | 127.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横沥镇 | 425.46 | 187.76 | 97.67 | 104.41 | 0 | 35.62 | 0 |
| 东坑镇 | 62.43 | 35.31 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 12.34 |
| 寮步镇 | 134.15 | 105.53 | 0 | 21.70 | 6.92 | 0 | 0 |
| 大朗镇 | 370.30 | 268.83 | 101.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岭山镇 | 643.08 | 617.39 | 0 | 11.52 | 0 | 14.17 | 0 |
| 道滘镇 | 124.75 | 98.54 | 26.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪梅镇 | 52.50 | 0 | 21.05 | 0 | 31.46 | 0 | 0 |
| 麻涌镇 | 75.42 | 75.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望牛墩镇 | 102.17 | 0 | 0 | 102.17 | 0 | 0 | 0 |
| 中堂镇 | 53.73 | 53.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东城街道 | 630.33 | 154.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.22 |
| 南城街道 | 335.80 | 0 | 251.62 | 42.62 | 0 | 41.56 | 0 |
| 万江街道 | 215.19 | 68.06 | 112.00 | 0 | 12.89 | 0 | 22.25 |
| 莞城街道 | 165.21 | 0 | 0 | 154.16 | 0 | 11.05 | 0 |
| 石碣镇 | 21.38 | 0 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高埗镇 | 108.19 | 87.17 | 0 | 0 | 21.02 | 0 | 0 |
| 滨海湾新区 | 583.94 | 132.61 | 52.78 | 0 | 116.80 | 177.22 | 104.53 |
| 长安镇 | 202.22 | 195.11 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 |
| 虎门镇 | 221.22 | 133.19 | 39.82 | 0 | 7.44 | 40.76 | 0 |
| 厚街镇 | 375.10 | 169.11 | 108.28 | 29.00 | 0 | 68.71 | 0 |
| 沙田镇 | 313.45 | 137.13 | 0 | 0 | 105.62 | 0 | 70.70 |
| 桥头镇 | 30.94 | 0 | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 0 |
| 谢岗镇 | 332.41 | 112.81 | 127.34 | 71.87 | 6.94 | 13.44 | 0 |
| 常平镇 | 130.12 | 111.58 | 0 | 0 | 13.76 | 4.77 | 0 |
| 黄江镇 | 362.52 | 120.18 | 29.68 | 190.14 | 22.52 | 0 | 0 |
| 樟木头镇 | 123.97 | 106.58 | 0 | 0 | 0 | 13.70 | 3.69 |
| 清溪镇 | 422.68 | 214.08 | 73.76 | 27.65 | 0 | 24.15 | 83.04 |
| 塘厦镇 | 185.91 | 66.59 | 0 | 112.23 | 7.1 | 0 | 0 |
| 凤岗镇 | 196.58 | 0 | 0 | 0 | 196.58 | 0 | 0 |
| 合计 | 8545.77 | 4174.77 | 1228.94 | 1009.24 | 914.9 | 445.15 | 772.77 |

第四章 储备土地管护和临时利用安排

（一）储备土地管护安排

储备土地2026年度合计60宗地块计划管护，面积合计2347.19亩，按管护施工项目分类，主要为围蔽管理1792.16亩、围墙修复、清理表面垃圾、平整土地258.18亩、由属地管护202.68亩，其他管护施工94.17亩。

（二）储备土地临时利用安排

储备土地2026年度合计44宗地块计划临时利用，面积合计1390.98亩，按计划临时利用用途分类，主要为花卉园林、农业种植等906.57亩、停车场271.07亩、施工单位临时建设项目（办公、生活用房、施工工棚、设备用房、材料堆场、施工便道等）200.02亩，其他用途13.32亩。

第五章 保障措施

（一）统一规划，完善面向实施的土地储备规划体系

将土地储备规划纳入国土空间规划体系统筹管理，以《关于进一步加强东莞土地储备工作的实施意见》为纲领，有序编制《东莞市土地储备五年中期规划》、《年度土地储备收储计划》，形成“1份纲领性文件+1份专项规划+N份年度计划”的土地储备规划体系。

（二）统一管理，建立全市统一的土地储备系统

建立全市统一、分层管理、实时更新的土地储备库，实现土地报批、土地征收、土地入库、土地出让等全流程管理，实现“征收即入库、出让即出库”。强化市级对出让国有土地的统筹管理，将出让国有土地要求从土地储备库出库法定化。

（三）统筹实施，构建部门联动的实施管理机制

强化自然资源局内部的业务联动机制，在自然资源资产管理的各环节融入土地储备的理念，尤其在闲置地处置、规模指标配置、规划调整等关键环节中征求土地储备中心的意见。

建立与其他部门之间的信息联动机制，尤其是重大公服设施建设需求、地域住房供需关系变化、头部企业招引计划等信息，及时反馈自然资源部门，与土地储备工作联动。

附表1 东莞市2026年度拟收储地块计划表（调整）

单位：亩

| 序号 | 镇街/园区 | 项目名称 | 地块位置 | 土地面积 | 意向规划用途 | 土地取得方式 | 拟入库时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级 | 大朗西站朗道置业地块 | 松柏朗、佛子凹村 | 59.23 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 2 | 市级 | 道滘车辆段上盖项目 | 道滘镇 | 369.94 | 交通运输用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 3 | 市级 | 新残联托养中心 | 庵元新路 | 23.36 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 4 | 市级 | 南城汽车总站 | 袁屋边社区 | 46.85 | 其他用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 5 | 市级 | 黄江保汇地块 | 黄江镇 | 85.17 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 6 | 松山湖 | 网球中心 | 东莞市松山湖中心片区 | 46.71 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 7 | 松山湖 | 新能安项目 | 东莞市生态园片区 | 97.09 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 8 | 松山湖 | 月荷湖项目 | 东莞市松山湖北部片区月荷湖（三枝松水库）沿岸 | 25.56 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 9 | 松山湖 | 水厂碧道 | 松山湖滨湖路 | 8.19 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 10 | 石龙镇 | 联东二期项目 | 石龙镇西湖村 | 39.21 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 11 | 石龙镇 | 广安项目（温泉地块） | 石龙镇西湖村 | 44.72 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 12 | 石龙镇 | 黄家山产业项目（原轮胎市场） | 石龙镇黄家山村 | 27.8 | 商业服务业用地 | 国有土地收回 | 2026年02月 |
| 13 | 茶山镇 | 收回友联公司项目地块 | 茶山镇横江村 | 28.89 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年09月 |
| 14 | 茶山镇 | 收回房地产公司项目地块 | 茶山镇横江村 | 13.5 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年09月 |
| 15 | 石排镇 | 石崇横路以南地块 | 石排镇黄家坣村、赤坎村、向西村 | 37.98 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 16 | 石排镇 | 星弛光电地块 | 石排镇黄家坣村 | 68.62 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年04月 |
| 17 | 石排镇 | 西部专精特新产业园一期地块 | 石排镇中坑村 | 11.3 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年09月 |
| 18 | 石排镇 | 崇威酒店北侧埔心用地 | 石排镇埔心村 | 2.13 | 居住用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 19 | 石排镇 | 原崇威酒店用地 | 石排镇埔心村 | 16.7 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 20 | 企石镇 | 宏顺项目地块 | 湖美村 | 63.01 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 21 | 企石镇 | 又一项目地块 | 湖美村 | 23.64 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 22 | 企石镇 | 高性能导热散热产品建设项目地块 | 清湖村 | 40.57 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 23 | 企石镇 | 企石镇霞朗-新南现代化产业园区政府收储工改工单元地块1-01（安置厂房地块） | 新南村 | 39.02 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 24 | 横沥镇 | 水边村宝马路地块 | 横沥镇水边村 | 44.42 | 居住用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 25 | 横沥镇 | 工业安置房项目 | 横沥镇石涌村 | 43.3 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年06月 |
| 26 | 横沥镇 | 产业保障房项目 | 横沥镇石涌村 | 28.2 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年06月 |
| 27 | 横沥镇 | 医养项目 | 横沥镇半仙山村 | 33.11 | 其他用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年06月 |
| 28 | 东坑镇 | 宝柏工业区联成厂地块 | 东坑镇彭屋村 | 3.85 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 29 | 东坑镇 | 三甲工业区5号楼、6号楼黄屋集体土地 | 东坑镇黄屋村 | 6.61 | 居住用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 30 | 东坑镇 | 宝柏工业区嘉和厂地块 | 东坑镇彭屋村 | 15.2 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 31 | 寮步镇 | 寮步镇香城现代化产业园良边、富竹山村工业用地 | 寮步镇良边、富竹山村 | 40.99 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 32 | 寮步镇 | 寮步镇西溪村工业用地 | 寮步镇西溪村 | 73.62 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 33 | 寮步镇 | 寮步镇香城现代化产业园游屋村工业项目 | 寮步镇良边村 | 48.62 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年11月 |
| 34 | 寮步镇 | 东莞110千伏浮竹山输变电工程 | 寮步镇浮竹山村 | 6.92 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 35 | 大朗镇 | 松木山石湖尾地块 | 大朗镇松木山村 | 100.04 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 36 | 大朗镇 | 新马莲瓦窑坑地块 | 大朗镇新马莲村 | 15.94 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 37 | 大朗镇 | 新马莲南山岭地块 | 大朗镇新马莲村 | 139.92 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 38 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 128.92 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 39 | 大朗镇 | 东莞110千伏高英输变电工程 | 大朗镇高英村 | 6.68 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 40 | 大朗镇 | 东莞110千伏长塘输变电工程 | 大朗镇长塘村 | 7.29 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 41 | 大岭山镇 | 杨屋前坑口地块 | 大岭山镇杨屋村 | 65.81 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 42 | 大岭山镇 | 杨屋村元宗企业项目地块 | 大岭山镇杨屋村 | 78.76 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 43 | 大岭山镇 | 梅林河整治项目地块 | 大岭山镇梅林村、太公岭村、连平村 | 70.46 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 44 | 大岭山镇 | 连平河整治项目地块 | 大岭山镇连平村 | 97.97 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 45 | 大岭山镇 | 大岭山镇原帝豪山庄二期地块（3宗需征收地块） | 大岭山镇大岭村 | 240.97 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 46 | 大岭山镇 | 产业安置一期地块 | 大岭山镇大沙村 | 27.98 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年05月 |
| 47 | 大岭山镇 | 产业安置二期地块 | 大岭山镇大沙村 | 25.07 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年05月 |
| 48 | 大岭山镇 | 镇属国企可分割物业及产业安置地块 | 大岭山镇大沙村 | 73.09 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年05月 |
| 49 | 大岭山镇 | 净地出让招引项目⑦ | 大岭山镇太公岭村 | 62.85 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 50 | 大岭山镇 | 太公岭安置房一期项目地块 | 大岭山镇太公岭村 | 24.8 | 居住用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 51 | 大岭山镇 | 蓝领公寓一期项目地块 | 大岭山镇太公岭村 | 49.82 | 居住用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 52 | 大岭山镇 | 东区一路 | 大岭山镇太公岭村 | 44.33 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 53 | 大岭山镇 | 东区二路 | 大岭山镇太公岭村 | 15.47 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 54 | 大岭山镇 | 规划二路 | 大岭山镇太公岭村 | 12.6 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 55 | 大岭山镇 | 工业一路 | 大岭山镇太公岭村 | 9.91 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 56 | 大岭山镇 | 规划一路 | 大岭山镇太公岭村、大沙村 | 11.83 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 57 | 大岭山镇 | 规划二路南段 | 大岭山镇太公岭村、大岭山社区 | 13.01 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 58 | 大岭山镇 | 净地出让招引项目? | 大岭山镇龙山居委会 | 111.15 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 59 | 大岭山镇 | 大岭山高级中学规划三路建设工程 | 大岭山镇太公岭村 | 21.36 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 60 | 大岭山镇 | 大岭山镇太公岭-连平片区城中村改造项目一期配套道路工程 | 大岭山镇太公岭村 | 78.62 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 61 | 大岭山镇 | 大岭山镇纵塘大道连通厚大路工程 | 大岭山镇大塘村 | 11.13 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 62 | 大岭山镇 | 东莞110千伏水朗输变电工程 | 大岭山镇水朗村 | 8.85 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 63 | 道滘镇 | 东莞市道滘镇九横丫城中村改造安置房建设项目一期地块 | 南城村 | 13.65 | 居住用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 64 | 道滘镇 | 道滘昌平标准化产业片区国有用地一 | 昌平村 | 133.55 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年02月 |
| 65 | 道滘镇 | 道滘昌平标准化产业片区国有用地二 | 昌平村 | 59.62 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年02月 |
| 66 | 道滘镇 | 立茂地块集体部分 | 南丫村 | 45.79 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 67 | 道滘镇 | 兴隆造纸厂地块 | 南丫村 | 16.86 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 68 | 道滘镇 | 南丫片区城中村改造项目掌洲北部片区“三旧”改造单元三地及其余用地 | 南丫村 | 31.64 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年08月 |
| 69 | 道滘镇 | 南丫片区城中村改造项目掌洲北部片区“三旧”改造项目 | 南丫村 | 11.37 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年06月 |
| 70 | 洪梅镇 | 水乡新城防洪排涝达标工程（一期）（洪梅段） | 洪梅镇氹涌村、梅沙村 | 329.89 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 71 | 洪梅镇 | 梅沙南水系、氹涌水系 | 洪梅镇梅沙村 | 20.31 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 72 | 洪梅镇 | 2025年度8批次地块 | 洪梅镇氹涌村、梅沙村、洪屋涡村、新庄村 | 61.41 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 73 | 洪梅镇 | 洪梅镇洪屋涡产业片区保障性租赁住房项目 | 洪梅镇洪屋涡村 | 24.9 | 居住用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 74 | 洪梅镇 | 东莞市启慧学校 | 洪梅镇梅沙村 | 29.22 | 特殊用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 75 | 洪梅镇 | 特殊学校配置道路 | 洪梅镇梅沙村 | 10 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 76 | 洪梅镇 | 东莞市达瑞电子新材料（增资扩产）项目 | 洪梅镇乌沙村 | 22.03 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 77 | 洪梅镇 | 洪梅镇南部二路、南部三路道路工程 | 洪梅镇洪屋涡村 | 18.24 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 78 | 洪梅镇 | 粤文项目 | 洪梅镇洪屋涡村 | 161.35 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 79 | 洪梅镇 | 太阳洲粤丰路 | 洪梅镇洪屋涡村 | 48.09 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 80 | 洪梅镇 | 洪梅镇公墓 | 洪梅镇金鳌沙村、乌沙村 | 25.11 | 特殊用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 81 | 洪梅镇 | 洪屋涡原晔联产业地块 | 洪梅镇洪屋涡村 | 32.96 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 82 | 洪梅镇 | 盛益地块 | 洪梅镇氹涌村 | 9.94 | 商业服务业用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 83 | 洪梅镇 | 益盛地块 | 洪梅镇氹涌村 | 9.93 | 商业服务业用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 84 | 洪梅镇 | 联志路 | 洪梅镇梅沙村 | 6.23 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 85 | 洪梅镇 | 东莞110千伏南门输变电工程 | 洪梅镇氹涌村 | 7.63 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 86 | 麻涌镇 | A1-MAY-01 | 麻涌镇大步村、东太村 | 19.34 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 87 | 麻涌镇 | A1-MAY-02 | 麻涌镇大步村、东太村 | 5.54 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 88 | 麻涌镇 | A1-MAY-03 | 麻涌镇麻四村 | 73.31 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 89 | 麻涌镇 | A1-MAY-04 | 麻涌镇麻四村 | 41 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 90 | 麻涌镇 | A1-MC-06 | 麻涌镇麻二社区 | 11.57 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年01月 |
| 91 | 麻涌镇 | A1-MC-07 | 麻涌镇大步村、东太村 | 56.56 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 92 | 望牛墩镇 | 浩源机电有限公司地块 | 望牛墩镇洲涡村 | 10.01 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年07月 |
| 93 | 望牛墩镇 | 华中机电有限公司地块 | 望牛墩镇洲涡村 | 10.01 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 94 | 望牛墩镇 | 望牛墩镇综合文化宫“三旧”改造项目 | 望牛墩镇望联村 | 19.57 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 95 | 望牛墩镇 | 2025年度第三十五批次（官洲连片“工改工”项目道路） | 望牛墩镇官洲村 | 1.19 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 96 | 望牛墩镇 | 望牛墩中学地块 | 望牛墩镇望联村 | 58.16 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 97 | 望牛墩镇 | 利昌钢模（东莞）有限公司地块一 | 望牛墩镇洲涡村 | 16.35 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年05月 |
| 98 | 望牛墩镇 | 利昌钢模（东莞）有限公司地块二 | 望牛墩镇洲涡村 | 4.94 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年05月 |
| 99 | 望牛墩镇 | 2025年第十四批次（塔洲路岛外） | 望牛墩镇五涌村 | 6.07 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 100 | 望牛墩镇 | 消防站地块 | 望牛墩镇下漕村 | 6.87 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 101 | 望牛墩镇 | 临港产业园地块05 | 望牛墩镇临港产业园 | 73.28 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 102 | 望牛墩镇 | 物资集团有限公司地块 | 望牛墩镇洲涡村 | 28 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年05月 |
| 103 | 望牛墩镇 | 2025年第三批次（水系工程、实验大道、塔洲路） | 望牛墩镇下漕村、五涌村 | 149.28 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 104 | 望牛墩镇 | 2025年第四批次（实验大道、官洲“工改工”配套道路） | 望牛墩镇下漕村、官洲村 | 34.16 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 105 | 中堂镇 | 下芦村集中配套区一期地块 | 中堂镇下芦村 | 107.28 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 106 | 中堂镇 | 东莞市中堂镇蕉利村回迁房改造项目 | 中堂镇蕉利村 | 50.64 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年11月 |
| 107 | 中堂镇 | 东莞110千伏鹤田输变电工程 | 中堂镇袁家涌村、鹤田村 | 10.05 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 108 | 东城街道 | 牛山文旅地块1 | 牛山社区 | 325.83 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 109 | 南城街道 | 110千伏西平变电站迁改地块 | 南城街道西平社区 | 3.75 | 公共管理与公共服务用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年10月 |
| 110 | 南城街道 | 彭眼“三旧”改造安置地块项目 | 南城街道西平社区 | 47.7 | 居住用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年11月 |
| 111 | 南城街道 | 金丰停车场地块 | 南城街道新基社区 | 6.02 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 112 | 万江街道 | 种子所商业地块（新增报批） | 万江街道官桥滘社区 | 4.87 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 113 | 万江街道 | 新村现代化产业园工业艺术展示中心地块 | 万江街道新村社区 | 22.25 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 114 | 万江街道 | 上甲园洲工业区改造项目（一期）地块 | 万江街道上甲社区 | 42.32 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年08月 |
| 115 | 万江街道 | 新村现代化产业园C02-06 | 万江街道新村社区 | 60.2 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年10月 |
| 116 | 万江街道 | 生益科技地块1 | 万江街道万江社区 | 34.97 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 117 | 万江街道 | 生益科技地块2 | 万江街道万江社区 | 12 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 118 | 万江街道 | 生益科技地块3 | 万江街道万江社区 | 22.01 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 119 | 万江街道 | 生益科技地块4 | 万江街道万江社区 | 17.01 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 120 | 万江街道 | 生益科技地块5 | 万江街道万江社区 | 14.57 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 121 | 万江街道 | 现代化产业园总部C02-02、C02-03地块 | 万江街道新村社区 | 105.66 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 122 | 万江街道 | 共联原华悦地块 | 万江街道共联社区 | 20.18 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 123 | 莞城街道 | 东莞中学（高中校区） | 东正路 | 35.19 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 124 | 石碣镇 | 黄泗围工业区地块 | 石碣镇黄泗围村 | 38.96 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年11月 |
| 125 | 石碣镇 | 下一村驾校地块 | 石碣镇石碣村 | 21.38 | 居住用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 126 | 石碣镇 | 庆丰路南刘沙路西地块 | 石碣镇四甲村 | 189.66 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年09月 |
| 127 | 石碣镇 | 旧职中地块（集体） | 石碣镇石碣村 | 12.99 | 居住用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 128 | 石碣镇 | 旧职中地块（国有） | 石碣镇石碣村 | 17.11 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年11月 |
| 129 | 高埗镇 | 富相二期（集体部分) | 高埗镇低涌村 | 15.17 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 130 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分1) | 高埗镇低涌村 | 11.63 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 131 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分2) | 高埗镇低涌村 | 5.71 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 132 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分3) | 高埗镇低涌村 | 15.69 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 133 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心配套道路工程(二期) | 滨海湾新区交椅湾板块 | 40.73 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 134 | 滨海湾新区 | 轨道交通2号线三期（滨海湾站-港澳码头站）地下空间开发及配套工程项目 | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 147.59 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 135 | 滨海湾新区 | 社区商业项目 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 34.12 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 136 | 滨海湾新区 | 武山沙优质产业空间二期 | 滨海湾新区威远岛板块 | 72.33 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 137 | 滨海湾新区 | 威远岛1.5级开发项目 | 滨海湾新区威远岛板块 | 19.22 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 138 | 滨海湾新区 | 交椅湾控规B02-30地块 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 52.78 | 居住用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 139 | 滨海湾新区 | OPPO人才房西北角连接道路 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 1.3 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 140 | 滨海湾新区 | 东宝公园 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 195.29 | 绿地与开敞空间用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 141 | 滨海湾新区 | 交椅湾2026年产业项目地块一 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 25.15 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 142 | 滨海湾新区 | 交椅湾2026年产业项目地块二 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 30.05 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 143 | 滨海湾新区 | 邻里中心配套道路补充地块 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 4.43 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 144 | 滨海湾新区 | 深江铁路综合枢纽 | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 3.68 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 145 | 滨海湾新区 | 青年变电站 | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 6.4 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 146 | 滨海湾新区 | 靖远变电站 | 滨海湾新区威远岛板块 | 6.35 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 147 | 滨海湾新区 | 南面泵站 | 滨海湾新区威远岛板块 | 1.98 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 148 | 滨海湾新区 | 大湾区大学（滨海湾校区）海堤补充地块 | 滨海湾新区威远岛板块 | 30.34 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 149 | 滨海湾新区 | 武山沙纵二路补充地块 | 滨海湾新区威远岛板块 | 27.13 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 150 | 滨海湾新区 | 大学连接线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 145.45 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 151 | 滨海湾新区 | 大学科技园南园配套道路补充地块 | 滨海湾新区威远岛板块 | 56.62 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 152 | 滨海湾新区 | 交椅湾（人工智能小镇）首开区项目报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 55.89 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 153 | 滨海湾新区 | 交椅湾福海路商业综合体项目报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 32.27 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 154 | 滨海湾新区 | 东莞市长安镇2024年度第九批次城镇建设用地 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 4.39 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 155 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区东湾大桥工程报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块、沙角半岛板块 | 96.54 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 156 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区东湾大道（沙角段）市政工程 | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 307.68 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 157 | 滨海湾新区 | 大学科技园南园启动区配套道路 | 滨海湾新区威远岛板块 | 37.12 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 158 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区大学科技园南区启动区配套道路市政工程 | 滨海湾新区威远岛板块 | 55.91 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 159 | 滨海湾新区 | 威远岛大学科技园南园酒店项目报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 6.1 | 商业服务业用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 160 | 滨海湾新区 | 大湾区大学（滨海湾新区）海堤治理工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 87.43 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 161 | 滨海湾新区 | 外环岛路报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 144.54 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 162 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区红石涌提升改造工程（红石一桥下游段） | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 29.37 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 163 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区武山沙纵二路市政工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 13.41 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 164 | 滨海湾新区 | 滨海湾新区优质产业空间（一期）项目报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 9.28 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 165 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区天培路（西段）提升改造工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 39.95 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 166 | 长安镇 | 霄边社区沙头飞地地块一 | 长安镇沙头社区 | 37.02 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 167 | 长安镇 | 霄边社区沙头飞地地块二 | 长安镇沙头社区 | 37.02 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 168 | 长安镇 | 上沙社区中南南路地块 | 长安镇上沙社区 | 24.95 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 169 | 长安镇 | 合罗围地块 | 长安镇厦岗社区 | 308.19 | 居住用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 170 | 长安镇 | 东莞110千伏福海输变电工程 | 长安镇厦岗社区 | 8.05 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年12月 |
| 171 | 虎门镇 | 置峰地块（2021WG003） | 虎门镇金洲社区 | 29.93 | 商业服务业用地 | 国有土地收回 | 2026年10月 |
| 172 | 虎门镇 | 赤岗学校用地 | 虎门镇赤岗社区 | 6.75 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 173 | 虎门镇 | 虎门镇怀德现代化产业园区2号传统产业类“三旧”改造单元地块一 | 虎门镇怀德社区 | 30.07 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年12月 |
| 174 | 虎门镇 | 广隆食品集团总部项目地块 | 虎门镇陈村社区 | 12.53 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 175 | 虎门镇 | 虎门镇五马路（富马路至三限房路段）新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 8.95 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 176 | 虎门镇 | 虎门镇五马路延长线新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 9.22 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年04月 |
| 177 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇中一路新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 11.41 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 178 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇中二路新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 12.38 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 179 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇东二路新建工程地块 | 虎门镇赤岗社区 | 5.91 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 180 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇怀德新丰路（体育公园路至二号路段）新建工程地块 | 虎门镇怀德社区 | 12.47 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 181 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇体育公园路二期新建工程地块 | 虎门镇怀德社区 | 10.78 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 182 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇北三路延长线新建工程地块 | 虎门镇怀德社区 | 7.75 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 183 | 虎门镇 | 丰云芯片配套散热产品项目（二期） | 虎门镇怀德社区 | 21.18 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 184 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（一期） | 虎门镇大宁社区、村头社区 | 40.76 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 185 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（二期） | 虎门镇大宁社区 | 28.91 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 186 | 厚街镇 | 厚山现代化产业园2024第14批次国有道路用地项目地块 | 溪头社区、南五社区、桥头社区、宝塘社区、沙塘社区 | 30.39 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 187 | 厚街镇 | 厚街镇2025年第5批次国有道路用地项目地块 | 桥头社区、宝塘社区、河田社区、汀山社区 | 38.32 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年02月 |
| 188 | 厚街镇 | 厚街中心区A地块 | 厚街社区 | 31.02 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 189 | 厚街镇 | 厚街中心区安置地块 | 厚街社区 | 12.24 | 居住用地 | 国有土地收回 | 2026年06月 |
| 190 | 厚街镇 | 白濠变电站地块 | 白濠社区 | 6.94 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 191 | 厚街镇 | 厚山变电站地块 | 溪头社区 | 22.06 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 192 | 沙田镇 | 泥洲地块一 | 泥洲村 | 259.53 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 193 | 沙田镇 | 泥洲地块二 | 泥洲村 | 159.86 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 194 | 沙田镇 | 泥洲地块三 | 泥洲村 | 151.75 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 195 | 沙田镇 | 外经公司（蓝星大汇北地块） | 大泥村 | 49.99 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年03月 |
| 196 | 沙田镇 | 创群地块 | 西大坦村 | 28.68 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年02月 |
| 197 | 沙田镇 | 腾崴地块 | 西太隆村 | 30 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 198 | 沙田镇 | 庆丰地块 | 西太隆村 | 25.04 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 199 | 沙田镇 | 雷宇地块 | 西太隆村 | 20 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 200 | 沙田镇 | 安豪地块 | 西太隆村 | 30 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 201 | 桥头镇 | 桥头医院地块 | 桥头镇迳联社区 | 30.94 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 202 | 桥头镇 | 东莞220千伏东江输变电工程 | 桥头镇岗头村 | 16.27 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年07月 |
| 203 | 谢岗镇 | 东莞110千伏龙公岭（曹乐）输变电工程 | 谢岗镇赵林村 | 6.94 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 204 | 谢岗镇 | 东莞隆越铝制品有限公司旧厂房“工改工”项目 | 谢岗镇金海工业区 | 29.94 | 工矿用地 | 国有土地收回 | 2026年08月 |
| 205 | 常平镇 | 白花沥约41亩 | 常平镇白花沥村 | 40.77 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 206 | 常平镇 | 白花沥约81亩 | 常平镇白花沥村 | 81.06 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 207 | 常平镇 | 白花沥约42亩 | 常平镇白花沥村 | 41.85 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年10月 |
| 208 | 常平镇 | 东莞市东资粮食有限公司国有土地 | 常平镇霞坑村 | 81.4 | 仓储用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 209 | 常平镇 | 东莞市东站粮食储备管理有限公司国有土地 | 常平镇霞坑村 | 117.8 | 仓储用地 | 国有土地收回 | 2026年12月 |
| 210 | 黄江镇 | 黄江镇南部片区城中村改造保障性住房项目 | 旧村社区 | 29.78 | 居住用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 211 | 黄江镇 | 海德实验学校（初中部）项目地块 | 田心社区 | 134.04 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 212 | 黄江镇 | 公办高中地块 | 黄江社区 | 101.04 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 213 | 黄江镇 | 莞深高速扩建项目黄江段长龙置换地块 | 长龙社区 | 25.63 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 214 | 黄江镇 | 东莞110千伏刁朗输变电工程 | 黄江镇刁朗村 | 6.74 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 215 | 黄江镇 | 东莞110千伏黄京坑输变电工程 | 黄江镇黄京坑村 | 12.5 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年11月 |
| 216 | 樟木头镇 | 东区六路前半段工程项目用地 | 樟木头镇樟洋社区 | 20.16 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 217 | 樟木头镇 | 翠坊街道路项目 | 樟木头镇圩镇社区 | 7.54 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 218 | 樟木头镇 | 东十一路道路项目 | 樟木头镇 | 3.05 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 219 | 樟木头镇 | 樟木头镇裕丰工业用地 | 樟木头镇裕丰社区 | 8.39 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 220 | 清溪镇 | 契爷石九乡片区排水改造工程地块 | 清溪镇九乡村 | 15.61 | 公用设施用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 221 | 清溪镇 | 三星吕围村地块 | 清溪镇三星村 | 16.88 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 222 | 清溪镇 | 清溪镇长山头城中村改造项目单元1地块二（特鼎厂地块） | 清溪镇长山头村 | 13.63 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 223 | 清溪镇 | 清溪镇长山头长安二路延长线 | 清溪镇长山头村 | 1.96 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 224 | 清溪镇 | 从莞高速路停车区地块一（划拨） | 清溪镇浮岗村 | 14.27 | 交通运输用地 | 农转征 | 2026年03月 |
| 225 | 清溪镇 | 食品公司无证部分地块 | 清溪镇浮岗村 | 37.27 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 226 | 清溪镇 | 海德学校旁停车场地块 | 清溪镇重河村 | 22.55 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年09月 |
| 227 | 清溪镇 | 园仔山（工业） | 清溪镇长山头村 | 17.31 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年08月 |
| 228 | 塘厦镇 | 康养中心地块 | 塘厦镇塘厦社区 | 5.4 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 229 | 塘厦镇 | 凤凰岗社区东深二路西侧地块一 | 塘厦镇凤凰岗社区 | 223.25 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年01月 |
| 230 | 凤岗镇 | 天堂围石马岭教育用地 | 天堂围村 | 78.3 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年06月 |
| 231 | 凤岗镇 | 天堂围凤观路与清平互通连接线工程项目 | 天堂围村 | 27.74 | 公共管理与公共服务用地 | 农转征 | 2026年05月 |
| 232 | 凤岗镇 | 凤岗镇雁田洪木涧项目 | 雁田村 | 149.44 | 工矿用地 | 农转征 | 2026年12月 |

附表2 东莞市2026年度储备土地供应计划表（调整）

单位：亩

| 序号 | 镇街/园区 | 项目名称 | 地块位置 | 土地面积 | 意向规划用途 | 项目类型 | 入库时间 | 拟供应面积 | 容积率 | 拟供应时间 | 拟供应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级 | 儿童基地项目 | 东莞市南城街道绿色路99号东莞植物园 | 214.95 | 公用设施用地 | 重大项目 | 2016年 | 214.95 | / | 2026年7月 | 划拨 |
| 2 | 市级 | 国际商务区南部居住地块 | 东莞市国际商务区中心公园南侧 | 103.39 | 居住用地 | 重大项目 | 2001年 | 180.13 | / | 2026年7月 | 网上挂牌 |
| 3 | 松山湖 | 轨道一号线 | 东莞市松山湖 | 1.14 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年6月 | 11.27 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 4 | 松山湖 | 新能安项目 | 东莞市生态园片区 | 97.09 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年4月 | 97.08 | 3 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 5 | 松山湖 | 生益项目 | 东莞市东部工业园（企石辖区） | 298.00 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年4月 | 298.00 | / | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 6 | 松山湖 | 水厂碧道 | 松山湖滨湖路 | 8.19 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年3月 | / | / | 2026年4月 | 划拨 |
| 7 | 松山湖 | 科技变电站 | 生态园南朗路与古村路交汇处 | 14.58 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2025年11月 | 6.92 | / | 2026年2月 | 划拨 |
| 8 | 松山湖 | 松山湖中心公园 | 东莞市松山湖中心片区 | 113.20 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年1月 | 113.20 | / | 2026年1月 | 划拨 |
| 9 | 松山湖 | 犀牛陂碧道 | 东莞松山湖南部滨湖区 | 6.67 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年1月 | 6.60 | / | 2026年1月 | 划拨 |
| 10 | 石龙镇 | 黄家山产业项目（原轮胎市场） | 石龙镇黄家山村 | 27.80 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年6月 | 27.81 | 商住混合用地3.0，道路用地无容积率。商住混合用地14197.5㎡、道路用地4334.7㎡。 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 11 | 石龙镇 | 粤湖项目 （温泉地块） | 石龙镇西湖村 | 44.72 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年6月 | / | / | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 12 | 茶山镇 | 东莞市茶山高级中学项目 | 东莞市茶山镇冲美村 | 100.03 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年3月 | 100.03 | 1.8 | 2026年5月 | 划拨 |
| 13 | 茶山镇 | 京山单元1产业项目 | 东莞市茶山镇横江村 | 59.17 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年8月 | 59.17 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 14 | 茶山镇 | 茶山镇现代化产业园高品质低成本产业空间项目 | 东莞市茶山镇京山村 | 75.36 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年12月 | 75.36 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 15 | 石排镇 | 石崇横路以南地块 | 石排镇黄家坣村、赤坎村、向西村 | 37.98 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年6月 | 37.98 | 2.5 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 16 | 石排镇 | 星弛光电地块 | 石排镇黄家坣村 | 68.62 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年4月 | 68.62 | 2 | 2026年7月 | 网上挂牌 |
| 17 | 石排镇 | 西部专精特新产业园一期地块 | 石排镇中坑村 | 11.30 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2026年6月 | 11.50 | 3.5 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 18 | 石排镇 | 特色产业园一单元地块 | 石排镇石排村 | 30.71 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 30.71 | 2.2 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 19 | 石排镇 | 现代化产业园9号地块 | 石排镇黄家坣村 | 35.35 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年12月 | 35.35 | 3.5 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 20 | 石排镇 | 福隆变电站用地 | 石排镇福隆村 | 6.74 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年12月 | 6.74 | - | 2026年1月 | 划拨 |
| 21 | 石排镇 | 现代化产业园13号地块 | 石排镇黄家坣村 | 10.65 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年6月 | 10.65 | 3.5 | 2026年1月 | 网上挂牌 |
| 22 | 石排镇 | 石排镇安置房项目 | 石排镇黄家坣村 | 35.26 | 居住用地 | 现代化产业园区 | 2020年3月 | 35.26 | 2.42 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 23 | 石排镇 | 石排镇安置房配套幼儿园项目 | 石排镇黄家坣村 | 4.05 | 公共管理与公共服务用地 | 现代化产业园区 | 2020年3月 | 4.05 | 1.5 | 2026年3月 | 划拨 |
| 24 | 石排镇 | 石排镇保障性住房项目 | 石排镇黄家坣村 | 12.46 | 居住用地 | 现代化产业园区 | 2020年3月 | 12.46 | 3.1 | 2026年3月 | 划拨 |
| 25 | 企石镇 | 高性能导热散热产品建设项目地块 | 清湖村 | 40.57 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年6月 | 42.39 | 2.0-3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 26 | 企石镇 | 宏顺项目地块 | 湖美村 | 63.01 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 63.01 | 2.0-3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 27 | 企石镇 | 又一项目地块 | 湖美村 | 23.64 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 23.64 | 2.0-3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 28 | 东坑镇 | 现代化产业园歌乐厂安置厂房地块 | 东坑镇初坑村 | 35.31 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年12月 | 35.31 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 29 | 东坑镇 | 亭岗生态居住区12亩地块 | 东坑镇彭屋村 | 12.34 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2022年12月 2023年9月 2023年11月 | 12.34 | 3.5 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 30 | 东坑镇 | 东坑镇居住用地 | 东坑镇黄屋村 | 14.78 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2024年11月 | 14.78 | 4 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 31 | 寮步镇 | 寮步镇富竹山、良边村工业用地项目一 | 寮步镇良边、富竹山村 | 26.02 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年1月 | 26.02 | 4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 32 | 寮步镇 | 寮步镇富竹山、良边村工业用地项目二 | 寮步镇良边、富竹山村 | 26.03 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年1月 | 26.03 | 4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 33 | 寮步镇 | 寮步镇富竹山村工业用地项目二 | 寮步镇富竹山村 | 21.10 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年9月 | 21.10 | 4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 34 | 寮步镇 | 寮步镇香城现代化产业园工业用地三 | 寮步镇富竹山村 | 32.37 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年9月 | 32.38 | 3.5 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 35 | 寮步镇 | 寮步镇浮竹山变电站用地 | 寮步镇浮竹山村 | 6.92 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年11月 | 6.92 | 1 | 2026年12月 | 划拨 |
| 36 | 寮步镇 | 园区运营服务中心 | 寮步镇富竹山村 | 21.70 | 公共管理与公共服务用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 21.70 | 0.5 | 2026年7月 | 划拨 |
| 37 | 大朗镇 | 新马莲南山岭地块 | 大朗镇新马莲村 | 139.91 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 139.91 | 1.3 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 38 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块一 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 26.03 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 26.03 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 39 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块二 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 25.02 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 25.00 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 40 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块三 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 25.00 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 23.00 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 41 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块四 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 29.86 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 29.86 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 42 | 大朗镇 | 大朗中学南面地块五 | 大朗镇蔡边村及洋乌村 | 23.00 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 25.02 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 43 | 大朗镇 | 蔡边鸡地坑地块 | 大朗镇蔡边村 | 101.47 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2022年5月 | 101.47 | 2.5 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 44 | 大岭山镇 | 大岭山镇新塘大道宝特段修建工程 | 大岭山镇大塘村 | 3.32 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年7月 | 3.32 | / | 2026年9月 | 划拨 |
| 45 | 大岭山镇 | 东莞市大岭山镇社卫中心停车楼项目 | 大岭山镇农场社区 | 11.52 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年2月 | 11.52 | 3.5 | 2026年6月 | 协议出让 |
| 46 | 大岭山镇 | 净地出让招引项目地块⑨ | 大岭山镇太公岭村 | 96.44 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 96.44 | 4 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 47 | 大岭山镇 | 大岭山镇华为项目规划三路建设工程 | 大岭山镇大塘村 | 10.85 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2024年4月；2024年12月 | 10.85 | / | 2026年2月 | 划拨 |
| 48 | 大岭山镇 | 原湾区（东莞）半导体产业园项目一期 | 大岭山镇大岭村 | 328.97 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2024年6月 | 329.03 | 2 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 49 | 大岭山镇 | 杨屋村前坑口地块 | 大岭山镇杨屋村 | 65.83 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2026年9月 | 65.84 | 3.5 | 2026年11月 | 网上挂牌 |
| 50 | 大岭山镇 | 产业安置一期项目地块 | 大岭山镇大沙村 | 27.98 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 25.07 | 4 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 51 | 大岭山镇 | 产业安置二期项目地块 | 大岭山镇大沙村 | 25.07 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 27.98 | 4 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 52 | 大岭山镇 | 镇属国企可分割物业及产业安置项目地块 | 大岭山镇大沙村 | 73.09 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 73.10 | 4 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 53 | 横沥镇 | 工业安置房项目 | 横沥镇石涌村 | 43.30 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 43.30 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 54 | 横沥镇 | 产业保障房项目 | 横沥镇石涌村 | 28.19 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 28.19 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 55 | 横沥镇 | 专精特新项目三期 | 横沥镇张坑村 | 116.27 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年6月 | 116.27 | 3.5 | 2026年9月 | 协议出让 |
| 56 | 横沥镇 | 村尾村育才路地块 | 横沥镇村尾村 | 97.67 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年8月 | 97.67 | 1.2 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 57 | 横沥镇 | 水边村育才路地块高中项目部分 | 横沥镇水边村 | 104.41 | 公共管理与公共服务用地 | 重大项目 | 2026年1月 | 104.46 | 1.8 | 2026年3月 | 划拨 |
| 58 | 横沥镇 | 水边村育才路地块配套路部分 | 横沥镇水边村 | 35.62 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年1月 | 35.62 | / | 2026年3月 | 划拨 |
| 59 | 道滘镇 | 道滘镇南丫现代化城中村改造安置房建设项目 | 道滘镇南城村 | 35.06 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2025年11月 | 35.06 | 3.5 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 60 | 道滘镇 | 道滘镇 2025 年第 012 地块 | 道滘镇昌平村 | 63.48 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年9月 | 63.48 | 3.5 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 61 | 道滘镇 | 高登地块 | 道滘镇大岭丫村 | 26.20 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2024年4月 | 26.20 | 3.1 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 62 | 洪梅镇 | （洪梅镇）洪梅大桥安置房 | 洪梅镇梅沙村 | 21.05 | 居住用地 | 民生工程 | 2025年9月 | 21.05 | 3.7 | 2026年7月 | 划拨 |
| 63 | 洪梅镇 | 洪梅镇河西片区体育公园项目 | 洪梅镇新庄村 | 11.44 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2023年11月 | 11.44 | / | 2026年1月 | 划拨 |
| 64 | 洪梅镇 | 东莞220千伏梅沙输变电工程 | 洪梅镇洪屋涡村 | 20.02 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年9月 | 20.02 | / | 2026年11月 | 划拨 |
| 65 | 麻涌镇 | 玖龙地块 | 麻涌镇麻二村 | 75.42 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年12月 | 75.42 | 2 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 66 | 望牛墩镇 | 望牛墩中学地块 | 赤滘村 | 94.12 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年10月 | 94.12 | 1.24 | 2026年1月 | 划拨 |
| 67 | 望牛墩镇 | 望牛墩食品公司地块 | 望联村 | 8.04 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 8.04 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 68 | 中堂镇 | 国梦项目 | 中堂镇东泊村 | 20.54 | 工矿用地 | 其他产业项目 | 2026年8月 | 20.54 | 4.5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 69 | 中堂镇 | 东莞市中堂镇蕉利村回迁房改造项目 | 中堂镇蕉利村 | 33.19 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年11月 | 31.89 | 3.5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 70 | 东城街道 | 生益一期项目 | 东城余屋社区 | 39.37 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年11月 | 39.37 | 3.5 | 2026年1月 | 网上挂牌 |
| 71 | 东城街道 | 天行测量项目 | 东城主山社区 | 16.46 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 16.46 | 5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 72 | 东城街道 | 百优电子项目 | 东城主山社区 | 14.97 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 14.97 | 5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 73 | 东城街道 | 众联检验（精准通）项目 | 东城主山社区 | 18.92 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 18.92 | 4 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 74 | 东城街道 | 卓茂仪器项目 | 东城主山社区 | 23.98 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 23.99 | 4 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 75 | 东城街道 | 欧赛莱项目 | 东城同沙社区 | 22.09 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年11月 | 22.09 |  | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 76 | 东城街道 | 高端精密项目 | 东城同沙社区 | 18.32 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年11月 | 18.32 |  | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 77 | 东城街道 | 名冠绿洲项目 | 东城牛山社区 | 476.22 | 商业服务业用地 | 重大项目 | 2024年11月 | 476.22 | 0.9 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 78 | 南城街道 | 东莞市国际商务区南部居住地块 | 东莞市国际商务区 | 180.13 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年4月 | 180.13 | / | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 79 | 南城街道 | 110千伏西平变电站迁改地块 | 东莞市南城街道西平社区 | 3.75 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年9月 | 3.75 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 80 | 南城街道 | 西平彭眼居住地块 | 东莞市南城街道西平社区宏伟二路旁 | 23.80 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年9月 | 23.80 | 3.6 | 2026年10月 | 网上挂牌 |
| 81 | 南城街道 | 西平消防站地块 | 东莞市南城街道西平社区宏伟路旁 | 8.76 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年9月 | 8.76 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 82 | 南城街道 | 南城第二初级中学地块 | 东莞市南城街道西平社区宏伟二路旁 | 30.11 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年9月 | 30.11 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 83 | 南城街道 | 东莞国际商务区第二批市政配套设施项目 | 东莞市国际商务区 | 41.56 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年4月 | / | / | 2026年5月 | 划拨 |
| 84 | 南城街道 | 南城街道居住用地 | 南城街道西平社区 | 47.7 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年10月 | 47.7 | / | 2026年11月 | 网上挂牌 |
| 85 | 万江街道 | 严屋加油站地块 | 万江街道严屋社区 | 5.71 | 公用设施用地 | 经营性用地项目 | 2025年4月 | 5.70 | 0.8 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 86 | 万江街道 | 大汾种德工改工出让剩余地块 | 万江街道大汾社区 | 20.08 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年1月 | 20.07 | 3 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 87 | 万江街道 | 种子所居住地块 | 万江街道官桥滘社区 | 56.25 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2024年4月 | 52.20 | 2.78 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 88 | 万江街道 | 新村现代化产业园C03-06（一期） | 万江街道新村社区 | 22.00 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 22.00 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 89 | 万江街道 | 现代化产业园变电站二期 | 万江街道新村社区 | 7.18 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年3月 | 7.18 | 1 | 2026年4月 | 划拨 |
| 90 | 万江街道 | 新村现代化产业园工业艺术展示中心地块 | 万江街道新村社区 | 22.25 | 商业服务业用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 22.25 | 1.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 91 | 万江街道 | 新村现代化产业园C05-11 | 万江街道新村社区 | 25.98 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 25.98 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 92 | 万江街道 | 万江街道居住用地 | 万江街道曲海村 | 55.75 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年11月 | 55.75 | / | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 93 | 莞城街道 | 东莞中学高中部北校区 | 莞城街道东正路 | 42.56 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 42.56 | 1 | 2026年6月 | 划拨 |
| 94 | 莞城街道 | 黄旗广场护坡工程 | 莞城街道黄旗广场 | 6.83 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 6.83 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 95 | 莞城街道 | 黄旗公交首末站 | 莞城街道黄旗广场 | 3.38 | 交通运输用地 | 民生工程 | / | 3.38 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 96 | 莞城街道 | 城墙公园 | 莞城街道凤来路 | 20.91 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 20.91 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 97 | 莞城街道 | 市经贸学校扩建项目 | 莞城街道学院路 | 36.33 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 36.33 | 1.3 | 2026年12月 | 划拨 |
| 98 | 莞城街道 | 市东莞中学初中部1 | 莞城街道新风路 | 11.26 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 11.26 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 99 | 莞城街道 | 市东莞中学初中部2 | 莞城街道新风路 | 17.44 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 17.44 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 100 | 莞城街道 | 市东莞中学初中部3 | 莞城街道新风路 | 18.83 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 18.83 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 101 | 莞城街道 | 凤来路 | 莞城街道凤来路 | 7.67 | 交通运输用地 | 民生工程 | / | 7.67 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 102 | 石碣镇 | 下一村驾校地块 | 石碣镇石碣村 | 21.38 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年9月 | 21.38 | 2.2000000000000002 | 2026年11月 | 划拨 |
| 103 | 高埗镇 | 高埗镇高龙现代化产业园安置房二期建设项目（高埗汽车检测站地块） | 高埗镇高埗村 | 38.97 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年4月 | 38.97 | 3 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 104 | 高埗镇 | 东莞市挂影洲围护安围排站重建工程 | 高埗镇护安围村 | 3.73 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2024年10月24日 2025年7月16日 | 3.73 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 105 | 高埗镇 | 东莞市挂影洲围芦村排站重建工程 | 高埗镇芦村 | 17.288955 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2025年3月 | 17.29 | / | 2026年4月 | 划拨 |
| 106 | 高埗镇 | 富相二期（集体部分) | 高埗镇低涌村 | 15.17 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年6月 | 15.17 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 107 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分1) | 高埗镇低涌村 | 11.63 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年6月 | 11.63 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 108 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分2) | 高埗镇低涌村 | 5.71 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年6月 | 5.71 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 109 | 高埗镇 | 富相二期（国有部分3) | 高埗镇低涌村 | 15.69 | 工矿用地 | 政府主导“三旧”改造项目 | 2026年6月 | 15.69 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 110 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心配套道路工程(二期) | 滨海湾新区交椅湾板块 | 40.73 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年11月 | 40.73 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 111 | 滨海湾新区 | 武山沙优质产业空间二期 | 滨海湾新区威远岛板块 | 72.33 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年11月 | 72.33 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 112 | 滨海湾新区 | 威远岛1.5级开发项目 | 滨海湾新区威远岛板块 | 19.22 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2026年11月 | 19.22 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 113 | 滨海湾新区 | 交椅湾（人工智能小镇）首开区项目报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 55.89 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年11月 | 55.89 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 114 | 滨海湾新区 | 交椅湾福海路商业综合体项目报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 32.27 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2026年11月 | 32.27 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 115 | 滨海湾新区 | 东莞市长安镇2024年度第九批次城镇建设用地 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 4.39 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年11月 | 4.39 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 116 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区东湾大桥工程报批线 | 滨海湾新区交椅湾板块、沙角半岛板块 | 96.54 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年11月 | 96.54 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 117 | 滨海湾新区 | 大湾区大学（滨海湾新区）海堤治理工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 87.43 | 公用设施用地 | 重大项目 | 2026年11月 | 87.43 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 118 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区红石涌提升改造工程（红石一桥下游段） | 滨海湾新区沙角半岛板块 | 29.37 | 公用设施用地 | 重大项目 | 2026年11月 | 29.37 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 119 | 滨海湾新区 | 东莞滨海湾新区天培路（西段）提升改造工程报批线 | 滨海湾新区威远岛板块 | 39.95 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年11月 | 39.95 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 120 | 滨海湾新区 | 滨海湾居住用地 | 滨海湾新区交椅湾板块东湾大道北侧 | 52.78 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年1月 | 52.78 | 3.5 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 121 | 滨海湾新区 | 滨海湾商服用地 | 滨海湾新区交椅湾板块 | 53.04 | 商服用地 | 经营性用地项目 | 2026年7月 | 53.04 | 2.5 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 122 | 长安镇 | 三创智能安全芯片封测产业总部项目 | 长安镇上沙社区中南南路 | 24.95 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 24.95 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 123 | 长安镇 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司新应用精密光学生产项目 | 沙头社区靖海东路旁 | 22.48 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年5月 | 22.48 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 124 | 长安镇 | 昭明新能源精密制造项目 | 长安镇建安路378号 | 37.02 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 37.02 | 3.5 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 125 | 长安镇 | 昭明智能终端研发生产项目 | 长安镇建安路378号 | 37.02 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 37.02 | 3.5 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 126 | 长安镇 | 东莞硅翔新能源电池热管理及信号采集制造总部项目 | 厦边TOD | 37.99 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年3月 | 37.99 | 4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 127 | 长安镇 | 环力智能智造总部项目 | 厦边TOD | 35.63 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年8月 | 35.66 | 5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 128 | 长安镇 | 东莞110千伏厦边输变电工程 | 长安镇厦边社区 | 7.11 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年5月 | 7.11 | / | 2026年07月 | 划拨 |
| 129 | 虎门镇 | 中心南片区B07-02地块 | 金洲社区滨海大道旁 | 39.82 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年6月 | 39.82 | 3.2 | 2026年7月 | 网上挂牌 |
| 130 | 虎门镇 | 广隆食品集团总部项目 | 虎门镇陈村社区 | 12.53 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年5月 | 12.53 | 4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 131 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇丰云芯片配套散热产品 项目（二期） | 虎门镇怀德社区 | 21.18 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年3月 | 21.18 | 4 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 132 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇金宁路（大宁村头段）工程（一期） | 虎门镇大宁社区、村头社区 | 40.76 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年2月 | 40.76 | / | 2026年3月 | 划拨 |
| 133 | 虎门镇 | 虎门镇南栅现代化产业园区8号传统产业类“三旧”改造单元 | 南栅社区民昌路旁 | 99.48 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年10月 | 99.48 | 4 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 134 | 虎门镇 | 东莞110千伏武山沙（靖远）输变电工程 | 虎门镇武山沙社区 | 7.44 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年4月 | 7.44 | \ | 2026年4月 | 划拨 |
| 135 | 厚街镇 | 厚山现代化产业园2024第14批次国有道路用地项目地块 | 溪头社区、南五社区、桥头社区、宝塘社区、沙塘社区 | 30.39 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年2月 | 41.50 | \ | 2026年5月 | 划拨 |
| 136 | 厚街镇 | 厚街镇2025年第5批次国有道路用地项目地块 | 桥头社区、宝塘社区、河田社区、汀山社区 | 38.32 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2026年2月 | 38.32 | \ | 2026年5月 | 划拨 |
| 137 | 厚街镇 | 厚街中心区A地块 | 厚街社区 | 30.92 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年6月 | 31.02 | 2.9 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 138 | 厚街镇 | 厚街中心区安置地块 | 厚街社区 | 12.24 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2026年6月 | 10.10 | 3.1 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 139 | 厚街镇 | 白濠变电站地块 | 白濠社区 | 6.94 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年6月 | 6.94 | \ | 2026年8月 | 划拨 |
| 140 | 厚街镇 | 厚山变电站地块 | 溪头社区 | 22.06 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年7月 | 22.06 | \ | 2026年9月 | 划拨 |
| 141 | 厚街镇 | 南兴二期 | 溪头社区 | 46.36 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年5月 | 46.36 | 4 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 142 | 厚街镇 | 穗莞深片区工业地块 | 溪头社区 | 122.75 | 工矿用地 | 重大项目 | 2020年7月 | 717.99 | 3.5 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 143 | 厚街镇 | 将军岭北面地块 | 寮厦社区 | 65.12 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年11月 | 65.12 | 2 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 144 | 沙田镇 | 广东腾崴睡眠产品研发生产集聚项目 | 沙田镇西太隆村东头围 | 30.00 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 30.00 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 145 | 沙田镇 | 雷宇激光高端激光设备先进制造基地扩产项目 | 沙田镇西太隆村东头围 | 20.00 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 20.00 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 146 | 沙田镇 | 高频线缆数字化智能装备升级改造建设项目 | 沙田镇西太隆村东头围 | 25.04 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 25.04 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 147 | 沙田镇 | 安豪科技智能制造项目 | 沙田镇西太隆村东头围 | 30.00 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2026年5月 | 30.00 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 148 | 沙田镇 | 沙田里 | 沙田镇横流社区 | 15.06 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2026年2月 | 15.06 | 1 | 2026年5月 | 网上挂牌 |
| 149 | 沙田镇 | 航天锂电华南总部产业园项目 | 沙田镇西大坦村 | 32.08 | 工矿用地 | 重大项目 | 2025年11月 | 32.08 | 3.5 | 2026年4月 | 网上挂牌 |
| 150 | 沙田镇 | 沙田镇人民医院 | 沙田镇阇西村 | 105.62 | 公用设施用地 | 重大项目 | 2026年2月 | 105.62 | 1.8 | 2026年4月 | 划拨 |
| 151 | 沙田镇 | 西大坦水产批发市场 | 沙田镇西大坦村 | 55.64 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2025年11月 | 55.64 | 1 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 152 | 桥头镇 | 桥头医院地块 | 桥头镇迳联社区 | 30.94 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 30.94 | 3 | 2026年12月 | 划拨 |
| 153 | 谢岗镇 | 东莞110千伏龙公岭（曹乐）输变电工程 | 谢岗镇赵林村 | 6.94 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年6月 | 6.94 | 1.2 | 2026年9月 | 划拨 |
| 154 | 谢岗镇 | 东莞能源谢岗镇100MW200MWh 独立储能电站项目 | 谢岗镇赵林村 | 20.24 | 工矿用地 | 重大项目 | 2026年9月 | 20.24 | 3 | 2026年11月 | 网上挂牌 |
| 155 | 谢岗镇 | 谢岗镇银瓶湖居住地块 | 谢岗镇大厚村 | 64.96 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年8月 | 64.96 | 2.6 | 2026年9月 | 网上挂牌 |
| 156 | 谢岗镇 | 谢岗镇东部片区保障性租赁住房 | 谢岗镇黎村村 | 62.38 | 居住用地 | 民生工程 | 2021年5月 | 62.38 | 3 | 2026年12月 | 划拨 |
| 157 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇银山湿地公园东南停车场 | 谢岗镇曹乐村 | 13.44 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2016年8月 | 13.44 | / | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 158 | 谢岗镇 | 凯航AI算力通讯部件制造总部项目 | 谢岗镇曹乐村 | 59.06 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年4月 | 59.06 | 3 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 159 | 谢岗镇 | 东莞市桐昌纸业有限公司增资扩产项目 | 谢岗镇赵林村 | 33.50 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 33.01 | 3 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 160 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇谢西路东、一道公园西路 | 稔子园村 | 10.21 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年10月 | 10.21 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 161 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇一道公园东路 | 稔子园村 | 6.75 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2022年12月 | 6.75 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 162 | 谢岗镇 | 谢岗镇赵林大道 | 赵林村 | 27.86 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2024年8月 | 27.87 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 163 | 谢岗镇 | 花园一路 | 谢岗村 | 4.65 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2023年11月 | 4.65 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 164 | 谢岗镇 | 粤电地块规划支路一 | 赵林村 | 22.40 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2024年8月 | 22.40 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 165 | 常平镇 | 东莞110千伏横江厦输变电工程 | 常平镇横江厦村 | 6.84 | 公用设施用地 | 民生工程 | / | 6.84 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 166 | 常平镇 | 译码规划路 | 常平镇土塘村 | 4.77 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2018年6月 | 4.77 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 167 | 常平镇 | 常平镇九江水现代化产业园区1号传统产业类 “三旧”改造单元 | 常平镇九江水村 | 70.77 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | / | 70.77 | 3.0、3.5 | 2026年1月 | 协议出让 |
| 168 | 常平镇 | 白花沥约41亩 | 常平镇白花沥村 | 40.81 | 工矿用地 | 重大项目 | / | 40.77 | 2.5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 169 | 常平镇 | 东莞110千伏陈屋贝输变电工程 | 常平镇陈屋贝村 | 6.92 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年3月 | 6.92 | / | 2026年05月 | 划拨 |
| 170 | 黄江镇 | 黄江镇南部片区城中村改造保障性住房项目 | 旧村社区 | 29.68 | 居住用地 | 现代化产业园区 | 2026年3月 | 29.68 | 3.5 | 2026年4月 | 划拨 |
| 171 | 黄江镇 | 公办高中地块 | 黄江社区 | 101.04 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2026年3月 | 101.04 | 2 | 2026年4月 | 划拨 |
| 172 | 黄江镇 | 大星变电站 | 田心社区 | 22.52 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2025年11月 | 22.52 | - | 2026年3月 | 划拨 |
| 173 | 黄江镇 | 田心工业地块 | 田心社区 | 49.31 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年9月 | 49.31 | 3 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 174 | 黄江镇 | 海德实验学校（小学部）项目地块 | 田心社区 | 89.10 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年12月 | 88.76 | 0.8 | 2026年2月 | 协议出让 |
| 175 | 黄江镇 | 田美工业地块1 | 田美社区 | 30.72 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年3月 | 30.72 | 3 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 176 | 黄江镇 | 田美工业地块2 | 田美社区 | 40.16 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年3月 | 40.16 | 3 | 2026年3月 | 网上挂牌 |
| 177 | 樟木头镇 | 樟木头镇中心地块 | 樟木头镇石新社区 | 3.69 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2024年3月 | 3.69 | 2.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 178 | 樟木头镇 | 樟木头山高嶂地块 | 樟木头镇樟洋社区 | 30.00 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年7月 | 30.00 | 3.5 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 179 | 樟木头镇 | 樟木头镇南十路 | 樟木头镇 | 10.65 | 交通运输用地 | 民生工程 | 2024年7月 | 10.65 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 180 | 樟木头镇 | 东十一路道路项目 | 樟木头镇 | 3.05 | 交通运输用地 | 民生工程 | / | 3.05 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 181 | 樟木头镇 | 裕丰社区药坑背地块一 | 樟木头镇 | 76.57 | 工矿用地 | TOD项目 | 2025年12月 | 76.58 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 182 | 清溪镇 | 食品公司无证部份土地 | 清溪镇北环路 | 37.27 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | / | 37.27 | / | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 183 | 清溪镇 | 食品公司有证部份土地 | 清溪镇北环路 | 16.16 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2024年12月 | 16.16 | / | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 184 | 清溪镇 | 园仔山（工业用地） | 清溪镇长山头村 | 17.32 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | / | 17.32 | 4 | 2026年8月 | 网上挂牌 |
| 185 | 清溪镇 | 从莞高速路停车区地块一（划拨） | 清溪镇浮岗村、罗马村 | 14.27 | 交通运输用地 | 重大项目 | / | 14.27 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 186 | 清溪镇 | 从莞高速路停车区地块二（划拨） | 清溪镇浮岗村 | 9.88 | 交通运输用地 | 重大项目 | / | 9.88 | / | 2026年6月 | 划拨 |
| 187 | 清溪镇 | 西气东输二线广深支干线12#阀室 | 清溪镇罗马村、长山头村 | 1.60 | 公共管理与公共服务用地 | 重大项目 | 2025年2月 | 1.60 | / | 2026年1月 | 划拨 |
| 188 | 清溪镇 | 工业用地1 | 清溪镇林场路 | 23.54 | 工矿用地 | 重大项目 | 2016年4月 | 23.54 | 3 | 2026年1月 | 网上挂牌 |
| 189 | 清溪镇 | 契爷石九乡片区排水改造工程地块 | 清溪镇九乡村、大利村 | 15.61 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | / | 15.61 | / | 2026年12月 | 划拨 |
| 190 | 清溪镇 | 青湖中心区面前埔地块 | 清溪镇渔樑围村 | 18.99 | 工矿用地 | 重大项目 | 2023年9月 | 18.99 | 2.4 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 191 | 清溪镇 | 海德学校北侧地块 | 清溪镇立德路 | 10.44 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2021年6月 | 10.44 | / | 2026年12月 | 协议出让 |
| 192 | 清溪镇 | 康大建材城油站地块 | 清溪镇香芒西路 | 14.04 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2024年3月 | 14.04 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 193 | 清溪镇 | 青皇居住地块 | 清溪镇青皇村 | 22.74 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2023年7月 | 22.73 | 2.5 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 194 | 清溪镇 | 清溪湖酒店 | 清溪镇林场路 | 60.05 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2020年11月 | 60.05 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 195 | 清溪镇 | 长山头居住地块 | 清溪镇清溪大道北侧 | 51.02 | 居住用地 | 经营性用地项目 | 2020年5月 | 51.02 | 2.6 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 196 | 清溪镇 | 工业用地2 | 清溪镇林场路 | 44.55 | 工矿用地 | 重大项目 | 2016年4月 | 44.55 | 3 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 197 | 清溪镇 | 工业用地3 | 清溪镇林场路 | 18.95 | 工矿用地 | 重大项目 | 2016年4月 | 18.95 | 3 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 198 | 清溪镇 | 工业用地4 | 清溪镇林场路 | 37.30 | 工矿用地 | 重大项目 | 2016年4月 | 37.30 | 3 | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 199 | 清溪镇 | 商业金融业用地 | 清溪镇林场路 | 8.96 | 商业服务业用地 | 经营性用地项目 | 2016年4月 | 8.96 | / | 2026年12月 | 网上挂牌 |
| 200 | 塘厦镇 | 东莞松山湖未来学校塘厦学校 | 塘厦镇莆心湖社区、四村社区 | 58.58 | 公共管理与公共服务用地 | 重大项目 | 2024年8月 | 51.09 | / | 2026年9月 | 划拨 |
| 201 | 塘厦镇 | 科苑城片区G05-01地块 | 塘厦镇沙湖社区 | 40.03 | 工矿用地 | 重大项目 | 2024年12月 | 20.01 | 3.4 | 2026年6月 | 网上挂牌 |
| 202 | 塘厦镇 | 石鼓现代化产业园次开区地块 | 塘厦镇石鼓社区 | 26.55 | 工矿用地 | 现代化产业园区 | 2025年10月 | 26.55 | 4 | 2026年2月 | 网上挂牌 |
| 203 | 塘厦镇 | 凤凰岗社区东深二路西侧地块二 | 塘厦镇凤凰岗社区 | 53.65 | 公共管理与公共服务用地 | 民生工程 | 2025年12月 | 53.61 | / | 2026年10月 | 划拨 |
| 204 | 塘厦镇 | 东莞110千伏智造二输变电工程 | 塘厦镇大坪社区 | 7.1 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2026年5月 | 7.1 | / | 2026年07月 | 划拨 |
| 205 | 凤岗镇 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程 | 凤岗镇竹塘村 | 112.13 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2025年5月 | 112.13 | / | 2026年8月 | 协议出让 |
| 206 | 凤岗镇 | 官井头南片区教育用地1 | 凤岗镇官井头村 | 50.58 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2024年11月 | 50.58 | / | 2026年8月 | 划拨 |
| 207 | 凤岗镇 | 官井头南片区教育用地2 | 凤岗镇官井头村 | 33.87 | 公用设施用地 | 民生工程 | 2024年11月 | 33.87 | / | 2026年8月 | 划拨 |

附图

附图：东莞市2026年度新增拟储备土地分布示意图（调整）